Информация к отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ,

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие теплоэнергетики по предоставлению регулируемых услуг

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2026 года

- Общая информация о субъекте естественной монополии:

Предприятие теплоэнергетики г. Сатпаев образовано 10 июня 1994 года путем реорганизации Сатпаевского ремонтно-монтажного специализированного управления.

На основании Протокола заседания Совета директоров ТОО «Корпорация Казахмыс» от 14 июля 2015 года было принято решение о добровольной реорганизации

ТОО «Корпорация Казахмыс» в форма выделения из него ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн» с 1 января 2016 года.

Основные виды деятельности:

- выработка тепловой энергии для  г. Сатпаев и пром. предприятий;

- передача, распределение и снабжение тепловой энергий;

- подача воды по распределительным сетям;

- подача воды по распределительным сетям (техническая);

- подача воды по распределительным сетям (промышленная);

- отвод сточных вод.

В состав предприятия входят:

-  тепловые станции № 1, 2;

-  цех тепловых сетей;

-  цех водопровода;

-  водовод промышленной воды;

-  ремонтная база: участки №1,2,3, арматурный цех, транспортный  участок.

Тепловая станция №1 расположена в промышленной зоне г.Сатпаева, снабжает теплом и горячей водой жилой массив г.Сатпаева, промышленные предприятия.

Тепловая станция №2 предназначена для покрытия тепловой нагрузки горно-промышленных предприятий ПО «ЖЦМ»

Тепловые и водопроводные сети предназначены для бесперебойной подачи тепловой энергии и воды, а также отвод сточных вод промышленных предприятий ТОО «Корпорация Казахмыс» и прочих юридических лиц.

Насосная станция очищенных стоков расположена в г. Жезказган. для подачи промышленной воды в промышленную зону. Забор воды осуществляется из сбросного канала, расположенного в районе главной насосной станции.

С 01 января 2026 года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента № 28 –ОД утверждены следующие тарифы:

На услуги производство тепловой энергии – 14 640,55 тенге/Гкал без НДС, в т.ч

- для «СПТВС» - 4 464,06 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей в размере 28 626,37 тенге за Гкал без учета НДС;

На услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в размере – 43 837,91 тенге/Гкал без НДС, в т.ч.:

- для ТОО «СПТВС» - 4 464,06 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей – 24 397,08 тенге/Гкал без НДС;

- для промышленных предприятий – 148 832,14 тенге/Гкал без НДС;

на услуги подачи воды по распределительным сетям 224,48 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», общество садоводов -53,76 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей   - 224,53 тенге за м3 без учета НДС.

на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая) 179,39 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», общество садоводов -45,80 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей   - 205,82 тенге за м3 без учета НДС.

на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная) – 61,45 тенге за м3 без учета НДС

-на услуги отвода сточных вод, в размере 73,25 тенге/м3 без НДС.

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2026 год

Приказом №06-ОД от 08.01.2026 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики производство тепловой энергии.

Приказом №76-ОД от 23.10.2023 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергии.

Приказом №04-ОД от 06.01.2026 года Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики услуга по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода).

Приказом №116-ОД от 30.12.2025 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики услуга по подаче воды по распределительным сетям.

Приказом №74-ОД от 23.10.2023 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики по услуге отвод сточных вод.

Приказом №05-ОД от 06.01.2026 года Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики услуга по подаче воды по распределительным сетям (промышленная).

*Информация приложение 5 форма 1

3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Форма 2

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги производства тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2026 года

| № п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете c 01.01.2026 | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Отклонения в тыс. тенге | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 13 345 175,24 | 2 360 990,03 | - 81,55 | - 10 434 001,51 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -"- | 8 577 244,21 | 1 911 965,04 | -76,57 | -6 249 804,67 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -"- | 61 235,39 | 5 447,00 | -90,75 | -53 433,18 |  |
| 1.2 | топливо, всего в том числе: | -"- | 5 231 453,50 | 1 123 928,05 | -78,01 | -3 986 815,21 |  |
| 1.2.1 | уголь | -"- | 4 790 878,41 | 1 058 073,24 | -77,43 | -1 950 369,24 |  |
| 1.2.2 | мазут | -"- | 440 575,09 | 65 854,81 | -84,45 | -140 038,69 |  |
| 1.3 | ГСМ | -"- | 103 690,83 | 24 451,69 | -80,01 | -97 874,62 |  |
| 1.4 | энергия покупная | -"- | 1 673 839,21 | 454 977,77 | -72,49 | -1 198 948,26 |  |
| 1.5 | вода | -"- | 1 507 025,28 | 303 160,53 | -75,07 | -912 733,41 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -"- | 2 516 721,57 | 410 101,62 | -83,59 | -2 089 723,39 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -"- | 2 166 226,18 | 356 867,72 | -83,53 | -1 809 358,46 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 209 690,69 | 33 902,43 | -84,19 | -180 553,96 |  |
|  | ОСМС | -"- | 64 986,79 | 12 286,04 | -81,09 | -52 700,75 |  |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -"- | 75 817,92 | 7 045,43 | -86,99 | -47 110,22 |  |
| 3 | Амортизация | -"- | 632 060,76 | 779,01 | -99,89 | -717 882,79 |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -"- | 1 034 331,64 | 7 450,45 | -99,06 | -786 770,48 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -"- | 1 034 331,64 | 7 450,45 | -99,06 | -786 770,48 |  |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 245 951,38 | 23 618,47 | -91,99 | -271 307,11 |  |
| # 5.1 | # услуги автотранспорта | # -"- | # 142 775,00 | # 0,00 | # -100,00 | # -165 490,79 |  |
| # 5.2 | # ремонт и тех.обслуживание оборудования | # -"- | # 28 032,58 | # 0,00 | # -100,00 | # -45 243,24 |  |
| # 5.3 | # экспертиза обьектов, оборудования и услуг | # -"- | # 29 005,74 | # 8 142,28 | # -74,75 | # -24 101,54 |  |
| # 5.4 | # ремонт не основных средств | # -"- | # 5 969,01 | # 0,00 | # -100,00 | # -5 739,43 |  |
| # 5.5 | # ремонт электрооборудования | # -"- | # 23 947,77 | # 0,00 | # -100,00 | # -20 283,63 |  |
| # 5.6 | # изготовление деталей | # -"- | # 16 221,27 | # 15 476,19 | # -40,30 | # -10 448,49 |  |
| 6 | Прочие затраты, всего в том числе: | -"- | 261 974,10 | 7 075,45 | -97,19 | -244 704,43 |  |
| 6.1 | охрана труда | -"- | 15 109,05 | 2 698,55 | -86,23 | -16 896,77 |  |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | -"- | 8 321,32 | 1 088,94 | -86,04 | -6 708,93 |  |
| 6.3 | услуги ж/д перевозок | -"- | 117 613,64 | 0,00 | -100,00 | -75 788,59 |  |
| 6.4 | страхование | -"- | 31 826,63 | 2 905,29 | -89,98 | -26 099,49 |  |
| 6.5 | услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации | -"- | 2 297,40 | 371,46 | -82,86 | -1 795,90 |  |
| 6.6 | мероприятия по охране окружающей среды | -"- | 23 519,82 | 11,21 | -99,97 | -33 743,43 |  |
| 6.7 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 935,73 | 0,00 | -100,00 | -1 579,53 |  |
| 6.8 | пуско-наладочные работы | -"- | 54 988,01 | 0,00 | -100,00 | -61 708,21 |  |
| 6.9 | размещение золошлаковых отходов | -"- | 7 362,50 | 0,00 | -100,00 | -20 383,58 |  |
| 7 | налоговые платежи и сборы | -"- | 76 891,59 | 0,00 | -100,00 | -73 808,63 |  |
| 7.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -"- | 76 891,59 | 0,00 | -100,00 | -73 808,63 |  |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 486 878,33 | 118 185,91 | -77,38 | -404 368,48 |  |
| 8 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -"- | 486 878,33 | 118 185,91 | -77,38 | -404 368,48 |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -"- | 216 164,77 | 53 265,56 | -74,92 | -159 075,54 |  |
| 8.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 20 924,75 | 5 060,23 | -74,67 | -14 918,29 |  |
| 8.3 | ОСМС | -"- | 6 484,94 | 1 185,75 | -81,39 | -5 184,48 |  |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -"- | 7 565,77 | 679,97 | -87,19 | -4 628,56 |  |
| 8.4 | амортизация | -"- | 1 067,89 | 2 705,09 | 48,20 | 879,78 |  |
| 8.5 | налоговые платежи и сборы | -"- | 28 537,43 | 0,00 | -100,00 | -14 810,17 |  |
| 8.4.1 | налог на имущество | -"- | 21 521,07 | 0,00 | -100,00 | -8 694,12 |  |
| 8.4.2 | налог на транспорт | -"- | 437,17 | 0,00 | -100,00 | -458,87 |  |
| 8.4.3 | плата за пользование земельными участками | -"- | 6 233,75 | 0,00 | -100,00 | -5 311,74 |  |
| 8.4.4 | земельный налог | -"- | 345,44 | 0,00 | -100,00 | -345,44 |  |
| 8.6 | командировочные расходы | -"- | 1 278,24 | 1 197,25 | -2,59 | -31,83 |  |
| 8.7 | коммунальные услуги | -"- | 13 246,63 | 811,49 | -95,47 | -17 117,06 |  |
| 8.8 | услуги связи | -"- | 860,81 | 20,64 | -98,61 | -1 468,20 |  |
| 8.8 | Прочие расходы, в т.ч. | -"- | 190 747,10 | 53 259,93 | -77,93 | -188 014,13 |  |
| 8.8.1 | страхование | -"- | 3 073,98 | 1 230,66 | -56,17 | -1 577,20 |  |
| 8.8.2 | переподготовка кадров | -"- | 2 401,41 | 0,00 | -100,00 | -780,59 |  |
| 8.8.3 | канцелярские товары | -"- | 2 158,90 | 1 099,83 | -82,22 | -5 086,29 |  |
| 8.8.4 | охранные услуги | -"- | 131 922,38 | 43 905,12 | -77,87 | -154 524,94 |  |
| 8.8.5 | типографные расходы | -"- | 1 536,51 | 1 104,61 | -54,55 | -1 326,03 |  |
| 8.8.6 | тех.осмотр транспортных средств | -"- | 40,18 | 4,07 | -93,24 | -56,17 |  |
| 8.8.7 | обслуживание тех.средств управления | -"- | 34 205,62 | 2 359,78 | -85,28 | -13 668,47 |  |
| 8.8.8 | информационные услуги | -"- | 1 608,79 | 253,07 | -81,63 | -1 124,66 |  |
| 8.8.10 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 13 709,83 | 3 302,79 | -73,53 | -9 173,20 |  |
| 8.8.11 | периодическое издания | -"- | 89,51 | 0,00 | -100,00 | -693,59 |  |
| 9 | Расходы на выплату вознаграждений | -"- |  |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 13 832 053,57 | 2 479 175,94 | -81,38 | -10 838 369,99 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -"- | 505 680,63 | 84 280,11 | -80,16 | -340 418,67 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -"- | 3 197 474,74 | 532 912,46 |  | -2 664 562,28 |  |
| VI | Всего доходов | -"- | 14 337 734,20 | 2 563 456,05 | -81,35 | -11 178 788,66 |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. Гкал | 950,55 | 257,21 | -72,94 | -693,33 |  |
| VIII | Средний тарифариф (без НДС) с учетом изменений | тенге/Гкал | 15 083,57 | 9 966,52 | -31,06 | -4 490,81 |  |
|  | Тариф с 1 января 2026 года | тенге/Гкал | 14 640,55 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2026 года | тенге/Гкал | 15 697,03 |  |  |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2026 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2026г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Отклонение в тыс. тенге | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 12 760 102,89 | 2 480 024,61 | -619,83 | -9 681 249,23 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 8 739 578,90 | 1 666 830,96 | -80,10 | -6 710 026,21 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -¦¦- | 58 676,18 | 294,00 | -99,48 | -56 125,41 |  |
| 1.2 | ГСМ | -¦¦- | 18 825,97 | 4 439,42 | -80,01 | -17 769,99 |  |
| 1.3 | энергия покупная | -¦¦- | 55 438,71 | 14 102,84 | -72,40 | -37 001,96 |  |
| 1.4 | покупная теплоэнергия | -¦¦- | 8 491 746,78 | 1 627 216,94 | -80,03 | -6 523 057,91 |  |
| 1.5 | вода | -¦¦- | 114 891,25 | 20 777,76 | -78,55 | -76 070,95 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -¦¦- | 433 303,48 | 69 327,25 | -83,51 | -351 101,26 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -¦¦- | 372 958,75 | 60 273,01 | -83,53 | -305 590,79 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 36 102,41 | 5 725,94 | -83,38 | -28 716,25 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 11 188,76 | 2 115,29 | -80,73 | -8 860,63 |  |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 13 053,56 | 1 213,01 | -86,74 | -7 933,59 |  |
| 3 | Амортизация | -¦¦- | 241 558,19 | 20 730,58 | -86,86 | -137 052,24 |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -¦¦- | 33 064,32 | 14,07 | -99,93 | -21 166,76 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -¦¦- | 33 064,32 | 14,07 | -99,93 | -21 166,76 |  |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | -¦¦- | 33 550,33 | 0,00 | -100,00 | -37 844,71 |  |
| 5.1 | услуги автотранспорта | -¦¦- | 25 922,04 | 0,00 | -100,00 | -30 046,29 |  |
| 5.2 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -¦¦- | 422,91 | 0,00 | -100,00 | -1 190,00 |  |
| 5.3 | экспертиза обьектов, оборудования и услуг | -¦¦- | 1 737,25 | 0,00 | -100,00 | -1 868,96 |  |
| 5.4 | ремонт не основных средств | -¦¦- | 1 120,20 | 0,00 | -100,00 | -1 056,79 |  |
| 5.5 | ремонт электрооборудования | -¦¦- | 4 347,93 | 0,00 | -100,00 | -3 682,67 |  |
| 6 | Прочие затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 11 982,01 | 855,13 | -92,45 | -10 472,26 |  |
| 6.1 | охрана труда | -¦¦- | 3 723,38 | 82,06 | -97,69 | -3 475,64 |  |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | -¦¦- | 1 024,76 | 178,14 | -82,98 | -868,66 |  |
| 6.3 | страхование | -¦¦- | 6 646,87 | 527,48 | -91,27 | -5 515,13 |  |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации | -¦¦- | 417,11 | 67,44 | -82,86 | -326,06 |  |
| 6.6 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -¦¦- | 169,89 | 0,00 | -100,00 | -286,78 |  |
| 8 | Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям | тыс. тенге | 3 267 065,66 | 722 266,62 | -76,97 | -2 413 585,80 |  |
| II | Расходы периода, всего | -¦¦- | 113 935,41 | 25 129,85 | -77,33 | -85 701,22 |  |
| 9 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -¦¦- | 113 935,41 | 25 129,85 | -77,33 | -85 701,22 |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -¦¦- | 81 061,79 | 19 974,58 | -74,92 | -59 653,33 |  |
| 9.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 7 846,78 | 1 897,59 | -74,67 | -5 594,36 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 2 431,85 | 444,66 | -81,39 | -1 944,18 |  |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 2 837,16 | 254,99 | -87,19 | -1 735,71 |  |
| 9.3 | амортизация | -¦¦- | 193,89 | 491,13 | 48,20 | 159,73 |  |
| 9.4 | налоговые платежи и сборы | -¦¦- | 5 178,44 | 0,00 | -100,00 | -7 022,26 |  |
| 9.4.1 | налог на имущество | -¦¦- | 3 907,34 | 0,00 | -100,00 | -5 911,84 |  |
| 9.4.2 | налог за пользов. земельн.участками | -¦¦- | 1 131,79 | 0,00 | -100,00 | -964,39 |  |
| 9.4.3 | налог на транспорт | -¦¦- | 76,60 | 0,00 | -100,00 | -83,31 |  |
| 9.4.4 | земельный налог | -¦¦- | 62,72 | 0,00 | -100,00 | -62,72 |  |
| 9.4.6 | прочие налоги | -¦¦- |  |  |  |  |  |
| 9.5 | командировочные расходы | -¦¦- | 209,69 | 217,37 | 7,81 | 15,75 |  |
| 9.6 | коммунальные услуги | -¦¦- | 2 405,04 | 147,33 | -95,47 | -3 107,75 |  |
| 9.7 | услуги связи | -¦¦- | 156,29 | 3,75 | -98,61 | -266,56 |  |
| 9.8 | Другие расходы всего, в том числе: | -¦¦- | 11 614,48 | 1 698,45 | -79,42 | -6 552,54 |  |
| 9.8.2 | страхование | -¦¦- | 1 077,61 | 223,44 | -77,25 | -758,63 |  |
| 9.8.3 | переподготовка кадров | -¦¦- | 436,00 | 0,00 | -100,00 | -141,72 |  |
| 9.8.4 | канцелярские товары | -¦¦- | 391,97 | 199,68 | -82,23 | -924,01 |  |
| 9.8.5 | типографные расходы | -¦¦- | 278,97 | 200,55 | -54,55 | -240,75 |  |
| 9.8.6 | тех.осмотр транспортных средств | -¦¦- | 7,35 | 0,74 | -93,24 | -10,20 |  |
| 9.8.7 | обслуживание тех.средств управления | -¦¦- | 6 210,33 | 428,44 | -85,28 | -2 481,63 |  |
| 9.8.8 | информационные услуги | -¦¦- | 706,86 | 45,95 | -81,63 | -204,19 |  |
| 9.8.9 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -¦¦- | 2 489,14 | 599,65 | -73,53 | -1 665,48 |  |
| 9.8.10 | периодическое издания | -¦¦- | 16,25 | 0,00 | -100,00 | -125,93 |  |
| 10 | Расходы на выплату вознаграждений | -¦¦- |  |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -¦¦- | 12 874 038,30 | 2 505 154,45 | -79,59 | -9 766 950,46 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -¦¦- | 153 582,97 | 25 597,16 | -78,85 | -95 414,52 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -¦¦- | 971 122,17 | 161 853,70 |  |  |  |
| VI | Всего доходов | -¦¦- | 13 027 621,27 | 2 530 751,61 | -79,58 | -9 862 364,98 |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. Гкал | 287,07 | 82,074 | -71,41 | -204,98 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 27,79 | 27,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | тыс. Гкал | 111,23 | 25,23 | -77,32 | -86,00 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/ Гкал | 45 381,18 | 30 834,96 | -28,58 | -12 338,21 |  |
|  | Тариф с 1 января 2026 года | тенге/Гкал | 43 837,91 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2026 года | тенге/Гкал | 47 002,37 |  |  |  |  |

об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям по итогам 1 полугодия 2026 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2026г | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Отклонение в тыс. тенге | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 864 489,68 | 132 370,16 | -82,10 | -607 246,60 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 329 710,13 | 67 551,11 | -78,42 | -245 424,12 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -¦¦- | 39 863,22 | 96,00 | -99,74 | -37 510,81 |  |
| 1.2 | ГСМ | -¦¦- | 12 733,04 | 2 609,45 | -79,17 | -9 916,51 |  |
| 1.3 | энергия покупная | -¦¦- | 163 432,12 | 43 436,77 | -72,09 | -112 173,35 |  |
| 1.4 | забор воды | -¦¦- | 113 681,75 | 21 408,89 | -80,04 | -85 823,46 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -¦¦- | 228 670,90 | 39 025,23 | -82,87 | -188 810,82 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -¦¦- | 197 431,58 | 32 525,21 | -83,53 | -164 906,37 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 19 111,38 | 5 089,89 | -73,96 | -14 455,84 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 5 922,95 | 896,20 | -84,87 | -5 026,75 |  |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 6 204,99 | 513,92 | -89,59 | -4 421,87 |  |
| 3 | Амортизация | -¦¦- | 235 581,04 | 24 311,77 | -83,85 | -126 192,96 |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -¦¦- | 12 490,28 | 926,84 | -92,13 | -10 856,44 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -¦¦- | 12 490,28 | 926,84 | -92,13 | -10 856,44 |  |
| 5 | Прочие затраты, всего | -¦¦- | 58 037,33 | 555,21 | -98,48 | -35 962,26 |  |
| 5.1 | услуги ж/д перевозок | -¦¦- | 47,85 | 0,00 | -100,00 | -45,14 |  |
| 5.2 | охрана труда и техника безопасности | -¦¦- | 2 488,32 | 100,81 | -95,18 | -1 990,38 |  |
| 5.3 | НДПИ (налог на добычу подздемных ископаемых) | -¦¦- | 16 635,85 |  |  |  |  |
| 5.4 | дезинфекция,дератизация и др. ком.услуги | -¦¦- | 245,18 | 39,64 | -82,86 | -191,66 |  |
| 5.5 | страхование | -¦¦- | 3 388,09 | 310,05 | -89,94 | -2 771,00 |  |
| 5.7 | услуги автотранспорта | -¦¦- | 17 532,50 | 0,00 | -100,00 | -17 660,96 |  |
| 5.8 | противопожарные мероприятия | -¦¦- | 602,35 | 104,71 | -82,98 | -510,59 |  |
| 5.9 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -¦¦- | 2 038,91 | 0,00 | -100,00 | -2 366,12 |  |
| 5.10 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -¦¦- | 8 013,28 | 0,00 | -100,00 | -7 472,03 |  |
| 5.11 | ремонт не основных средств | -¦¦- | 658,44 | 0,00 | -100,00 | -621,17 |  |
| 5.12 | ремонт электрооборудования | -¦¦- | 6 286,72 | 0,00 | -100,00 | -2 164,64 |  |
| 5.13 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 99,86 | 0,00 | -100,00 | -168,57 |  |
| II | Расходы периода, всего | -¦¦- | 98 265,03 | 22 037,84 | -76,79 | -72 928,19 |  |
| 6 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -¦¦- | 98 265,03 | 22 037,84 | -76,79 | -72 928,19 |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -¦¦- | 48 350,59 | 11 421,36 | -74,92 | -34 109,46 |  |
| 6.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 4 680,34 | 1 085,03 | -74,78 | -3 217,62 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 1 450,52 | 250,35 | -81,67 | -1 115,57 |  |
| 6.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 1 551,25 | 143,56 | -86,49 | -919,16 |  |
| 6.4 | амортизация | -¦¦- | 113,93 | 577,37 | 196,48 | 382,63 |  |
| 6.5 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д. | -¦¦- | 4 200,38 | 251,83 | -85,28 | -1 458,68 |  |
| 6.6 | коммунальные услуги | -¦¦- | 1 413,66 | 86,60 | -95,47 | -1 826,71 |  |
| 6.7 | Услуги сторонних организаций | -¦¦- | 30 553,09 | 7 372,70 | -77,94 | -26 050,48 |  |
| 6.7.1 | информационные услуги | -¦¦- | 197,56 | 27,01 | -81,63 | -120,03 |  |
| 6.7.2 | охранные услуги | -¦¦- | 30 094,32 | 7 345,26 | -77,87 | -25 842,93 |  |
| 6.7.3 | переподготовка кадров | -¦¦- | 256,28 | 0,00 | -100,00 | -83,30 |  |
| 6.7.4 | техосмотр трансп.средств | -¦¦- | 4,93 | 0,43 | -90,66 | -4,22 |  |
| 6.8 | командировочные расходы | -¦¦- | 139,04 | 127,77 | -2,60 | -3,41 |  |
| 6.9 | расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -¦¦- | 342,64 | 237,46 | -26,54 | -85,78 |  |
| 6.10 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 1 491,23 | 352,47 | -73,53 | -978,95 |  |
| 6.11 | Налоговые платежи и сборы всего, в том числе: | -¦¦- | 3 384,62 | 0,00 | -100,00 | -3 135,16 |  |
| 6.11.1 | налог на имущество | -¦¦- | 2 635,60 | 0,00 | -100,00 | -2 486,41 |  |
| 6.11.2 | налог за пользов. земельн.участками | -¦¦- | 665,26 | 0,00 | -100,00 | -566,86 |  |
| 6.11.3 | налог на транспорт | -¦¦- | 46,90 | 0,00 | -100,00 | -45,02 |  |
| 6.11.4 | земельный налог | -¦¦- | 36,87 | 0,00 | -100,00 | -36,87 |  |
| 6.12 | страхование | -¦¦- | 593,74 | 131,33 | -75,73 | -409,86 |  |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | -¦¦- |  |  |  | 0,00 |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -¦¦- | 962 754,71 | 154 408,00 | -81,50 | -680 174,82 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -¦¦- | 385 856,16 | 317 181,91 | 0,00 | 0,00 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -¦¦- | 1 310 201,39 | 1 077 273,02 | 0,00 | 0,00 |  |
| VI | Всего доходов | -¦¦- | 1 348 610,87 | 471 589,91 | -59,06 | -680 174,82 |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. м3 | 5 264,41 | 835,169 | -84,14 | -4 429,24 |  |
| VIII | Нормативные потери | % | 27,40 | 27,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | тыс. м3 | 1 805,98 | 1 805,98 | 0,00 | 0,00 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/ м3 | 256,17 | 564,66 | 158,09 | 345,88 |  |
|  | Тариф с 1 января 2026 года |  | 224,48 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2026 года |  | 273,27 |  |  |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (техническая) по итогам 1 полугодия 2026 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете c 01.01.2026 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Отклонение в тыс. тенге | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 659 232,95 | 105 916,11 | -80,97 | -450 517,85 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 277 882,93 | 61 057,62 | -76,82 | -202 371,54 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -¦¦- | 19 252,15 | 85,00 | -99,53 | -18 077,40 |  |
| 1.2 | ГСМ | -¦¦- | 8 717,03 | 2 353,32 | -71,38 | -5 870,29 |  |
| 1.3 | энергия покупная | -¦¦- | 147 390,44 | 39 311,80 | -71,99 | -101 024,40 |  |
| 1.4 | забор воды | -¦¦- | 102 523,31 | 19 307,50 | -80,04 | -77 399,45 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -¦¦- | 135 330,09 | 20 683,62 | -83,60 | -105 437,29 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -¦¦- | 116 847,26 | 18 126,99 | -83,53 | -91 905,83 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 11 310,82 | 1 722,06 | -83,44 | -8 676,02 |  |
|  | ОСМС |  | 3 505,42 | 530,40 | -83,93 | -2 770,58 |  |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя |  | 3 666,59 | 304,16 | -87,27 | -2 084,86 |  |
| 3 | Амортизация | -¦¦- | 212 457,57 | 23 622,28 | -82,60 | -112 109,66 |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -¦¦- | 11 264,30 | 53,33 | -99,50 | -10 573,36 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -¦¦- | 11 264,30 | 53,33 | -99,50 | -10 573,36 |  |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 22 298,06 | 499,26 | -97,57 | -20 026,00 |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -¦¦- | 2 307,97 | 89,46 | -95,26 | -1 796,46 |  |
| 5.2 | дезинфекция, дератизация и др. комм.услуги | -¦¦- | 221,11 | 35,75 | -82,86 | -172,84 |  |
| 5.3 | страхование | -¦¦- | 2 209,17 | 279,62 | -86,08 | -1 728,72 |  |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -¦¦- | 12 002,73 | 0,00 | -100,00 | -11 323,33 |  |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -¦¦- | 543,22 | 94,43 | -74,41 | -274,60 |  |
| 5.7 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -¦¦- | 1 395,83 | 0,00 | -100,00 | -1 316,82 |  |
| 5.8 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -¦¦- | 920,91 | 0,00 | -100,00 | -868,78 |  |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -¦¦- | 593,81 | 0,00 | -100,00 | -560,20 |  |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -¦¦- | 2 013,23 | 0,00 | -100,00 | -1 899,27 |  |
| 5.11 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 90,06 | 0,00 | -100,00 | -84,96 |  |
| II | Расходы периода, всего | -¦¦- | 46 486,70 | 9 956,21 | -77,26 | -33 821,09 |  |
| 7 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -¦¦- | 46 486,70 | 9 956,21 | -77,26 | -33 821,09 |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -¦¦- | 32 233,73 | 7 614,24 | -74,92 | -22 739,64 |  |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 3 120,22 | 723,35 | -74,78 | -2 145,09 |  |
|  | ОСМС |  | 967,01 | 166,90 | -81,67 | -743,72 |  |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя |  | 987,16 | 95,71 | -85,99 | -587,59 |  |
| 7.3 | амортизация | -¦¦- | 102,75 | 260,35 | 48,24 | 84,72 |  |
| 7.4 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д. | -¦¦- | 2 875,58 | 227,11 | -85,28 | -1 315,51 |  |
| 7.5 | коммунальные услуги | -¦¦- | 1 274,91 | 78,10 | -93,26 | -1 080,90 |  |
| 7.6 | Услуги сторонних организаций | -¦¦- | 369,75 | 24,75 | -87,98 | -181,16 |  |
| 7.6.2 | информационные услуги | -¦¦- | 135,25 | 24,36 | -80,91 | -103,23 |  |
| 7.6.3 | переподготовка кадров | -¦¦- | 231,12 | 0,00 | -100,00 | -75,13 |  |
| 7.6.4 | техосмотр трансп.средств | -¦¦- | 3,38 | 0,39 | -87,70 | -2,79 |  |
| 7.7 | командировочные расходы | -¦¦- | 97,09 | 115,23 | 25,80 | 23,63 |  |
| 7.8 | расходы, связь, периодическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -¦¦- | 234,57 | 214,15 | -79,40 | -825,49 |  |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 1 344,86 | 317,87 | -73,53 | -882,87 |  |
| 7.10 | Налоговые платежи и сборы всего, в том числе: | -¦¦- | 2 473,51 | 0,00 | -100,00 | -3 175,94 |  |
| 7.10.1 | налог на имущество | -¦¦- | 1 804,33 | 0,00 | -100,00 | -2 597,54 |  |
| 7.10.2 | налог за пользов. земельн.участками | -¦¦- | 599,96 | 0,00 | -100,00 | -511,22 |  |
| 7.10.3 | налог на транспорт | -¦¦- | 35,97 | 0,00 | -100,00 | -33,93 |  |
|  | земельный налог | -¦¦- | 33,25 | 0,00 | -100,00 | -33,25 |  |
| 7.10.5 | прочие налоги | -¦¦- |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7.11 | страхование | -¦¦- | 405,57 | 118,44 | -67,99 | -251,54 |  |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | -¦¦- |  |  |  | 0,00 |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -¦¦- | 705 719,64 | 115 872,32 | -80,69 | -484 338,94 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -¦¦- | 354 479,56 | 291 459,98 | 0,00 | 0,00 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -¦¦- | 1 181 598,54 | 971 533,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| VI | Всего доходов | -¦¦- | 1 060 199,20 | 407 332,30 | -54,32 | -484 338,94 |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. м3 | 4 555,48 | 717,50 | -84,25 | -3 836,63 |  |
| VIII | Нормативные потери | % | 27,40 | 27,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | тыс. м3 | 1 630,63 | 1 630,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| IX | Средний тариф (без налога на добавленную стоимость) с учетом изменений | тенге/ м3 | 232,73 | 567,71 | 189,95 | 371,92 |  |
|  | Тариф с 1 января 2026 года |  | 179,39 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2026 года |  | 265,45 |  |  |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (промышленная) по итогам 1 полугодия 2026 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2026 года | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Отклонение в тыс. тенге | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 197 693,26 | 35 718,43 | -81,93 | 161 974,84 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 143 866,95 | 32 296,99 | -77,55 | 111 569,96 |  |
| 1.1 | покупная энергия | -¦¦- | 84 083,43 | 24 918,09 | -70,37 | 59 165,33 |  |
| 1.2 | вода покупная | -¦¦- | 59 783,53 | 7 378,90 | -87,66 | 52 404,63 |  |
| 2 | Амортизация | -¦¦- | 8 349,31 | 529,41 | -93,66 | 7 819,90 |  |
| 3 | Ремонт всего, в том числе: | -¦¦- | 26 418,16 | 10,61 | -99,96 | 26 407,55 |  |
| 3.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -¦¦- | 26 418,16 | 10,61 | -99,96 | 26 407,55 |  |
| 4 | Эксплутационные расходы | -¦¦- | 19 058,84 | 2 881,42 | -84,88 | 16 177,43 |  |
| II | Расходы периода, всего | -¦¦- | 460,15 | 241,90 | -47,43 | 218,25 |  |
| 5 | Налоговые платежи и сборы всего, в том числе: | -¦¦- | 460,15 | 241,90 | -47,43 | 218,25 |  |
| 5.1 | налог на имущество | -¦¦- | 460,15 | 241,90 | -47,43 | 218,25 |  |
| 6 | Расходы на выплату вознаграждений | -¦¦- |  |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -¦¦- | 198 153,42 | 35 960,33 | -81,85 | 162 193,09 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -¦¦- | 14 489,98 | 2 415,00 | -83,33 | 12 074,98 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -¦¦- | 68 901,12 | 11 483,52 | -83,33 | 57 417,60 |  |
| VI | Всего доходов | -¦¦- | 212 643,40 | 38 375,32 | -81,95 | 174 268,08 |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. м3 | 3 164,33 | 473,61 | -85,03 | 2 690,72 |  |
| VIII | Средний тариф (без налога на добавленную стоимость) с учетом изменений | тенге/ м3 | 67,20 | 81,03 | 20,58 | -13,83 |  |
|  | Тариф с 1 января 2026 года |  | 61,45 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2026 года |  | 68,91 |  |  |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу отвод сточных вод по итогам 1 полугодия 2026 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 01.01.2026 года | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Отклонение в тыс. тенге | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 81 667,29 | 11 642,67 | 5,33 | -65 891,21 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 27 235,36 | 4 989,92 | 2,45 | -21 594,87 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -¦¦- | 8 374,93 | 25,00 | 4,00 | -8 027,81 |  |
| 1.2 | ГСМ | -¦¦- | 2 523,10 | 594,98 | -15,23 | -2 381,57 |  |
| 1.3 | энергия покупная | -¦¦- | 16 337,34 | 4 369,94 | 5,03 | -11 185,48 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -¦¦- | 41 989,26 | 6 419,05 | 7,34 | -32 700,73 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -¦¦- | 36 262,94 | 5 625,62 | 6,19 | -28 522,50 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 3 510,25 | 534,43 | 8,78 | -2 692,56 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 1 087,89 | 164,61 | 6,19 | -859,84 |  |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 1 128,18 | 94,39 | 56,64 | -625,84 |  |
| 3 | Амортизация | -¦¦- | 607,43 | 8,99 | 28,32 | -464,40 |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -¦¦- | 5 586,18 | 13,33 | 9,69 | -5 079,29 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -¦¦- | 5 586,18 | 13,33 | 9,69 | -5 079,29 |  |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 6 249,05 | 211,39 | -0,23 | -6 051,91 |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности, всего | -¦¦- | 1 034,11 | 107,78 | 116,88 | -369,03 |  |
| 5.2 | ремонт и тех обслживания оборудования | -¦¦- | 56,68 | 0,00 | 5,99 | -53,47 |  |
| 5.3 | дезинфекция,дератизация и др. комм.услуги | -¦¦- | 55,90 | 9,04 | 5,99 | -43,70 |  |
| 5.4 | страхование | -¦¦- | 690,37 | 70,69 | 10,00 | -556,92 |  |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -¦¦- | 3 474,13 | 0,00 | -13,73 | -4 026,87 |  |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -¦¦- | 137,34 | 23,88 | -2,10 | -116,41 |  |
| 5.7 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -¦¦- | 44,91 | 0,00 | -78,80 | -211,88 |  |
| 5.8 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 22,77 | 0,00 | -40,75 | -38,43 |  |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -¦¦- | 150,13 | 0,00 | 6,00 | -141,63 |  |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -¦¦- | 582,72 | 0,00 | 18,06 | -493,56 |  |
| II | Расходы периода, всего | -¦¦- | 11 865,31 | 2 492,88 | 13,75 | -7 938,44 |  |
| 6 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -¦¦- | 11 865,31 | 2 492,88 | 13,75 | -7 938,44 |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -¦¦- | 8 058,43 | 1 903,56 | 6,19 | -5 684,91 |  |
| 6.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 780,06 | 180,84 | 15,89 | -492,25 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 241,75 | 41,73 | 13,92 | -170,48 |  |
| 6.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 282,05 | 23,93 | 48,67 | -165,78 |  |
| 6.4 | амортизация | -¦¦- | 25,96 | 65,82 | -41,49 | 21,45 |  |
| 6.5 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д. | -¦¦- | 832,32 | 57,42 | 113,41 | -332,59 |  |
| 6.6 | коммунальные услуги | -¦¦- | 322,33 | 19,75 | -26,11 | -416,50 |  |
| 6.7 | Прочие расходы | -¦¦- | 98,56 | 6,26 | 82,59 | -47,72 |  |
| 6.7.1 | информационные услуги | -¦¦- | 39,15 | 6,16 | 16,80 | -27,36 |  |
| 6.7.2 | переподготовка кадров | -¦¦- | 58,43 | 0,00 | 207,69 | -18,99 |  |
| 6.7.3 | техосмотр трансп.средств | -¦¦- | 0,98 | 0,10 | -33,33 | -1,37 |  |
| 6.8 | командировочные расходы | -¦¦- | 28,10 | 29,13 | 3,99 | 2,11 |  |
| 6.9 | расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -¦¦- | 67,90 | 54,14 | -74,17 | -208,71 |  |
| 6.10 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 333,60 | 80,37 | 9,89 | -223,21 |  |
| 6.11 | Налоговые платежи и сборы всего, в том числе: | -¦¦- | 692,76 | 0,00 | 365,48 | -148,83 |  |
| 6.11.1 | налог на имущество | -¦¦- | 522,25 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6.11.2 | налог за пользов. земельн.участками | -¦¦- | 151,69 | 0,00 | 17,36 | -129,25 |  |
| 6.11.3 | налог на транспорт | -¦¦- | 10,41 | 0,00 | -6,80 | -11,17 |  |
| 6.11.4 | земельный налог | -¦¦- | 8,41 | 0,00 | 0,05 | -8,41 |  |
| 6.12 | страхование | -¦¦- | 101,50 | 29,95 | 0,53 | -71,02 |  |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | -¦¦- |  |  |  | 0,00 |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -¦¦- | 93 532,60 | 14 135,55 | 6,33 | -73 829,64 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -¦¦- | 1 469,60 | 636,01 | 15,53 | -636,01 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) |  | 5 396,44 | 2 120,03 | 27,27 | -2 120,03 |  |
| VI | Всего доходов | -¦¦- | 95 002,19 | 14 771,56 | 6,46 | -74 465,65 |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. м3 | 1 279,14 | 65,61 | 0,00 | -1 213,53 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ м3 | 74,27 | 225,13 | 6,46 | 155,37 |  |
|  | Тариф с 1 января 2026 года |  | 73,25 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2026 года |  | 74,70 |  |  |  |  |

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

## Форма 3

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
по итогам 2025 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия теплоэнергетики

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт ll полугодия 2025 года | План (на 2026год) | Факт l полугодия 2026 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| На услугу производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ согласно утвержденного температурного графика | 313 038,124 | 817 364,274 | 281 346,760 |  | фактические данные представлены за 2 месяца |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ до потребителя согласно заявленных объемов | 70 366,33900 | 205 627,597 | 56 199,286 |  | фактические данные представлены за 2 месяца |
| На услугу подача воды по распределительным сетям |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение питьевой водой согласно установленным требованиям к качеству питьевой воды. Бесперебойная подача воды до потребителя | 1 594,69243200 | 3 843,2533760 | 835,16863400 |  | фактические данные представлены за 2 месяца |
| На услугу отвод сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность и бесперебойность водоотведения | 688,8532 | 590,91528400 | 65,61300000 |  | фактические данные представлены за 2 месяца |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 1 566,7800 | 4 591,348 | 717,4991740 |  | фактические данные представлены за 2 месяца |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 1 681,38068 | 3 164,3335 | 473,613 |  | фактические данные представлены за 2 месяца |

5 Информация о достижении показателей эффективности

Форма 4

Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам 1 полугодия 2026 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия теплоэнергетики

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт II полугодия 2025 года | План (на 2026 год) | Факт I полугодия 2026 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество отключений на услугу производство тепловой энергии | 0 | 0 | 0 |  | фактические данные представлены за 2 месяца |
| 2 | Количество отключений на услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии | 0 | 0 | 0 |  | фактические данные представлены за 2 месяца |
| 3 | Количество отключений на услугу подача воды по распределительным сетям | 0 | 0 | 0 |  | фактические данные представлены за 2 месяца |
| 4 | Количество отключений на услугу отвод сточных вод | 0 | 0 | 0 |  | фактические данные представлены за 2 месяца |
| 5 | Количество отключений на услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) | 0 | 0 | 0 |  | фактические данные представлены за 2 месяца |
| 6 | Количество отключений на услугу по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) | 0 | 0 | 0 |  | фактические данные представлены за 2 месяца |

6) Основные финансово-экономических показатели деятельности предприятия;

Расходы за 1 полугодие 2026 года ПТЭ составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 2 479 175,94 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 2 505 154,45 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 154 408,00 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 115 872,32 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 50 367,41 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 14 135,55 тыс. тенге без НДС;

7) Объемы предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за 1 полугодие 2026 года составили:

- на услуги производства тепловой энергии – 257 207 Гкал.

- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией –  287 071 Гкал

- на услуги подачи воды по распределительным сетям – 835,17 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) – 717,50 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) – 473,61 тыс. м3

- на услуги отвода сточных вод – 65,61 тыс. м3

8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики за 1 полугодие 2026 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей.

Дебиторская задолженность на 28.02.2026 года составила –   119,804,34тыс. тенге, в том числе:

ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» -  119 379,97 тыс. тенге (просроченная и текущая ДЗ);

ИП «Хадис»на сумму  411,91  тыс.тенге (просроченная ДЗ, имеется решение суда);

ТОО «StroyMontajKz» на сумму 12,46 тыс.тенге (просроченная ДЗ, имеется решение суда).

9) В перспективе на период отопительного сезона ОЗП 2026-2027 гг. в целях обеспечения надежными качественными услугами заложены следующие инвестиционные проекты:

По услуге производство тепловой энергии:

Капитальный ремонт котла ПТВП-100 ст№2

Капитальный ремонт котла эмульгаторов котла №1,2, замена цилиндрического корпуса  ПТВП-100 ст№4

Приобретение Вибровозбудителя для виброразгрузчика 2х22кВт

Приобретение Насоса К80-50-200 с электродвигателе  в количестве 1 ед.

Капитальный ремонт сетевого насоса КРХА 660/300 в количестве 2 ед на ТС1

Капитальный ремонт сетевого насоса КРХА 660/300 в количестве 1 ед на ТС2

Приобретение Трактора гусеничный тягового класса 25 на ТС1

Приобретение Трактора гусеничный тягового класса 20 на ТС2

Приобретение Трубонарезной станок СА 983

Приобретение аспирационной системы на ТС2

Замена насоса 200Д90 в количестве 3 ед

Приобретение погружного виброрыхлителя к виброразгрузчику на ТС2

Приобретение вентилятора \вц-14-46-3,15 с двигателем 5,5 кВт (1500 об/мин)

Приобретение электрического тельфера 10 тонн в количестве 1 ед

Приобретение Тельфер электрический MD1 (5 тонн 30 метров) двухскоростной в количестве 1 ед

Приобретение Тельфер электрический 13Т10566 (3,2 тонны 30 метров)

Приобретение Электро тельфер 1 тонн в количестве 3 ед

Капитальный ремонт Маневрового устройства МУ-12

По услуге передачи, распределения и реализация тепловой энергии

- Тепломагистраль (ОС24000001064) ОС 23000000080 ОС6500016329 Вынос Теплосети Д.820 мм от ЮЗК в р-не обрушения

- Приобретение Прецизионный кондиционер StationAir

- Приобретение Дизельный сварочный генератор TSS PRO DGW 3.0/250E-R

По услуге подачи воды по распределительным сетям:

- Водовод от насосной 2-го подьема до ТС-2 Д630*10

- Замена Насоса 1Д-630 с электродвигателем 6 Кв 1500 об/мин

- Замена Насоса 300Д70 с электродвигателем 315Квт 1500 об/мин 6000В

- Замена Насоса К 100-65-250 СД с электродвигателем 45/3000

По услуге подачи воды по распределительным сетям (техническая):

- Хоз.питьевой в/провод от А до кв.65 по ул.первостройтелей (до ТС-1) Ф630х10

- Замена участка водопроводных сетей.Вынос Дюкера Бекбулатской диаметром ф820х10

По услуге подачи воды по распределительным сетям (промышленная):

- Приобретение НАСОС С-245 100М3/Ч 16М 1500ОБ/МИН (Андижанец)

Отвод сточных вод

- Приобретение VFD450CP43S-21 преобразователь частоты С3200, 3*400В, 45кВт 91А