Информация к отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ,

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие теплоэнергетики по предоставлению регулируемых услуг

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2025 год.

- Общая информация о субъекте естественной монополии:

Предприятие теплоэнергетики г. Сатпаев образовано 10 июня 1994 года

путем реорганизации Сатпаевского ремонтно-монтажного специализированного управления.

На основании Протокола заседания Совета директоров ТОО «Корпорация Казахмыс» от 14 июля 2015 года было принято решение о добровольной реорганизации ТОО «Корпорация Казахмыс» в форму выделения из него ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн» с 1 января 2016 года.

Основные виды деятельности:

- выработка тепловой энергии (в виде горячей воды и пара) для г. Сатпаев и пром. предприятий;

- передача, распределение и снабжение тепловой энергий;

- подача воды по распределительным сетям;

- подача воды по распределительным сетям (техническая);

- подача воды по распределительным сетям (промышленная);

- отвод сточных вод.

В состав предприятия входят:

-  тепловые станции № 1, 2;

-  цех тепловых сетей;

-  цех водопровода;

-  водовод промышленной воды;

-  ремонтная база: участки №1,2,3, транспортный участок.

Тепловая станция №1 расположена в промышленной зоне г. Сатпаев , снабжает теплом и горячей водой жилой массив г. Сатпаев , промышленные предприятия, обеспечивает паром предприятия ТОО «Корпорация Казахмыс»

Тепловая станция №2 предназначена для покрытия тепловой нагрузки горнопромышленных предприятий ПО «ЖЦМ».

Тепловые и водопроводные сети предназначены для бесперебойной подачи тепловой энергии и воды, а также отвод сточных вод промышленных предприятий ТОО «Корпорация Казахмыс» и прочих юридических лиц.

Насосная станция очищенных стоков расположена в г. Жезказган для подачи промышленной воды в промышленную зону. Забор воды осуществляется из сбросного канала, расположенного в районе главной насосной станции.

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 года

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №45-ОД от 01.09.2023 года, №76-ОД от 23.10.2023 года, №81-ОД от 23.10.2023 года, №80-НҚ от 23.10.2023 года, №42-ОД 01.09.2023 года, №74-ОД от 23.10.2023 года была утверждена инвестиционная программа Предприятия теплоэнергетики на 2024-2028 г..

* Приложение 5 форма 1

3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Форма 2

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги производства тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2025 года

| № п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 12 849 104,35 | 5 295 423,25 | - 58,79 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -"- | 8 139 146,12 | 3 489 732,59 | -57,12 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -"- | 58 880,18 | 23 267,13 | -60,48 |  |
| 1.2 | топливо, всего в том числе: | -"- | 5 110 743,26 | 1 820 807,84 | -64,37 |  |
| 1.2.1 | уголь | -"- | 4 687 118,68 | 1 643 544,67 | -41,61 |  |
| 1.2.2 | мазут | -"- | 423 624,57 | 177 263,16 | -33,06 |  |
| 1.3 | ГСМ | -"- | 99 702,72 | 54 729,15 | -45,11 |  |
| 1.4 | энергия покупная | -"- | 1 653 926,03 | 795 333,54 | -51,91 |  |
| 1.5 | вода | -"- | 1 215 893,93 | 795 594,93 | -34,57 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -"- | 2 441 940,87 | 1 221 293,79 | -49,99 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -"- | 2 125 017,19 | 1 117 736,29 | -47,40 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 200 047,74 | 49 449,20 | -75,28 |  |
|  | ОСМС | -"- | 63 750,52 | 32 899,12 | -48,39 |  |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -"- | 53 125,43 | 21 209,18 | -60,08 |  |
| 3 | Амортизация | -"- | 718 661,80 | 277 055,09 | -61,45 |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -"- | 990 454,85 | 115 230,77 | -88,37 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -"- | 990 454,85 | 115 230,77 | -88,37 |  |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 236 491,71 | 26 175,47 | -88,93 |  |
| # 5.1 | # услуги автотранспорта | # -"- | # 137 283,66 | # 0,00 | # -100,00 |  |
| # 5.2 | # ремонт и тех .обслуживание оборудования | # -"- | # 26 954,40 | # 12 707,70 | # -52,85 |  |
| # 5.3 | # экспертиза объектов, оборудования и услуг | # -"- | # 27 890,14 | # 9 620,98 | # -65,50 |  |
| # 5.4 | # ремонт не основных средств | # -"- | # 5 739,43 | # 1 565,69 | # -72,72 |  |
| # 5.5 | # ремонт электрооборудования | # -"- | # 23 026,70 | # 0,00 | # -100,00 |  |
| # 5.6 | # изготовление деталей | # -"- | # 15 597,38 | # 2 281,10 | # -85,38 |  |
| 6 | Прочие затраты, всего в том числе: | -"- | 248 600,36 | 102 061,99 | -58,95 |  |
| 6.1 | охрана труда | -"- | 14 527,94 | 9 917,52 | -31,73 |  |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | -"- | 6 359,86 | 2 325,09 | -63,44 |  |
| 6.3 | услуги ж/д перевозок | -"- | 113 090,04 | 0,00 | -100,00 |  |
| 6.4 | страхование | -"- | 29 004,78 | 52 807,43 | 82,06 |  |
| 6.5 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -"- | 2 167,36 | 964,24 | -55,51 |  |
| 6.6 | мероприятия по охране окружающей среды | -"- | 22 615,22 | 12 591,00 | -44,33 |  |
| 6.7 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 882,76 | 136,71 | -84,51 |  |
| 6.8 | пуско-наладочные работы | -"- | 52 873,09 | 23 320,00 | -55,89 |  |
| 6.9 | размещение золошлаковых отходов | -"- | 7 079,32 | 0,00 | -100,00 |  |
| 7 | налоговые платежи и сборы | -"- | 73 808,63 | 63 873,54 | -13,46 |  |
| 7.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -"- | 73 808,63 | 63 873,54 | -13,46 |  |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 468 441,60 | 185 363,77 | -60,43 |  |
| 8 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -"- | 468 441,60 | 185 363,77 | -60,43 |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -"- | 212 341,10 | 84 903,81 | -60,02 |  |
| 8.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 19 978,52 | 4 993,13 | -75,01 |  |
| 8.3 | ОСМС | -"- | 6 370,23 | 3 505,44 | -44,97 |  |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -"- | 5 308,53 | 436,13 | -91,78 |  |
| 8.4 | амортизация | -"- | 1 825,31 | 1 275,28 | -30,13 |  |
| 8.5 | налоговые платежи и сборы | -"- | 27 692,88 | 11 890,65 | -57,06 |  |
| 8.4.1 | налог на имущество | -"- | 20 693,33 | 9 091,43 | -56,07 |  |
| 8.4.2 | налог на транспорт | -"- | 420,35 | 229,44 | -45,42 |  |
| 8.4.3 | плата за пользование земельными участками | -"- | 6 233,75 | 2 569,78 | -58,78 |  |
| 8.4.4 | земельный налог | -"- | 345,44 | 0,00 | -100,00 |  |
| 8.6 | командировочные расходы | -"- | 1 229,08 | 0,00 | -100,00 |  |
| 8.7 | коммунальные услуги | -"- | 12 042,39 | 9 450,37 | -21,52 |  |
| 8.8 | услуги связи | -"- | 827,70 | 115,02 | -86,10 |  |
| 8.8 | Прочие расходы, в т .ч. | -"- | 180 825,84 | 68 793,94 | -61,96 |  |
| 8.8.1 | страхование | -"- | 2 807,85 | 2 642,97 | -5,87 |  |
| 8.8.2 | переподготовка кадров | -"- | 2 265,48 | 547,48 | -75,83 |  |
| 8.8.3 | канцелярские товары | -"- | 2 075,86 | 0,00 | -100,00 |  |
| 8.8.4 | охранные услуги | -"- | 124 455,07 | 62 136,14 | -50,07 |  |
| 8.8.5 | типографные расходы | -"- | 1 477,42 | 865,90 | -41,39 |  |
| 8.8.6 | тех. осмотр транспортных средств | -"- | 38,63 | 21,69 | -43,86 |  |
| 8.8.7 | обслуживание тех. средств управления | -"- | 32 890,02 | 2 519,80 | -92,34 |  |
| 8.8.8 | информационные услуги | -"- | 1 546,91 | 22,71 | -98,53 |  |
| 8.8.10 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 13 182,53 | 0,00 | -100,00 |  |
| 8.8.11 | периодическое издания | -"- | 86,07 | 37,24 | -56,73 |  |
| 9 | Расходы на выплату вознаграждений | -"- |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 13 317 545,93 | 5 480 787,02 | -58,85 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -"- | 424 698,78 | 212 349,39 | -50,00 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -"- | 2 685 417,50 | 1 342 708,75 |  |  |
| VI | Всего доходов | -"- | 13 742 244,71 | 5 693 136,41 | -58,57 |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. Гкал | 950,538 | 377,260 | -60,31 |  |
| VIII | Средний тарифариф (без НДС) с учетом изменений | тенге/Гкал | 14 457,33 | 15 090,75 | 4,38 |  |
|  | Тариф с 1 января 2025 года | тенге/Гкал | 13 907,66 |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2025 года | тенге/Гкал | 14 640,55 |  |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2025 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 12 161 614,99 | 4 726 905,50 | -458,86 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 8 372 749,66 | 3 347 844,09 | -60,01 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -¦¦- | 56 419,41 | 15 189,22 | -73,08 |  |
| 1.2 | ГСМ | -¦¦- | 18 101,90 | 9 936,55 | -45,11 |  |
| 1.3 | энергия покупная | -¦¦- | 51 104,80 | 7 888,78 | -84,56 |  |
| 1.4 | покупная теплоэнергия | -¦¦- | 8 150 274,85 | 3 283 646,97 | -59,71 |  |
| 1.5 | вода | -¦¦- | 96 848,72 | 31 182,57 | -67,80 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -¦¦- | 420 428,50 | 204 384,97 | -51,39 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -¦¦- | 365 863,81 | 192 440,45 | -47,40 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 34 442,19 | 8 513,66 | -75,28 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 10 975,91 | 2 297,67 | -79,07 |  |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 9 146,60 | 1 133,19 | -87,61 |  |
| 3 | Амортизация | -¦¦- | 157 782,83 | 62 044,93 | -60,68 |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -¦¦- | 31 792,61 | 7 895,74 | -75,16 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -¦¦- | 31 792,61 | 7 895,74 | -75,16 |  |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | -¦¦- | 32 200,42 | 2 783,82 | -91,35 |  |
| 5.1 | услуги автотранспорта | -¦¦- | 24 925,04 | 0,00 | -100,00 |  |
| 5.2 | ремонт и тех. обслуживание оборудования | -¦¦- | 398,98 | 2 399,66 | 501,45 |  |
| 5.3 | экспертиза объектов, оборудования и услуг | -¦¦- | 1 638,92 | 384,16 | -76,56 |  |
| 5.4 | ремонт не основных средств | -¦¦- | 1 056,79 | 0,00 | -100,00 |  |
| 5.5 | ремонт электрооборудования | -¦¦- | 4 180,70 | 0,00 | -100,00 |  |
| 6 | Прочие затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 10 808,55 | 4 836,82 | -55,25 |  |
| 6.1 | охрана труда | -¦¦- | 3 516,02 | 477,29 | -86,43 |  |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | -¦¦- | 696,15 | 422,14 | -39,36 |  |
| 6.3 | страхование | -¦¦- | 6 042,61 | 3 737,50 | -38,15 |  |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -¦¦- | 393,50 | 175,07 | -55,51 |  |
| 6.6 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -¦¦- | 160,27 | 24,82 | -84,51 |  |
| 8 | Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям | тыс. тенге | 3 135 852,41 | 1 097 115,13 | -65,01 |  |
| II | Расходы периода, всего | -¦¦- | 110 489,92 | 40 023,90 | -63,78 |  |
| 9 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -¦¦- | 110 489,92 | 40 023,90 | -63,78 |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -¦¦- | 79 627,91 | 31 813,96 | -60,05 |  |
| 9.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 7 491,95 | 1 872,42 | -75,01 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 2 388,84 | 587,65 | -75,40 |  |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 1 990,70 | 436,13 | -78,09 |  |
| 9.3 | амортизация | -¦¦- | 331,41 | 231,54 | -30,13 |  |
| 9.4 | налоговые платежи и сборы | -¦¦- | 5 027,88 | 2 158,85 | -57,06 |  |
| 9.4.1 | налог на имущество | -¦¦- | 3 757,05 | 1 650,63 | -56,07 |  |
| 9.4.2 | налог за пользов. земельн. участками | -¦¦- | 1 131,79 | 466,57 | -58,78 |  |
| 9.4.3 | налог на транспорт | -¦¦- | 76,32 | 41,66 | -45,42 |  |
| 9.4.4 | земельный налог | -¦¦- | 62,72 | 0,00 | -100,00 |  |
| 9.4.6 | прочие налоги | -¦¦- |  | 0,00 |  |  |
| 9.5 | командировочные расходы | -¦¦- | 201,62 | 0,00 | -100,00 |  |
| 9.6 | коммунальные услуги | -¦¦- | 2 186,40 | 1 715,80 | -21,52 |  |
| 9.7 | услуги связи | -¦¦- | 150,28 | 20,88 | -86,10 |  |
| 9.8 | Другие расходы всего, в том числе: | -¦¦- | 11 092,93 | 1 186,67 | -89,30 |  |
| 9.8.2 | страхование | -¦¦- | 982,07 | 457,74 | -53,39 |  |
| 9.8.3 | переподготовка кадров | -¦¦- | 411,32 | 99,40 | -75,83 |  |
| 9.8.4 | канцелярские товары | -¦¦- | 376,89 | 0,00 | -100,00 |  |
| 9.8.5 | типографные расходы | -¦¦- | 268,24 | 157,21 | -41,39 |  |
| 9.8.6 | тех. осмотр транспортных средств | -¦¦- | 7,07 | 3,94 | -44,32 |  |
| 9.8.7 | обслуживание тех. средств управления | -¦¦- | 5 971,47 | 457,49 | -92,34 |  |
| 9.8.8 | информационные услуги | -¦¦- | 666,85 | 4,12 | -99,38 |  |
| 9.8.9 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -¦¦- | 2 393,40 | 0,00 | -100,00 |  |
| 9.8.10 | периодическое издания | -¦¦- | 15,63 | 6,76 | -56,73 |  |
| 10 | Расходы на выплату вознаграждений | -¦¦- |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -¦¦- | 12 272 104,91 | 4 766 929,40 | -61,16 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -¦¦- | 121 011,68 | 60 505,84 | -50,00 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -¦¦- | 910 728,33 | 455 364,16 |  |  |
| VI | Всего доходов | -¦¦- | 12 393 116,59 | 4 827 435,24 | -61,05 |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. Гкал | 287,056 | 113,46 | -60,47 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 27,79 | 27,79 | 0,00 |  |
|  |  | тыс. Гкал | 111,23 | 38,33 | -65,55 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/ Гкал | 43 173,17 | 42 546,69 | -1,45 |  |
|  | Тариф с 1 января 2025 года | тенге/Гкал | 41 178,94 |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2025 года | тенге/Гкал | 43 837,91 |  |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям по итогам 1 полугодия 2025 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 742 418,53 | 250 379,40 | -66,28 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 312 461,56 | 110 889,55 | -64,51 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -¦¦- | 37 606,81 | 6 285,92 | -83,29 |  |
| 1.2 | ГСМ | -¦¦- | 12 012,30 | 5 840,62 | -51,38 |  |
| 1.3 | энергия покупная | -¦¦- | 155 610,11 | 41 740,89 | -73,18 |  |
| 1.4 | забор воды | -¦¦- | 107 232,34 | 57 022,12 | -46,82 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -¦¦- | 213 199,26 | 83 772,56 | -60,71 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -¦¦- | 185 917,52 | 77 544,83 | -58,29 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 17 569,18 | 3 607,04 | -79,47 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 5 577,53 | 1 725,38 | -69,07 |  |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 4 135,04 | 895,30 | -78,35 |  |
| 3 | Амортизация | -¦¦- | 150 504,74 | 48 660,64 | -67,67 |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -¦¦- | 11 783,28 | 1 646,97 | -86,02 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -¦¦- | 11 783,28 | 1 646,97 | -86,02 |  |
| 5 | Прочие затраты, всего | -¦¦- | 54 469,69 | 5 409,69 | -90,07 |  |
| 5.1 | услуги ж/д перевозок | -¦¦- | 45,14 | 0,00 | -100,00 |  |
| 5.2 | охрана труда и техника безопасности | -¦¦- | 2 343,19 | 492,33 | -78,99 |  |
| 5.3 | НДПИ (налог на добычу подземных ископаемых) | -¦¦- | 15 965,19 |  |  |  |
| 5.4 | дезинфекция, дератизация и др. ком. услуги | -¦¦- | 231,30 | 102,90 | -55,51 |  |
| 5.5 | страхование | -¦¦- | 3 081,05 | 2 481,53 | -19,46 |  |
| 5.7 | услуги автотранспорта | -¦¦- | 16 540,09 | 0,00 | -100,00 |  |
| 5.8 | противопожарные мероприятия | -¦¦- | 409,19 | 248,13 | -39,36 |  |
| 5.9 | ремонт и тех. обслуживание оборудования | -¦¦- | 1 923,50 | 0,00 | -100,00 |  |
| 5.10 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -¦¦- | 7 284,80 | 2 070,21 | -71,58 |  |
| 5.11 | ремонт не основных средств | -¦¦- | 621,17 | 0,00 | -100,00 |  |
| 5.12 | ремонт электрооборудования | -¦¦- | 5 930,86 | 0,00 | -100,00 |  |
| 5.13 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 94,21 | 14,59 | -84,51 |  |
| II | Расходы периода, всего | -¦¦- | 92 164,28 | 33 558,45 | -63,59 |  |
| 6 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -¦¦- | 92 164,28 | 33 558,45 | -63,59 |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -¦¦- | 45 530,82 | 18 765,41 | -58,79 |  |
| 6.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 4 302,65 | 1 054,21 | -75,50 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 1 365,92 | 363,36 | -73,40 |  |
| 6.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 1 062,72 | 269,67 | -74,62 |  |
| 6.4 | амортизация | -¦¦- | 194,74 | 136,10 | -30,11 |  |
| 6.5 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит. техники и т.д. | -¦¦- | 3 962,63 | 268,91 | -93,21 |  |
| 6.6 | коммунальные услуги | -¦¦- | 1 285,15 | 1 008,53 | -21,52 |  |
| 6.7 | Услуги сторонних организаций | -¦¦- | 28 823,67 | 10 038,03 | -65,17 |  |
| 6.7.1 | информационные услуги | -¦¦- | 186,37 | 2,42 | -98,70 |  |
| 6.7.2 | охранные услуги | -¦¦- | 28 390,87 | 9 974,87 | -64,87 |  |
| 6.7.3 | переподготовка кадров | -¦¦- | 241,77 | 58,43 | -75,83 |  |
| 6.7.4 | техосмотр трансп. средств | -¦¦- | 4,65 | 2,31 | -50,28 |  |
| 6.8 | командировочные расходы | -¦¦- | 131,17 | 0,00 | -100,00 |  |
| 6.9 | расходы, связь, периодическая печать, (канц. товары, типография) и т.д. | -¦¦- | 323,24 | 108,66 | -66,39 |  |
| 6.10 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 1 406,82 | 0,00 | -100,00 |  |
| 6.11 | Налоговые платежи и сборы всего, в том числе: | -¦¦- | 3 233,56 | 1 268,95 | -60,76 |  |
| 6.11.1 | налог на имущество | -¦¦- | 2 486,41 | 970,23 | -60,98 |  |
| 6.11.2 | налог за пользов. земельн. участками | -¦¦- | 665,26 | 274,24 | -58,78 |  |
| 6.11.3 | налог на транспорт | -¦¦- | 45,02 | 24,49 | -45,62 |  |
| 6.11.4 | земельный налог | -¦¦- | 36,87 | 0,00 | -100,00 |  |
| 6.12 | страхование | -¦¦- | 541,19 | 276,62 | -48,89 |  |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | -¦¦- |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -¦¦- | 834 582,81 | 283 937,86 | -65,98 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -¦¦- | 317 181,91 | 158 590,96 | -50,00 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -¦¦- | 1 077 273,02 | 538 636,51 | -50,00 |  |
| VI | Всего доходов | -¦¦- | 1 151 764,72 | 442 528,81 | -61,58 |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. м3 | 5 264,41 | 1 980,55 | -62,38 |  |
| VIII | Нормативные потери | % | 27,40 | 27,40 | 0,00 |  |
|  |  | тыс. м3 | 1 805,98 | 1 805,98 | 0,00 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/ м3 | 218,78 | 223,44 | 2,13 |  |
|  | Тариф с 1 января 2025 года |  | 201,68 |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2025 года |  | 224,48 |  |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (техническая) по итогам 1 полугодия 2025 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 556 718,10 | 196 069,31 | -64,78 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 263 429,16 | 98 531,42 | -62,60 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -¦¦- | 18 162,40 | 5 159,70 | -71,59 |  |
| 1.2 | ГСМ | -¦¦- | 8 223,61 | 5 267,34 | -35,95 |  |
| 1.3 | энергия покупная | -¦¦- | 140 336,20 | 36 679,27 | -73,86 |  |
| 1.4 | забор воды | -¦¦- | 96 706,95 | 51 425,11 | -46,82 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -¦¦- | 126 120,90 | 49 674,35 | -60,61 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -¦¦- | 110 032,82 | 45 893,88 | -58,29 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 10 398,08 | 2 140,10 | -79,42 |  |
|  | ОСМС |  | 3 300,98 | 1 039,79 | -68,50 |  |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя |  | 2 389,02 | 600,57 | -74,86 |  |
| 3 | Амортизация | -¦¦- | 135 731,94 | 43 884,35 | -67,67 |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -¦¦- | 10 626,69 | 1 217,19 | -88,55 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -¦¦- | 10 626,69 | 1 217,19 | -88,55 |  |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 20 809,39 | 2 762,01 | -86,73 |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -¦¦- | 2 170,06 | 334,00 | -84,61 |  |
| 5.2 | дезинфекция, дератизация и др. комм.услуги | -¦¦- | 208,59 | 92,80 | -55,51 |  |
| 5.3 | страхование | -¦¦- | 2 008,34 | 1 527,29 | -23,95 |  |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -¦¦- | 11 323,33 | 0,00 | -100,00 |  |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -¦¦- | 369,03 | 223,78 | -39,36 |  |
| 5.7 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -¦¦- | 1 316,82 | 0,00 | -100,00 |  |
| 5.8 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -¦¦- | 868,78 | 570,97 | -34,28 |  |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -¦¦- | 560,20 | 0,00 | -100,00 |  |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -¦¦- | 1 899,27 | 0,00 | -100,00 |  |
| 5.11 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 84,96 | 13,16 | -84,51 |  |
| II | Расходы периода, всего | -¦¦- | 43 493,16 | 17 479,72 | -59,81 |  |
| 7 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -¦¦- | 43 493,16 | 17 479,72 | -59,81 |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -¦¦- | 30 353,88 | 13 407,05 | -55,83 |  |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 2 868,44 | 689,98 | -75,95 |  |
|  | ОСМС |  | 910,62 | 322,23 | -64,61 |  |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя |  | 683,30 | 239,15 | -65,00 |  |
| 7.3 | амортизация | -¦¦- | 175,62 | 122,74 | -30,11 |  |
| 7.4 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит. техники и т.д. | -¦¦- | 2 712,81 | 242,52 | -91,06 |  |
| 7.5 | коммунальные услуги | -¦¦- | 1 159,00 | 909,54 | -21,52 |  |
| 7.6 | Услуги сторонних организаций | -¦¦- | 348,82 | 56,96 | -83,67 |  |
| 7.6.2 | информационные услуги | -¦¦- | 127,59 | 2,19 | -98,29 |  |
| 7.6.3 | переподготовка кадров | -¦¦- | 218,04 | 52,69 | -75,83 |  |
| 7.6.4 | техосмотр трансп. средств | -¦¦- | 3,19 | 2,09 | -34,50 |  |
| 7.7 | командировочные расходы | -¦¦- | 91,60 | 0,00 | -100,00 |  |
| 7.8 | расходы, связь, периодическая печать, (канц. товары, типография) и т.д. | -¦¦- | 221,29 | 97,99 | -55,72 |  |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 1 268,74 | 0,00 | -100,00 |  |
| 7.10 | Налоговые платежи и сборы всего, в том числе: | -¦¦- | 2 329,05 | 1 144,40 | -50,86 |  |
| 7.10.1 | налог на имущество | -¦¦- | 1 702,20 | 874,99 | -48,60 |  |
| 7.10.2 | налог за пользов. земельн.участками | -¦¦- | 559,67 | 247,33 | -55,81 |  |
| 7.10.3 | налог на транспорт | -¦¦- | 33,93 | 22,08 | -34,93 |  |
|  | земельный налог | -¦¦- | 33,25 | 0,00 | -100,00 |  |
| 7.10.5 | прочие налоги | -¦¦- |  | 0,00 |  |  |
| 7.11 | страхование | -¦¦- | 369,99 | 247,16 | -33,20 |  |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | -¦¦- |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -¦¦- | 600 211,25 | 213 549,03 | -64,42 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -¦¦- | 291 459,98 | 145 729,99 | -50,00 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -¦¦- | 971 533,26 | 485 766,63 | -50,00 |  |
| VI | Всего доходов | -¦¦- | 891 671,23 | 359 279,02 | -59,71 |  |
|  | Необоснованный доход по итогам за 2022 год |  |  |  |  |  |
|  | Необоснованный доход по итогам за 2023 год (Приказ 63-ОД от 25.11.2024 года) |  | 96 801,81 |  |  |  |
|  | Всего доходов с учетом необоснованного дохода по итогам отчета за 2022 год |  | 794 869,42 |  |  |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. м3 | 4 554,130 | 2 157,76 | -52,62 |  |
| VIII | Нормативные потери | % | 27,40 | 27,40 | 0,00 |  |
|  |  | тыс. м3 | 1 630,12 | 815,06 | -50,00 |  |
| IX | Средний тариф (без налога на добавленную стоимость) с учетом изменений | тенге/ м3 | 195,79 | 166,51 | -14,96 |  |
|  | Средний тариф (без налога на добавленную стоимость) с учетом изменений и необоснованного дохода |  | 174,54 |  |  |  |
|  | Тариф с 1 января 2025 года |  | 159,99 |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2025 года |  | 179,39 |  |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (промышленная) по итогам 1 полугодия 2025 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 186 974,32 | 51 013,46 | -72,72 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 137 081,87 | 37 714,46 | -72,49 |  |
| 1.1 | покупная энергия | -¦¦- | 79 597,71 | 14 610,06 | -81,65 |  |
| 1.2 | вода покупная | -¦¦- | 57 484,16 | 23 104,39 | -59,81 |  |
| 2 | Амортизация | -¦¦- | 6 164,56 | 1 690,51 | -72,58 |  |
| 3 | Ремонт всего, в том числе: | -¦¦- | 25 402,07 | 2 964,25 | -88,33 |  |
| 3.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -¦¦- | 25 402,07 | 2 964,25 | -88,33 |  |
| 4 | Эксплуатационные расходы | -¦¦- | 18 325,81 | 8 644,25 | -52,83 |  |
| II | Расходы периода, всего | -¦¦- | 442,46 | 128,06 | -71,06 |  |
| 5 | Налоговые платежи и сборы всего, в том числе: |  | 442,46 | 128,06 | -71,06 |  |
| 5.1 | налог на имущество | -¦¦- | 442,46 | 128,06 | -71,06 |  |
| 6 | Расходы на выплату вознаграждений | -¦¦- |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -¦¦- | 187 416,78 | 51 141,52 | -72,71 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -¦¦- | 7 252,62 | 3 626,31 | -50,00 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -¦¦- | 68 901,12 | 34 450,56 | -50,00 |  |
| VI | Всего доходов | -¦¦- | 194 669,40 | 54 767,83 | -71,87 |  |
|  | Необоснованный доход по итогам за 2023 год (Приказ 63-ОД от 25.11.2024 года) | -¦¦- | 6 737,89 | 4 646,16 |  |  |
|  | Всего доходов с учетом необоснованного дохода по итогам отчета за 2022 год | -¦¦- | 187 931,51 | 50 121,67 |  |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. м3 | 3 164,33 | 1 482,95 | -53,14 |  |
| VIII | Средний тариф (без налога на добавленную стоимость) с учетом изменений | тенге/ м3 | 61,52 | 36,93 | -39,97 |  |
|  | Средний тариф (без налога на добавленную стоимость)с учетом необоснованного дохода |  | 59,39 |  |  |  |
|  | Тариф с 1 января 2025 года |  | 53,20 |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2025 года |  | 61,45 |  |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу отвод сточных вод по итогам 1 полугодия 2025 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 76 884,01 | 24 289,00 | -68,41 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 26 034,29 | 6 374,66 | -75,51 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -¦¦- | 8 052,81 | 2 439,81 | -69,70 |  |
| 1.2 | ГСМ | -¦¦- | 2 426,06 | 1 331,72 | -45,11 |  |
| 1.3 | энергия покупная | -¦¦- | 15 555,42 | 2 603,13 | -83,27 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -¦¦- | 39 119,78 | 15 901,11 | -59,35 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -¦¦- | 34 148,12 | 14 242,93 | -58,29 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 3 226,99 | 664,62 | -79,40 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 1 024,44 | 614,36 | -40,03 |  |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 720,23 | 379,20 | -47,35 |  |
| 3 | Амортизация | -¦¦- | 473,38 | 146,87 | -68,97 |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -¦¦- | 5 371,33 | 511,72 | -90,47 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -¦¦- | 5 371,33 | 511,72 | -90,47 |  |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 5 885,22 | 1 354,64 | -76,98 |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности, всего | -¦¦- | 951,00 | 544,53 | -42,74 |  |
| 5.2 | ремонт и тех обслживания оборудования | -¦¦- | 53,47 | 0,00 | -100,00 |  |
| 5.3 | дезинфекция,дератизация и др. комм.услуги | -¦¦- | 52,74 | 23,46 | -55,51 |  |
| 5.4 | страхование | -¦¦- | 627,61 | 713,86 | 13,74 |  |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -¦¦- | 3 340,51 | 0,00 | -100,00 |  |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -¦¦- | 93,30 | 56,58 | -39,36 |  |
| 5.7 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -¦¦- | 43,18 | 12,89 | -70,15 |  |
| 5.8 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 21,48 | 3,33 | -84,51 |  |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -¦¦- | 141,63 | 0,00 | -100,00 |  |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -¦¦- | 560,31 | 0,00 | -100,00 |  |
| II | Расходы периода, всего | -¦¦- | 11 081,19 | 5 114,25 | -53,85 |  |
| 6 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -¦¦- | 11 081,19 | 5 114,25 | -53,85 |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -¦¦- | 7 588,47 | 4 051,77 | -46,61 |  |
| 6.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 673,08 | 171,62 | -74,50 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 212,21 | 97,94 | -53,85 |  |
| 6.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 189,71 | 72,69 | -61,68 |  |
| 6.4 | амортизация | -¦¦- | 44,37 | 31,03 | -30,06 |  |
| 6.5 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит. техники и т.д. | -¦¦- | 800,31 | 61,31 | -92,34 |  |
| 6.6 | коммунальные услуги | -¦¦- | 293,03 | 229,96 | -21,52 |  |
| 6.7 | Прочие расходы | -¦¦- | 93,71 | 14,40 | -84,63 |  |
| 6.7.1 | информационные услуги | -¦¦- | 37,64 | 0,55 | -98,53 |  |
| 6.7.2 | переподготовка кадров | -¦¦- | 55,13 | 13,32 | -75,83 |  |
| 6.7.3 | техосмотр трансп. средств | -¦¦- | 0,94 | 0,53 | -43,86 |  |
| 6.8 | командировочные расходы | -¦¦- | 27,02 | 0,00 | -100,00 |  |
| 6.9 | расходы, связь, периодическая печать, (канц. товары, типография) и т.д. | -¦¦- | 65,28 | 24,77 | -62,05 |  |
| 6.10 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 320,77 | 0,00 | -100,00 |  |
| 6.11 | Налоговые платежи и сборы всего, в том числе: | -¦¦- | 672,27 | 289,33 | -56,96 |  |
| 6.11.1 | налог на имущество | -¦¦- | 502,17 | 221,22 | -55,95 |  |
| 6.11.2 | налог за пользов. земельн. участками | -¦¦- | 151,69 | 62,53 | -58,78 |  |
| 6.11.3 | налог на транспорт | -¦¦- | 10,01 | 5,58 | -44,23 |  |
| 6.11.4 | земельный налог | -¦¦- | 8,41 | 0,00 | -100,00 |  |
| 6.12 | страхование | -¦¦- | 100,96 | 69,43 | -31,24 |  |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | -¦¦- |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -¦¦- | 87 965,20 | 29 403,25 | -66,57 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -¦¦- | 1 272,02 | 636,01 | -50,00 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) |  | 4 240,06 | 2 120,03 | -50,00 |  |
| VI | Всего доходов | -¦¦- | 89 237,218 | 30 039,26 | -66,34 |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. м3 | 1 279,14 | 315,25 | -75,35 |  |
| VIII | Средний тариф (без налога на добавленную стоимость) с учетом изменений | тенге/ м3 | 69,76 | 95,29 | 36,59 |  |
|  | Тариф с 1 января 2025 года |  | 59,29 |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2025 года |  | 73,25 |  |  |  |

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

## Форма 3

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
по итогам I полугодия 2025 года

##### ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие теплоэнергетики

наименование субъекта естественной монополии

| № п/п | Показатель эффективности | Факт I полугодия 2024 года | План на 2025 год | Факт I полугодия 2025 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | услуги по производству тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 299,597 | 950,444 | 261,357 | - 38,24 | Выработка тэ по утвержденному температурному графику согласно температуре наружного воздуха. |
| 2 | услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 181,216 | 286,962 | 158,761 | -22,455 | Увеличение потребления тэ потребителями, фактические показания ПУ. |
| 3 | услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 4618,012 | 5 264,410 | 4106,026 | -511,986 | Уменьшение согласно фактических показаний ПУ |
| 4 | услуги подачи воды по распределительным сетям (техническое водоснабжение) |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 3534,514 | 4 554,130 | 3309,756 | -225,758 | Уменьшение потребления промышленной воды потребителями |
| 5 | услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 1482,952 | 3 164,333 | 1 482,952 | 0,000 |  |
| 6 | услуги по отводу сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 318,205 | 1 279,14 | 315,247 | -2,958 |  |

5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

## Форма 4

Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам I полугодия 2025 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие теплоэнергетики

наименование субъекта естественной монополии

| № п/п | Показатель эффективности | Факт I полугодия 2024 года | План на 2025 год | Факт I полугодия 2025 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | услуги по производству тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 299,597 | 950,444 | 261,357 | - 38,24 | Выработка тэ по утвержденному температурному графику согласно температуре наружного воздуха. |
| 2 | услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 181,216 | 286,962 | 158,761 | -22,455 | Увеличение потребления тэ потребителями, фактические показания ПУ. |
| 3 | услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 4618,012 | 5 264,410 | 4106,026 | -511,986 | Уменьшение согласно фактических показаний ПУ |
| 4 | услуги подачи воды по распределительным сетям (техническое водоснабжение) |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 3534,514 | 4 554,130 | 3309,756 | -225,758 | Уменьшение потребления промышленной воды потребителями |
| 5 | услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 1 482,952 | 3 164,333 | 1 482,952 | 0,000 |  |
| 6 | услуги по отводу сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 318,205 | 1 279,14 | 315,247 | -2,958 |  |

6) Основные финансово-экономических показатели деятельности предприятия;

Расходы за 1 полугодие 2025 год ПТЭ составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 5 480 828,06 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 4 766 912,01 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 283 924,82 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 213 546,97 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 51 141,52 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 29 403,25 тыс. тенге без НДС;

7) Объемы предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за 1 полугодие 2025 года составили:

- на услуги производства тепловой энергии – 377,26 тыс. Гкал.

- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией – 113,46  тыс. Гкал

- на услуги подачи воды по распределительным сетям – 1 980,55 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) – 2 157,76   тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) – 1 482,95 тыс. м3

- на услуги отвода сточных вод – 315,25 тыс. м3

8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Предприятие теплоэнергетики за период I-полугодия 2025 года произвели 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей.

Дебиторская задолженность на 30.06.2025 года составила – 2 821 994,00 тыс. тенге, в том числе:

- ТОО «СПТВС» – 2 677 221,5 тыс. тенге (просроченная и текущая ДЗ);

- АО «ПТВС» г.Жезказган -  138 217,2 тыс.тенге (просроченная и текущая ДЗ);

- ИП «Хадис» - 411,9 тыс.тенге (просроченная ДЗ), есть решение суда;

- ТОО «Mistol» - 506,4 тыс.тенге (просроченная ДЗ), есть решение суда;

- ИП Смагулов – 661,6 тыс.тенге (просроченная ДЗ), есть решение суда;

- сторонние Потребители (ТОО, ИП, КХ, ФЛ) на сумму – 4 975,4 тыс. тенге (текущая ДЗ за июнь 2025г.)

9) В перспективе на 2025 год в целях обеспечения надежным Производством тепловой энергии заложены следующие инвестиционные проекты:

В целях обеспечения надежности и качества оказания услуг планируются следующие мероприятия по видам услуг:

-По услуге производства тепловой энергии:

- Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст.№1

-Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст.№4, ТС-1

-Приобретение насос вакуумный ВВН-2-50, ТС-1, ТС-2

-"Реализация проекта ""Инженерно-техническая укрепленность

(ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами)

Тепловой станции №1"

-Капитальный ремонт сетевого насоса КРХА 660/300 ТС-1

-Капитальный ремонт сетевого насоса КРХА 660/300 ТС-2

-Разработка проекта "Озеленение санитарно-защитной зоны ТС-1 и ТС-2" ПТЭ

-Ремонт здания КПП участка №1 ПТЭ

-Ремонт здания АБК ТС-1

-Ремонт кровли здания паровой котельной ТС-1

-Ремонт здания складов ДСУ цеха ТВС

-Ремонт здания лаборатории по сварке участка №1 ПТЭ

-Рем.здания нас.станции промводозабора Кенгир.вод/ща цеха ТВС

-Предоставление права пользователя АВС на 2 рабочих места

-Свидетельство пользователя нормативной базой на 2 рабочих места

-Монтаж байпасных линий на трубопроводах ТС-2

-Замена технологических трубопроводов ТС-2 (общий коллектор - вход и выход котлов)

-ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ВДН-18 611670

-Монтаж грязевика теплосетей №1,2,3,4 (ТС1) и Д-820 (ТС2)

-Установка сигнализации пожаротушения мазутного хозяйства ТС№1

-ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-8501.10 БЕЗ КПП И СЦ. (440 Л.С) АВТОДИЗЕЛЬ

-ПРИОБРЕТЕНИЕ АППАРАТ ВЫС.ДАВЛ. E5-210-13-DU-IDL 210БАР 5,5КВТ 1450ОБ/МИН

-Внедрение программных продуктов "Личный кабинет и ПБиОТ" ПТЭ

-Кап. ремонт вала молотковой мельницы (ММТ 1600) с дисками

По услуге передачи, распределения и снабжения тепловой энергии:

- АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ КАМАЗ 43118-50 КМУ ДОНГ ЯНГ 1956

-Изготовление и установка фильтра механической очистки в количестве 3 единиц

-Изготовление и установка фильтра механической очистки в количестве 1ед ТС-2

По услуге подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода):

- ВОДОПРОВОД от существ.х/питьев.в/вода в р-не 57шх. Замена водовода диаметром ф426 х10

- Ремонт трубопроводов сырой воды

- Водопровод от шх.62 до шх.63. Замена водовода диаметром ф159 х10 на 2025год цех ТВС ПТЭ

- Приобретение АГРЕГАТ НАСОС 1Д630-90А 550М/Ч 74М 200КВТ 1450ОБ/МИН

- Приобретение Трубонарезной станок СА 983

- Приобретение Молот ковочный пневматический МА4129А

- Приобретение Деревообрабатывающий станок ИЭ 6009

- Приобретение Сварочный аппарат инверторный 200А MINI 200

По услуге подачи воды по распределительным сетям (техническая вода):

- Замена участка водопроводных.сетей ОС23000000027 (от А до 65 шх.)

- Замена участка водопроводных сетей.Вынос Дюкера Бекбулатской диаметром ф820х10

- Приобретение НАСОС DW 65.27.А3 96090255 МОНОБЛОЧНЫЙ

- Погрузчик фронтальный XCMG XC936

- Кунг для, а/м «Great Wall King Kong»

По услуге подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода):

- Приобретение Модульный пост охраны БП4, габариты д/ш 6х2,5 Площадь 15 м2

- Приобретение Компрессор воздушный ременной, 440 л/мин, 100 л, 2200 Вт

- Приобретение НАСОСЫ С569М С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

- Приобретение АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ARC-200-III (Z120)

По услуге отвода сточных вод:

-Приобретение VFD450CP43S-21 преобразователь частоты С3200, 3х400В, 45кВт 91А

Данные инвестиционные вложения направлены на безаварийное прохождение осенне-зимнего периода 2025-2026гг.