Информация к отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ,

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие теплоэнергетики по предоставлению регулируемых услуг

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2025 год

- Общая информация о субъекте естественной монополии:

Предприятие теплоэнергетики г. Сатпаев образовано 10 июня 1994 года

путем реорганизации Сатпаевского ремонтно-монтажного специализированного управления.

На основании Протокола заседания Совета директоров ТОО «Корпорация Казахмыс» от 14 июля 2015 года было принято решение о добровольной реорганизации

ТОО «Корпорация Казахмыс» в форма выделения из него ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн» с 1 января 2016 года.

Основные виды деятельности:

- выработка тепловой энергии ( в виде горячей годы и пара) для  г. Сатпаев и пром. предприятий;

- передача, распределение и снабжение тепловой энергий;

- подача воды по распределительным сетям;

- подача воды по распределительным сетям (техническая);

- подача воды по распределительным сетям (промышленная);

- отвод сточных вод.

В состав предприятия входят:

-  тепловые станции № 1, 2;

-  цех тепловых сетей;

-  цех водопровода;

-  водовод промышленной воды;

-  ремонтная база: участки №1,2,3, арматурный цех, транспортный  участок.

Тепловая станция №1 расположена в промышленной зоне г.Сатпаева, снабжает теплом и горячей водой жилой массив г.Сатпаева, промышленные предприятия.

Тепловая станция №2 предназначена для покрытия тепловой нагрузки горно-промышленных предприятий ПО «ЖЦМ»

Тепловые и водопроводные сети предназначены для бесперебойной подачи тепловой энергии и воды, а также отвод сточных вод промышленных предприятий ТОО «Корпорация Казахмыс» и прочих юридических лиц.

Насосная станция очищенных стоков расположена в г. Жезказган. для подачи промышленной воды в промышленную зону. Забор воды осуществляется из сбросного канала, расположенного в районе главной насосной станции.

С 01 января 2025 года года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента от 03 апреля 2024 года года № 28 –ОД утверждены следующие тарифы:

На услуги производство тепловой энергии – 13 907,66 тенге/Гкал без НДС, в т.ч

- для «СПТВС» - 4 464,06 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей в размере 26 886,26 тенге за Гкал без учета НДС;

На услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в размере – 41 178,06 тенге/Гкал без НДС, в т.ч.:

- для ТОО «СПТВС» - 4 464,06 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей – 22 917,28 тенге/Гкал без НДС;

- для промышленных предприятий – 79 599,82 тенге/Гкал без НДС;

С 01 января 2025 года года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента от 16 апреля 2024 года года № 34 –ОД утверждены следующие тарифы:

на услуги подачи воды по распределительным сетям 201,68 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», общество садоводов -48,30тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей   -201,72 тенге за м3 без учета НДС.

на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая) 181,25 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», общество садоводов -46,32 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей   - 207,94 тенге за м3 без учета НДС.

-на услуги отвода сточных вод, в размере 59,29 тенге/м3 без НДС.

С 01 января 2025 года года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента от 25 ноября 2024 года года № 34 –ОД утверждены следующие тарифы

на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), в размере 53,20 тенге/м3 без НДС;

C 11 апреля 2025 года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента от 17 марта2025 года № 34-ОД утверждены следующие тарифы:

На услуги производство тепловой энергии –14 640,55 тенге/Гкал без НДС, в т.ч

-для «СПТВС» - 4 464,06,04 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей в размере 28 626,37 тенге за Гкал без учета НДС;

На услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в размере – 43 837,91 тенге/Гкал без НДС, в т.ч.:

- для ТОО «СПТВС» - 4 464,06 тенге/Гкал без НДС;

- для прочих потребителей – 24 397,08 тенге/Гкал без НДС;

- для промышленных предприятий – 148 832,14 тенге/Гкал без НДС;

С 1 апреля 2025 года года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента № 33 –ОД от 17 марта 2025 года были утверждены следующие тарифы:

1. на услуги подачи воды по распределительным сетям 224,48 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», общество садоводов -53,76 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей   -224,53 тенге за м3 без учета НДС.

2. на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая) 179,39 тенге за м3 без учета НДС;

-для ТОО «СПТВС», общество садоводов -45,80 тенге за м3 без учета НДС;

-для прочих потребителей   - 205,82 тенге за м3 без учета НДС.

4. на услуги отвода сточных вод, в размере 73,25 тенге/м3 без НДС.

С 1 апреля 2025 года ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) Предприятие теплоэнергетики Приказом Департамента №30-ОД от 14 марта 2025 года утверждены следующие тарифы:

1. Услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), в размере – 61,45 тенге/м3 без НДС.

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2025 год

Приказом №06-ОД от 08.01.2026 года Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики производство тепловой энергии.

Приказом №76-ОД от 23.10.2023 года Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергии.

Приказом №04-ОД от 06.01.2026 года Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики услуга по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода).

Приказом №116-ОД от 30.12.2025 года Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики услуга по подаче воды по распределительным сетям.

Приказом №74-ОД от 23.10.2023 года Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства  национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики по услуги отвод сточных вод.

Приказом №05-ОД от 06.01.2026 года Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау была утверждена инвестиционная программа Предприятия Теплоэнергетики услуга по подаче воды по распределительным сетям (промышленная).

*Информация приложение 5 форма 1

3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Форма 2

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услуги производства тепловой энергии по итогам 2025 года

| № п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Отклонения в тыс. тенге | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 12 794 991,54 | 10 884 340,24 | - 14,93 | - 1 910 651,30 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -"- | 8 161 769,72 | 6 533 387,12 | -19,95 | -1 628 382,59 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -"- | 58 880,18 | 61 680,23 | 4,76 | 2 800,05 |  |
| 1.2 | топливо, всего в том числе: | -"- | 5 110 743,26 | 3 654 710,26 | -28,49 | -1 456 033,00 |  |
| 1.2.1 | уголь | -"- | 4 687 118,68 | 3 477 447,10 | -25,81 | -1 950 369,24 | снижение объема выработки тепла |
| 1.2.2 | мазут | -"- | 423 624,57 | 177 263,16 | -58,16 | -140 038,69 | снижение объема выработки тепла |
| 1.3 | ГСМ | -"- | 122 326,32 | 113 751,69 | -7,01 | -8 574,62 |  |
| 1.4 | энергия покупная | -"- | 1 653 926,03 | 1 575 787,82 | -4,72 | -78 138,21 |  |
| 1.5 | вода | -"- | 1 215 893,93 | 1 127 457,12 | -7,27 | -88 436,82 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -"- | 2 499 825,01 | 2 691 064,44 | 7,65 | 191 239,43 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -"- | 2 166 226,18 | 2 308 602,29 | 6,57 | 142 376,11 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 214 456,39 | 261 409,88 | 21,89 | 46 953,49 |  |
|  | ОСМС | -"- | 64 986,79 | 64 202,04 | -1,21 | -784,75 |  |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -"- | 54 155,65 | 56 850,24 | 4,98 | 2 694,59 |  |
| 3 | Амортизация | -"- | 718 661,80 | 564 822,75 | -21,41 | -153 839,05 |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -"- | 794 220,93 | 424 752,88 | -46,52 | -369 468,05 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -"- | 794 220,93 | 424 752,88 | -46,52 | -369 468,05 | отсутствие финансирования |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | -"- | 294 925,58 | 287 800,21 | -2,42 | -7 125,37 |  |
| # 5.1 | # услуги автотранспорта | # -"- | # 165 490,79 | # 171 879,26 | # 3,86 | # 6 388,47 |  |
| # 5.2 | # ремонт и тех.обслуживание оборудования | # -"- | # 45 243,24 | # 46 702,53 | # 3,23 | # 1 459,29 |  |
| # 5.3 | # экспертиза обьектов, оборудования и услуг | # -"- | # 32 243,82 | # 32 212,69 | # -0,10 | # -31,13 |  |
| # 5.4 | # ремонт не основных средств | # -"- | # 5 739,43 | # 6 015,56 | # 4,81 | # 276,13 |  |
| # 5.5 | # ремонт электрооборудования | # -"- | # 20 283,63 | # 12 470,60 | # -38,52 | # -7 813,03 | # отсутствие финансирования |
| # 5.6 | # изготовление деталей | # -"- | # 25 924,68 | # 18 519,58 | # -28,56 | # -7 405,10 | # отсутствие финансирования |
| 6 | Прочие затраты, всего в том числе: | -"- | 251 779,88 | 275 329,51 | 9,35 | 23 549,63 |  |
| 6.1 | охрана труда | -"- | 19 595,32 | 17 557,93 | -10,40 | -2 037,39 |  |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | -"- | 7 797,87 | 7 797,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.3 | услуги ж/д перевозок | -"- | 75 788,59 | 68 408,81 | -9,74 | -7 379,78 | отсутствие финансирования |
| 6.4 | страхование | -"- | 29 004,78 | 64 540,20 | 122,52 | 35 535,42 |  |
| 6.5 | услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации | -"- | 2 167,36 | 2 213,66 | 2,14 | 46,30 |  |
| 6.6 | мероприятия по охране окружающей среды | -"- | 33 754,64 | 31 701,85 | -6,08 | -2 052,79 | отсутствие финансирования |
| 6.7 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 1 579,53 | 1 579,53 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.8 | пуско-наладочные работы | -"- | 61 708,21 | 65 998,28 | 6,95 | 4 290,07 |  |
| 6.9 | размещение золошлаковых отходов | -"- | 20 383,58 | 15 531,38 | -23,80 | -4 852,20 | отсутствие финансирования |
| 7 | налоговые платежи и сборы | -"- | 73 808,63 | 107 183,32 | 45,22 | 33 374,69 |  |
| 7.1 | плата за эмиссии в окружающую среду | -"- | 73 808,63 | 107 183,32 | 45,22 | 33 374,69 |  |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 522 554,39 | 568 461,06 | 8,79 | 45 906,67 |  |
| 8 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -"- | 522 554,39 | 568 461,06 | 8,79 | 45 906,67 |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -"- | 212 341,10 | 217 792,67 | 2,57 | 5 451,57 |  |
| 8.2 | социальный налог и социальные отчисления | -"- | 19 978,52 | 20 690,30 | 3,56 | 711,78 |  |
| 8.3 | ОСМС | -"- | 6 370,23 | 6 196,28 | -2,73 | -173,96 |  |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -"- | 5 308,53 | 5 486,74 | 3,36 | 178,21 |  |
| 8.4 | амортизация | -"- | 1 825,31 | 2 705,09 | 48,20 | 879,78 |  |
| 8.5 | налоговые платежи и сборы | -"- | 14 810,17 | 39 247,88 | 165,01 | 24 437,71 |  |
| 8.4.1 | налог на имущество | -"- | 8 694,12 | 19 299,56 | 121,98 | 10 605,44 |  |
| 8.4.2 | налог на транспорт | -"- | 458,87 | 462,85 | 0,87 | 3,98 |  |
| 8.4.3 | плата за пользование земельными участками | -"- | 5 311,74 | 8 190,96 | 54,20 | 2 879,22 |  |
| 8.4.4 | земельный налог | -"- | 345,44 | 11 294,51 | 3 169,57 | 10 949,06 |  |
| 8.6 | командировочные расходы | -"- | 1 229,08 | 1 197,25 | -2,59 | -31,83 |  |
| 8.7 | коммунальные услуги | -"- | 17 928,55 | 18 904,16 | 5,44 | 975,61 |  |
| 8.8 | услуги связи | -"- | 1 488,84 | 1 768,39 | 18,78 | 279,55 |  |
| 8.8 | Прочие расходы, в т.ч. | -"- | 241 274,06 | 254 472,30 | 5,47 | 13 198,24 |  |
| 8.8.1 | страхование | -"- | 2 807,85 | 4 175,17 | 48,70 | 1 367,31 |  |
| 8.8.2 | переподготовка кадров | -"- | 780,59 | 599,87 | -23,15 | -180,72 | отсутствие финансирования |
| 8.8.3 | канцелярские товары | -"- | 6 186,12 | 8 433,70 | 36,33 | 2 247,57 |  |
| 8.8.4 | охранные услуги | -"- | 198 430,06 | 197 051,82 | -0,69 | -1 378,24 |  |
| 8.8.5 | типографные расходы | -"- | 2 430,63 | 2 430,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.8.6 | тех.осмотр транспортных средств | -"- | 60,24 | 42,17 | -30,01 | -18,08 |  |
| 8.8.7 | обслуживание тех.средств управления | -"- | 16 028,25 | 19 777,53 | 23,39 | 3 749,28 |  |
| 8.8.8 | информационные услуги | -"- | 1 377,72 | 1 235,03 | -10,36 | -142,70 |  |
| 8.8.10 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -"- | 12 475,99 | 20 483,48 | 64,18 | 8 007,49 |  |
| 8.8.11 | периодическое издания | -"- | 693,59 | 242,90 | -64,98 | -450,70 |  |
| 9 | Расходы на выплату вознаграждений | -"- |  |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 13 317 545,93 | 11 452 801,30 | -14,00 | -1 864 744,63 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -"- | 424 698,78 | 424 698,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -"- | 2 685 417,50 | 2 685 417,50 |  | 0,00 |  |
| VI | Всего доходов | -"- | 13 742 244,71 | 11 877 500,08 | -13,57 | -1 864 744,63 |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. Гкал | 950,54 | 644,200 | -32,23 | -306,34 |  |
| VIII | Средний тариф (без НДС) с учетом изменений | тенге/Гкал | 14 457,33 | 18 437,59 | 27,53 | 3 980,26 |  |
|  | Тариф с 1 января 2025 года | тенге/Гкал | 13 907,66 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2025 года | тенге/Гкал | 14 640,55 |  |  |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Среднесписочная численность работников, в том числе | человек | 464,00 | 464,00 |  |  |  |
| 10.1 | производственного персонала | -//- | 424,00 | 424,00 |  |  |  |
| 10.2 | административного персонала | -//- | 40,00 | 40,00 |  |  |  |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников , в том числе | тенге | 427 185,22 | 453 734,73 |  |  |  |
| 11.1 | производственного персонала | -//- | 425 752,00 | 453 734,73 |  |  |  |
|  | с 1 января 2025 года | -//- | 393 355,00 |  |  |  |  |
|  | с 1 апреля 2025 года | -//- | 425 752,00 |  |  |  |  |
| 11.2 | административного персонала | -//- | 442 377,29 | 453 734,73 |  |  |  |
|  | с 1 января 2025 года | -//- | 424 852,00 |  |  |  |  |
|  | с 1 апреля 2025 года | -//- | 448 219,00 |  |  |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 2025 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Отклонение в тыс. тенге | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 12 161 273,84 | 7 873 218,23 | -71,95 | -4 288 055,61 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 8 376 857,17 | 5 534 406,26 | -33,93 | -2 842 450,91 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -¦¦- | 56 419,41 | 58 219,41 | 3,19 | 1 800,00 |  |
| 1.2 | ГСМ | -¦¦- | 22 209,41 | 20 652,61 | -7,01 | -1 556,80 |  |
| 1.3 | энергия покупная | -¦¦- | 51 104,80 | 48 844,32 | -4,42 | -2 260,47 |  |
| 1.4 | покупная теплоэнергия | -¦¦- | 8 150 274,85 | 5 336 883,06 | -34,52 | -2 813 391,78 | снижение объема реализации |
| 1.5 | вода | -¦¦- | 96 848,72 | 69 806,85 | -27,92 | -27 041,86 | снижение объема реализации |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -¦¦- | 420 428,50 | 456 072,97 | 8,48 | 35 644,47 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -¦¦- | 365 863,81 | 397 471,62 | 8,64 | 31 607,81 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 34 442,19 | 37 759,80 | 9,63 | 3 317,62 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 10 975,91 | 11 053,65 | 0,71 | 77,74 |  |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 9 146,60 | 9 787,90 | 7,01 | 641,30 |  |
| 3 | Амортизация | -¦¦- | 157 782,83 | 124 276,55 | -21,24 | -33 506,28 |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -¦¦- | 21 180,83 | 20 286,91 | -4,22 | -893,92 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -¦¦- | 21 180,83 | 20 286,91 | -4,22 | -893,92 |  |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | -¦¦- | 37 844,71 | 36 549,25 | -3,42 | -1 295,45 |  |
| 5.1 | услуги автотранспорта | -¦¦- | 30 046,29 | 31 206,17 | 3,86 | 1 159,89 |  |
| 5.2 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -¦¦- | 1 190,00 | 1 285,26 | 8,00 | 95,26 |  |
| 5.3 | экспертиза обьектов, оборудования и услуг | -¦¦- | 1 868,96 | 1 608,89 | -13,92 | -260,07 | отсутствие финансирования |
| 5.4 | ремонт не основных средств | -¦¦- | 1 056,79 | 184,79 | -82,51 | -872,00 | отсутствие финансирования |
| 5.5 | ремонт электрооборудования | -¦¦- | 3 682,67 | 2 264,15 | -38,52 | -1 418,52 | отсутствие финансирования |
| 6 | Прочие затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 11 327,39 | 14 565,73 | 28,59 | 3 238,34 |  |
| 6.1 | охрана труда | -¦¦- | 3 557,70 | 1 112,41 | -68,73 | -2 445,29 | отсутствие финансирования |
| 6.2 | противопожарные мероприятия | -¦¦- | 1 046,80 | 1 046,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.3 | страхование | -¦¦- | 6 042,61 | 11 717,83 | 93,92 | 5 675,23 |  |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции,дератизации | -¦¦- | 393,50 | 401,91 | 2,14 | 8,41 |  |
| 6.6 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -¦¦- | 286,78 | 286,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Покупка тепловой энергии на возмещение затрат по техническим нормативным потерям | тыс. тенге | 3 135 852,41 | 1 687 060,56 | -46,20 | -1 448 791,85 |  |
| II | Расходы периода, всего | -¦¦- | 110 831,06 | 116 176,59 | 4,82 | 5 345,53 |  |
| 9 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -¦¦- | 110 831,06 | 116 176,59 | 4,82 | 5 345,53 |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -¦¦- | 79 627,91 | 81 672,25 | 2,57 | 2 044,34 |  |
| 9.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 7 491,95 | 7 758,86 | 3,56 | 266,92 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 2 388,84 | 2 323,60 | -2,73 | -65,23 |  |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 1 990,70 | 2 057,53 | 3,36 | 66,83 |  |
| 9.3 | амортизация | -¦¦- | 331,41 | 491,13 | 48,20 | 159,73 |  |
| 9.4 | налоговые платежи и сборы | -¦¦- | 7 022,26 | 7 477,37 | 6,48 | 455,11 |  |
| 9.4.1 | налог на имущество | -¦¦- | 5 911,84 | 3 504,00 | -40,73 | -2 407,84 |  |
| 9.4.2 | налог за пользов. земельн.участками | -¦¦- | 964,39 | 1 487,14 | 54,21 | 522,75 |  |
| 9.4.3 | налог на транспорт | -¦¦- | 83,31 | 84,03 | 0,87 | 0,72 |  |
| 9.4.4 | земельный налог | -¦¦- | 62,72 | 2 050,62 | 3 169,57 | 1 987,90 |  |
| 9.4.6 | прочие налоги | -¦¦- |  | 351,58 |  | 351,58 |  |
| 9.5 | командировочные расходы | -¦¦- | 201,62 | 217,37 | 7,81 | 15,75 |  |
| 9.6 | коммунальные услуги | -¦¦- | 3 255,08 | 3 432,22 | 5,44 | 177,14 |  |
| 9.7 | услуги связи | -¦¦- | 270,31 | 321,07 | 18,78 | 50,76 |  |
| 9.8 | Другие расходы всего, в том числе: | -¦¦- | 8 250,99 | 10 425,19 | 26,35 | 2 174,20 |  |
| 9.8.2 | страхование | -¦¦- | 982,07 | 758,04 | -22,81 | -224,03 |  |
| 9.8.3 | переподготовка кадров | -¦¦- | 141,72 | 108,91 | -23,15 | -32,81 | отсутствие финансирования |
| 9.8.4 | канцелярские товары | -¦¦- | 1 123,69 | 1 531,21 | 36,27 | 407,52 |  |
| 9.8.5 | типографные расходы | -¦¦- | 441,30 | 441,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.8.6 | тех.осмотр транспортных средств | -¦¦- | 10,94 | 7,66 | -30,02 | -3,28 |  |
| 9.8.7 | обслуживание тех.средств управления | -¦¦- | 2 910,07 | 3 590,78 | 23,39 | 680,71 |  |
| 9.8.8 | информационные услуги | -¦¦- | 250,14 | 224,23 | -10,36 | -25,91 |  |
| 9.8.9 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -¦¦- | 2 265,13 | 3 718,95 | 64,18 | 1 453,82 |  |
| 9.8.10 | периодическое издания | -¦¦- | 125,93 | 44,10 | -64,98 | -81,83 |  |
| 10 | Расходы на выплату вознаграждений | -¦¦- |  |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -¦¦- | 12 272 104,91 | 7 989 394,82 | -34,90 | -4 282 710,09 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -¦¦- | 121 011,68 | 121 011,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -¦¦- | 910 728,33 | 910 728,33 |  |  |  |
| VI | Всего доходов | -¦¦- | 12 393 116,59 | 8 110 406,50 | -34,56 | -4 282 710,09 |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. Гкал | 287,056 | 184,38 | -35,77 | -102,67 |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 27,79 | 27,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | тыс. Гкал | 111,23 | 58,93 | -47,02 | -52,30 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/ Гкал | 43 173,17 | 43 986,88 | 1,88 | 813,71 |  |
|  | Тариф с 1 января 2025 года | тенге/Гкал | 41 178,94 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2025 года | тенге/Гкал | 43 837,91 |  |  |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Среднесписочная численность работников, в том числе |  | 88,00 | 88,00 |  |  |  |
| 10.1 | производственного персонала |  | 73,00 | 73,00 |  |  |  |
| 10.2 | административного персонала |  | 15,00 | 15,00 |  |  |  |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников , в том числе |  | 419 784,18 | 453 734,73 |  |  |  |
| 11.1 | производственного персонала |  | 417 652,75 | 453 734,73 |  |  |  |
|  | с 1 января 2025 года |  | 393 355,00 |  |  |  |  |
|  | с 1 апреля 2025 года |  | 425 752,00 |  |  |  |  |
| 11.2 | административного персонала |  | 442 377,29 | 453 734,73 |  |  |  |
|  | с 1 января 2025 года |  | 424 852,15 |  |  |  |  |
|  | с 1 апреля 2025 года |  | 448 219,01 |  |  |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям по итогам 2025 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Отклонение в тыс. тенге | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 739 616,76 | 682 738,25 | -7,69 | -56 878,51 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 312 975,22 | 302 443,93 | -3,36 | -10 531,29 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -¦¦- | 37 606,81 | 39 186,81 | 4,20 | 1 580,00 |  |
| 1.2 | ГСМ | -¦¦- | 12 525,96 | 12 139,43 | -3,09 | -386,53 |  |
| 1.3 | энергия покупная | -¦¦- | 155 610,11 | 150 440,59 | -3,32 | -5 169,52 |  |
| 1.4 | забор воды | -¦¦- | 107 232,34 | 100 677,10 | -6,11 | -6 555,25 | снижение объема реализации |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -¦¦- | 227 836,05 | 214 726,96 | -5,75 | -13 109,09 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -¦¦- | 197 431,58 | 186 207,19 | -5,69 | -11 224,39 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 19 545,73 | 19 689,68 | 0,74 | 143,95 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 5 922,95 | 4 683,18 | -20,93 | -1 239,77 |  |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 4 935,79 | 4 146,91 | -15,98 | -788,88 |  |
| 3 | Амортизация | -¦¦- | 150 504,74 | 116 372,90 | -22,68 | -34 131,84 |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -¦¦- | 11 783,28 | 11 251,79 | -4,51 | -531,49 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -¦¦- | 11 783,28 | 11 251,79 | -4,51 | -531,49 |  |
| 5 | Прочие затраты, всего | -¦¦- | 36 517,47 | 37 942,68 | 3,90 | 1 425,21 |  |
| 5.1 | услуги ж/д перевозок | -¦¦- | 45,14 | 0,00 | -100,00 | -45,14 |  |
| 5.2 | охрана труда и техника безопасности | -¦¦- | 2 091,19 | 894,46 | -57,23 | -1 196,73 |  |
| 5.3 | НДПИ (налог на добычу подздемных ископаемых) | -¦¦- |  |  |  | 0,00 |  |
| 5.4 | дезинфекция,дератизация и др. ком.услуги | -¦¦- | 231,30 | 236,24 | 2,14 | 4,94 |  |
| 5.5 | страхование | -¦¦- | 3 081,05 | 6 887,65 | 123,55 | 3 806,60 |  |
| 5.7 | услуги автотранспорта | -¦¦- | 17 660,96 | 18 342,73 | 3,86 | 681,77 |  |
| 5.8 | противопожарные мероприятия | -¦¦- | 615,30 | 615,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.9 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -¦¦- | 2 366,12 | 2 428,54 | 2,64 | 62,42 |  |
| 5.10 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -¦¦- | 7 472,03 | 6 929,74 | -7,26 | -542,29 |  |
| 5.11 | ремонт не основных средств | -¦¦- | 621,17 | 108,62 | -82,51 | -512,55 | отсутствие финансирования |
| 5.12 | ремонт электрооборудования | -¦¦- | 2 164,64 | 1 330,85 | -38,52 | -833,79 | отсутствие финансирования |
| 5.13 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 168,57 | 168,57 | 0,00 | 0,00 |  |
| II | Расходы периода, всего | -¦¦- | 94 966,03 | 100 551,29 | 5,88 | 5 585,25 |  |
| 6 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -¦¦- | 94 966,03 | 100 551,29 | 5,88 | 5 585,25 |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -¦¦- | 45 530,82 | 45 601,76 | 0,16 | 70,94 |  |
| 6.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 4 302,65 | 4 332,17 | 0,69 | 29,52 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 1 365,92 | 1 308,23 | -4,22 | -57,69 |  |
| 6.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 1 062,72 | 1 158,43 | 9,01 | 95,71 |  |
| 6.4 | амортизация | -¦¦- | 194,74 | 577,37 | 196,48 | 382,63 |  |
| 6.5 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д. | -¦¦- | 1 710,51 | 2 110,63 | 23,39 | 400,12 |  |
| 6.6 | коммунальные услуги | -¦¦- | 1 913,31 | 2 017,43 | 5,44 | 104,12 |  |
| 6.7 | Услуги сторонних организаций | -¦¦- | 33 423,18 | 34 916,75 | 4,47 | 1 493,57 |  |
| 6.7.1 | информационные услуги | -¦¦- | 147,03 | 131,80 | -10,36 | -15,23 |  |
| 6.7.2 | охранные услуги | -¦¦- | 33 188,19 | 34 716,43 | 4,60 | 1 528,24 |  |
| 6.7.3 | переподготовка кадров | -¦¦- | 83,30 | 64,02 | -23,15 | -19,28 | отсутствие финансирования |
| 6.7.4 | техосмотр трансп.средств | -¦¦- | 4,65 | 4,50 | -3,22 | -0,15 |  |
| 6.8 | командировочные расходы | -¦¦- | 131,17 | 127,77 | -2,60 | -3,41 |  |
| 6.9 | расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -¦¦- | 323,24 | 1 374,07 | 325,09 | 1 050,83 |  |
| 6.10 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 1 331,42 | 2 185,97 | 64,18 | 854,55 |  |
| 6.11 | Налоговые платежи и сборы всего, в том числе: | -¦¦- | 3 135,16 | 4 395,14 | 40,19 | 1 259,98 |  |
| 6.11.1 | налог на имущество | -¦¦- | 2 486,41 | 2 059,62 | -17,16 | -426,79 | отсутствие финансирования |
| 6.11.2 | налог за пользов. земельн.участками | -¦¦- | 566,86 | 874,13 | 54,21 | 307,27 |  |
| 6.11.3 | налог на транспорт | -¦¦- | 45,02 | 49,40 | 9,72 | 4,38 |  |
| 6.11.4 | земельный налог | -¦¦- | 36,87 | 1 205,34 | 3 169,15 | 1 168,47 |  |
| 6.12 | страхование | -¦¦- | 541,19 | 445,57 | -17,67 | -95,62 | отсутствие финансирования |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | -¦¦- |  |  |  | 0,00 |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -¦¦- | 834 582,81 | 783 289,54 | -6,15 | -51 293,28 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -¦¦- | 317 181,91 | 317 181,91 | 0,00 | 0,00 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -¦¦- | 1 077 273,02 | 1 077 273,02 | 0,00 | 0,00 |  |
| VI | Всего доходов | -¦¦- | 1 151 764,72 | 1 100 471,45 | -4,45 | -51 293,28 |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. м3 | 5 264,41 | 3 575,24 | -32,09 | -1 689,17 |  |
| VIII | Нормативные потери | % | 27,40 | 27,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | тыс. м3 | 1 805,98 | 1 805,98 | 0,00 | 0,00 |  |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге/ м3 | 218,78 | 307,80 | 40,69 | 89,02 |  |
|  | Тариф с 1 января 2025 года |  | 201,68 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2025 года |  | 224,48 |  |  |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  | 0 |  |
| 10 | Среднесписочная численность работников, в том числе |  | 61,00 | 61 | 0 | 0 |  |
| 10.1 | производственного персонала |  | 49,00 | 49 | 0 | 0 |  |
| 10.2 | административного персонала |  | 12,00 | 12 | 0 | 0 |  |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников , в том числе |  | 331 915,85 | 316 678,89 | -4,59 | -15 236,96 |  |
| 11.1 | производственного персонала |  | 335 768,00 | 316 678,89 | -5,69 | -19 089,11 |  |
|  | с 1 января 2025 года |  | 257 441,00 |  |  |  |  |
|  | с 1 апреля 2025 года |  | 335 768,00 |  |  |  |  |
| 11.2 | административного персонала |  | 316 186,25 | 316 678,89 | 0,16 | 492,64 |  |
|  | с 1 января 2025 года |  | 257 441,00 |  |  |  |  |
|  | с 1 апреля 2025 года |  | 335 768,00 |  |  |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (техническая) по итогам 2025 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Отклонение в тыс. тенге | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 556 433,96 | 525 855,99 | -5,50 | -30 577,97 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 263 429,16 | 256 959,43 | -2,46 | -6 469,73 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -¦¦- | 18 162,40 | 19 062,40 | 4,96 | 900,00 |  |
| 1.2 | ГСМ | -¦¦- | 8 223,61 | 10 947,89 | 33,13 | 2 724,28 |  |
| 1.3 | энергия покупная | -¦¦- | 140 336,20 | 136 154,01 | -2,98 | -4 182,19 |  |
| 1.4 | забор воды | -¦¦- | 96 706,95 | 90 795,13 | -6,11 | -5 911,82 | снижение объема реализации |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -¦¦- | 126 120,90 | 125 899,63 | -0,18 | -221,28 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -¦¦- | 110 032,82 | 110 204,25 | 0,16 | 171,44 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 10 398,08 | 10 469,40 | 0,69 | 71,32 |  |
|  | ОСМС |  | 3 300,98 | 2 771,68 | -16,03 | -529,31 |  |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя |  | 2 389,02 | 2 454,29 | 2,73 | 65,27 |  |
| 3 | Амортизация | -¦¦- | 135 731,94 | 104 950,31 | -22,68 | -30 781,63 |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -¦¦- | 10 626,69 | 10 137,63 | -4,60 | -489,06 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -¦¦- | 10 626,69 | 10 137,63 | -4,60 | -489,06 |  |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 20 525,26 | 27 908,99 | 35,97 | 7 383,73 |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности | -¦¦- | 1 885,93 | 816,31 | -56,72 | -1 069,61 | отсутствие финансирования |
| 5.2 | дезинфекция, дератизация и др. комм.услуги | -¦¦- | 208,59 | 213,05 | 2,14 | 4,46 |  |
| 5.3 | страхование | -¦¦- | 2 008,34 | 6 211,59 | 209,29 | 4 203,25 |  |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -¦¦- | 11 323,33 | 16 542,30 | 46,09 | 5 218,97 |  |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -¦¦- | 369,03 | 554,90 | 50,37 | 185,88 |  |
| 5.7 | ремонт и тех.обслуживание оборудования | -¦¦- | 1 316,82 | 1 290,61 | -1,99 | -26,22 |  |
| 5.8 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -¦¦- | 868,78 | 830,03 | -4,46 | -38,76 |  |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -¦¦- | 560,20 | 97,96 | -82,51 | -462,25 | отсутствие финансирования |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -¦¦- | 1 899,27 | 1 200,22 | -36,81 | -699,05 | отсутствие финансирования |
| 5.11 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 84,96 | 152,02 | 78,93 | 67,06 |  |
| II | Расходы периода, всего | -¦¦- | 43 777,29 | 46 789,00 | 6,88 | 3 011,71 |  |
| 7 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -¦¦- | 43 777,29 | 46 789,00 | 6,88 | 3 011,71 |  |
| 7.1 | заработная плата административного персонала | -¦¦- | 30 353,88 | 30 401,17 | 0,16 | 47,29 |  |
| 7.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 2 868,44 | 2 888,11 | 0,69 | 19,67 |  |
|  | ОСМС |  | 910,62 | 872,16 | -4,22 | -38,46 |  |
|  | Обязательный пенсионный взнос работодателя |  | 683,30 | 772,28 | 13,02 | 88,99 |  |
| 7.3 | амортизация | -¦¦- | 175,62 | 260,35 | 48,24 | 84,72 |  |
| 7.4 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д. | -¦¦- | 1 542,62 | 1 903,46 | 23,39 | 360,84 |  |
| 7.5 | коммунальные услуги | -¦¦- | 1 159,00 | 1 819,41 | 56,98 | 660,40 |  |
| 7.6 | Услуги сторонних организаций | -¦¦- | 205,91 | 180,66 | -12,26 | -25,25 |  |
| 7.6.2 | информационные услуги | -¦¦- | 127,59 | 118,86 | -6,84 | -8,73 | отсутствие финансирования |
| 7.6.3 | переподготовка кадров | -¦¦- | 75,13 | 57,73 | -23,15 | -17,40 |  |
| 7.6.4 | техосмотр трансп.средств | -¦¦- | 3,19 | 4,06 | 27,37 | 0,87 |  |
| 7.7 | командировочные расходы | -¦¦- | 91,60 | 115,23 | 25,80 | 23,63 |  |
| 7.8 | расходы, связь, периодическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -¦¦- | 1 039,64 | 1 239,20 | 19,19 | 199,56 |  |
| 7.9 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 1 200,74 | 1 971,41 | 64,18 | 770,67 |  |
| 7.10 | Налоговые платежи и сборы всего, в том числе: | -¦¦- | 3 175,94 | 3 963,73 | 24,81 | 787,79 |  |
| 7.10.1 | налог на имущество | -¦¦- | 2 597,54 | 1 857,46 | -28,49 | -740,08 |  |
| 7.10.2 | налог за пользов. земельн.участками | -¦¦- | 511,22 | 788,33 | 54,21 | 277,11 |  |
| 7.10.3 | налог на транспорт | -¦¦- | 33,93 | 44,55 | 31,29 | 10,62 |  |
|  | земельный налог | -¦¦- | 33,25 | 1 087,03 | 3 169,25 | 1 053,78 |  |
| 7.10.5 | прочие налоги | -¦¦- |  | 186,37 |  | 186,37 |  |
| 7.11 | страхование | -¦¦- | 369,99 | 401,83 | 8,61 | 31,85 |  |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | -¦¦- |  |  |  | 0,00 |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -¦¦- | 600 211,26 | 572 644,99 | -4,59 | -27 566,27 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -¦¦- | 291 459,98 | 291 459,98 | 0,00 | 0,00 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -¦¦- | 971 533,26 | 971 533,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| VI | Всего доходов | -¦¦- | 891 671,23 | 864 104,97 | -3,09 | -27 566,27 |  |
|  | Необоснованный доход по итогам за 2022 год |  | 96 801,81 | 96 801,81 |  |  |  |
|  | Необоснованный доход по итогам за 2023 год (Приказ 63-ОД от 25.11.2024 года) |  | 794 869,42 | 767 303,16 |  |  |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. м3 | 4 554,130 | 3 724,54 | -18,22 | -829,59 |  |
| VIII | Нормативные потери | % | 27,40 | 27,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | тыс. м3 | 1 630,12 | 1 630,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| IX | Средний тариф (без налога на добавленную стоимость) с учетом изменений | тенге/ м3 | 195,79 | 232,00 | 18,49 | 36,21 |  |
|  | Средний тариф (без налога на добавленную стоимость) с учетом изменений и необоснованного дохода |  | 174,54 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 января 2025 года |  | 159,99 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2025 года |  | 179,39 |  |  |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Среднесписочная численность работников, в том числе | человек | 37 | 37 |  |  |  |
| 10.1 | производственного персонала | -//- | 29 | 29 |  |  |  |
| 10.2 | административного персонала | -//- | 8 | 8 |  |  |  |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников , в том числе | тенге | 316 186,25 | 316 678,89 |  |  |  |
| 11.1 | производственного персонала | -//- | 316 186,25 | 316 678,89 |  |  |  |
|  | Тариф с 1 января 2025 года | -//- | 257 441,00 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2025 года | -//- | 335 768,00 |  |  |  |  |
| 11.2 | административного персонала | -//- | 316 186,25 | 316 678,89 |  |  |  |
|  | Тариф с 1 января 2025 года | -//- | 257 441,00 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2025 года | -//- | 335 768,00 |  |  |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу подача воды по распределительным сетям (промышленная) по итогам 2025 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Отклонение в тыс. тенге | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 187 174,89 | 180 459,74 | -3,59 | -6 715,15 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 138 319,75 | 135 602,59 | -1,96 | -2 717,16 |  |
| 1.1 | покупная энергия | -¦¦- | 89 019,45 | 86 302,29 | -3,05 | -2 717,16 |  |
| 1.2 | вода покупная | -¦¦- | 49 300,30 | 49 300,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Амортизация | -¦¦- | 6 164,56 | 3 381,01 | -45,15 | -2 783,55 |  |
| 3 | Ремонт всего, в том числе: | -¦¦- | 25 402,07 | 24 187,64 | -4,78 | -1 214,43 |  |
| 3.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -¦¦- | 25 402,07 | 24 187,64 | -4,78 | -1 214,43 |  |
| 4 | Эксплутационные расходы | -¦¦- | 17 288,50 | 17 288,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| II | Расходы периода, всего | -¦¦- | 241,90 | 241,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Налоговые платежи и сборы всего, в том числе: |  | 241,90 | 241,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1 | налог на имущество | -¦¦- | 241,90 | 241,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Расходы на выплату вознаграждений | -¦¦- |  |  |  | 0,00 |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -¦¦- | 187 416,79 | 180 701,64 | -3,58 | -6 715,15 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -¦¦- | 7 252,62 | 7 252,62 | 0,00 | 0,00 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -¦¦- | 68 901,12 | 68 901,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| VI | Всего доходов | -¦¦- | 194 669,41 | 187 954,26 | -3,45 | -6 715,15 |  |
|  | Необоснованный доход по итогам за 2023 год (Приказ 63-ОД от 25.11.2024 года) | -¦¦- | 6 737,89 | 6 737,89 |  |  |  |
|  | Всего доходов с учетом необоснованного дохода по итогам отчета за 2023 год | -¦¦- | 187 931,51 | 181 216,37 |  |  |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. м3 | 3 164,33 | 3 164,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| VIII | Средний тариф (без налога на добавленную стоимость) с учетом изменений | тенге/ м3 | 61,52 | 59,40 | -3,45 | -2,12 |  |
|  | Средний тариф (без налога на добавленную стоимость)с учетом необоснованного дохода |  | 59,39 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 января 2025 года |  | 53,20 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2025 года |  | 61,45 |  |  |  |  |

Информация
об исполнении утвержденной тарифной сметы
на услугу отвод сточных вод по итогам 2025 года

| № п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Отклонение в тыс. тенге | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 77 533,88 | 77 857,00 | 0,42 | 323,12 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 26 584,79 | 26 355,74 | -0,86 | -229,05 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -¦¦- | 8 052,81 | 8 452,81 | 4,97 | 400,00 |  |
| 1.2 | ГСМ | -¦¦- | 2 976,55 | 2 767,91 | -7,01 | -208,64 |  |
| 1.3 | энергия покупная | -¦¦- | 15 555,42 | 15 135,01 | -2,70 | -420,41 |  |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -¦¦- | 39 119,78 | 39 072,30 | -0,12 | -47,48 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -¦¦- | 34 148,12 | 34 201,32 | 0,16 | 53,21 |  |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 3 226,99 | 3 249,13 | 0,69 | 22,13 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 1 024,44 | 860,18 | -16,03 | -164,27 |  |
| 2.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 720,23 | 761,68 | 5,75 | 41,45 |  |
| 3 | Амортизация | -¦¦- | 473,38 | 305,65 | -35,43 | -167,73 |  |
| 4 | Ремонт всего, в том числе: | -¦¦- | 5 092,62 | 5 105,18 | 0,25 | 12,56 |  |
| 4.1 | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -¦¦- | 5 092,62 | 5 105,18 | 0,25 | 12,56 |  |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе: | -¦¦- | 6 263,30 | 7 018,13 | 12,05 | 754,83 |  |
| 5.1 | охрана труда и техника безопасности, всего | -¦¦- | 476,81 | 608,81 | 27,68 | 131,99 |  |
| 5.2 | ремонт и тех обслживания оборудования | -¦¦- | 53,47 | 51,27 | -4,12 | -2,20 |  |
| 5.3 | дезинфекция,дератизация и др. комм.услуги | -¦¦- | 52,74 | 53,86 | 2,13 | 1,12 |  |
| 5.4 | страхование | -¦¦- | 627,61 | 1 570,45 | 150,23 | 942,84 |  |
| 5.5 | услуги автотранспорта | -¦¦- | 4 026,87 | 4 182,32 | 3,86 | 155,45 |  |
| 5.6 | противопожарные мероприятия | -¦¦- | 140,29 | 140,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.7 | экспертиза объектов, товаров и услуг | -¦¦- | 211,88 | 44,47 | -79,01 | -167,41 |  |
| 5.8 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 38,43 | 38,43 | 0,01 | 0,00 |  |
| 5.9 | ремонт не основных средств | -¦¦- | 141,63 | 24,77 | -82,51 | -116,87 |  |
| 5.10 | ремонт электрооборудования | -¦¦- | 493,56 | 303,45 | -38,52 | -190,11 |  |
| II | Расходы периода, всего | -¦¦- | 10 431,32 | 11 730,75 | 12,46 | 1 299,43 |  |
| 6 | Общие и административные расходы всего, в том числе: | -¦¦- | 10 431,32 | 11 730,75 | 12,46 | 1 299,43 |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -¦¦- | 7 588,47 | 7 600,29 | 0,16 | 11,82 |  |
| 6.2 | социальный налог и социальные отчисления | -¦¦- | 673,08 | 722,03 | 7,27 | 48,94 |  |
|  | ОСМС | -¦¦- | 212,21 | 218,04 | 2,75 | 5,83 |  |
| 6.3 | Обязательный пенсионный взнос работодателя | -¦¦- | 189,71 | 193,07 | 1,77 | 3,36 |  |
| 6.4 | амортизация | -¦¦- | 44,37 | 65,82 | 48,36 | 21,45 |  |
| 6.5 | расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, вычислит.техники и т.д. | -¦¦- | 390,01 | 481,24 | 23,39 | 91,23 |  |
| 6.6 | коммунальные услуги | -¦¦- | 436,25 | 459,99 | 5,44 | 23,74 |  |
| 6.7 | Прочие расходы | -¦¦- | 53,98 | 45,67 | -15,39 | -8,31 |  |
| 6.7.1 | информационные услуги | -¦¦- | 33,52 | 30,05 | -10,35 | -3,47 |  |
| 6.7.2 | переподготовка кадров | -¦¦- | 18,99 | 14,60 | -23,14 | -4,39 |  |
| 6.7.3 | техосмотр трансп.средств | -¦¦- | 1,47 | 1,03 | -30,20 | -0,44 |  |
| 6.8 | командировочные расходы | -¦¦- | 27,02 | 29,13 | 7,81 | 2,11 |  |
| 6.9 | расходы, связь, перидическая печать, (канц.товары,типография) и т.д. | -¦¦- | 262,85 | 313,30 | 19,19 | 50,45 |  |
| 6.10 | мероприятия ОТ и ТБ | -¦¦- | 303,58 | 498,42 | 64,18 | 194,84 |  |
| 6.11 | Налоговые платежи и сборы всего, в том числе: | -¦¦- | 148,83 | 1 002,13 | 573,36 | 853,31 |  |
| 6.11.1 | налог на имущество | -¦¦- | 0,00 | 469,61 |  | 469,61 |  |
| 6.11.2 | налог за пользов. земельн.участками | -¦¦- | 129,25 | 199,31 | 54,20 | 70,06 |  |
| 6.11.3 | налог на транспорт | -¦¦- | 11,17 | 11,26 | 0,83 | 0,09 |  |
| 6.11.4 | земельный налог | -¦¦- | 8,41 | 274,83 | 3 169,57 | 266,42 |  |
| 6.12 | страхование | -¦¦- | 100,96 | 101,59 | 0,62 | 0,63 |  |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждений | -¦¦- |  |  |  | 0,00 |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -¦¦- | 87 965,20 | 89 587,75 | 1,84 | 1 622,55 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -¦¦- | 1 272,02 | 636,01 | -50,00 | -636,01 |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) |  | 4 240,06 | 2 120,03 | -50,00 | -2 120,03 |  |
| VI | Всего доходов | -¦¦- | 89 237,21 | 90 223,76 | 1,11 | 986,54 |  |
| VII | Объем предоставленных услуг | тыс. м3 | 1 279,14 | 573,53 | -55,16 | -705,61 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ м3 | 69,76 | 157,31 | 125,49 | 87,55 |  |
|  | Тариф с 1 января 2025 года |  | 59,29 |  |  |  |  |
|  | Тариф с 1 апреля 2025 года |  | 73,25 |  |  |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  | 0 |  |
| 9 | Среднесписочная численность работников, в том числе | человек | 11 | 11 | 0 | 0 |  |
| 9.1 | производственного персонала | -//- | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| 9.2 | административного персонала | -//- | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 10 | Среднемесячная заработная плата работников , в том числе | тенге | 316 186,25 | 316 679 | 0 | 493 |  |
| 10.1 | производственного персонала | -//- | 316 186,25 | 316 679 | 0 | 493 |  |
|  | с 1 января 2025 года | -//- | 257 441,00 |  |  |  |  |
|  | с 1 апреля 2025 года | -//- | 335 768,00 |  |  |  |  |
| 10.2 | административного персонала | -//- | 316 186,25 | 316 679 | 0 | 493 |  |
|  | с 1 января 2025 года | -//- | 257 441,00 |  |  |  |  |
|  | с 1 апреля 2025 года | -//- | 335 768,00 |  |  |  |  |

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

## Форма 3

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
по итогам 2025 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия теплоэнергетики

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт 2024 года предшествующего отчетному периоду | План (на 2025 год) | Факт ( 2025г.) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| На услугу производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ согласно утвержденного температурного графика | 798 856,930 | 742 302,731 | 733 834,413 | Согласно температурного графика | снижение параметров теплосети (температуры) от ПТЭ в связи с высокой температурой наружного воздуха |
| На услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ до потребителя согласно заявленных объемов | 187 860,993 | 201 420,698 | 184 382,407 | Согласно температурного графика | Отклонение за счет установленных приборов у потребителей |
| На услугу подача воды по распределительным сетям |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение питьевой водой согласно установленным требованиям к качеству питьевой воды. Бесперебойная подача воды до потребителя | 3 885,670 | 3 890,206 | 3 575,241 | Проведено анализов на соответствие требованиям к СанПИН 209 от 16.03.2015 года 245 проб в год . | Отклонения в показателях отсутствуют |
| На услугу отвод сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность и бесперебойность водоотведения | 688,8532 | 605,48901 | 573,53200 |  | Отклонения за счет установленных приборов учетов у потребителей |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 4 258,422 | 4 591,348 | 3 724,541 | Бесперебойная подача воды | Отсутствие перерывов в подаче воды |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 3 164,3329 | 3 164,3335 | 3 164,3335 |  | Отклонения отсутствуют |

5 Информация о достижении показателей эффективности

Форма 4

Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам 2025 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия теплоэнергетики

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

|  | Показатель эффективности | Факт 2024 года | План (на 2025год) | Факт 2025 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| На услугу производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ согласно утвержденного температурного графика | 798 856,930 | 742 302,731 | 733 834,413 | Согласно температурного графика | снижение параметров теплосети (температуры) от ПТЭ в связи с высокой температурой наружного воздуха |
| На услугу передача, распределение и снабжение тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бесперебойная подача ТЭ до потребителя согласно заявленных объемов | 187 860,993 | 201 420,698 | 184 382,407 | Согласно температурного графика | Отклонение за счет установленных приборов учетов у потребителей |
| На услугу подача воды по распределительным сетям_(питьевая) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бесперебойная подача воды до потребителя Снижение потерь . | 3 885,670 | 3 890,206 | 3 575,241 | Проведение капитальных ремонтов сетей водоснабжения, имеющих большой износ. Ремонт резервуаров на предмет скрытых утечек. |  |
| На услугу отвод сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность и бесперебойность водоотведения | 688,8532 | 605,48901 | 573,53200 |  | Отклонения за счет установленных приборов учетов у потребителей |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бесперебойная подача воды до потребителя Снижение потерь при устранении порывов на водоводе. | 4 258,422 | 4 591,348 | 3 724,541 | Замена аварийных участков водовода. |  |
| На услугу по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бесперебойная подача воды потребителям | 3 164,3329 | 3 164,3335 | 3 164,3335 |  | Отклонения отсутствуют |

6) Основные финансово-экономических показатели деятельности предприятия;

Расходы за 2025 год ПТЭ составили:

- на услуги по производству тепловой энергии 11 451 325,65 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче, распределения и снабжения тепловой энергией 7 989 394,82 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям 783 289,54тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (техническая вода) 572 644,99 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по подаче воды по распределительным сетям (промышленная вода) 180 701,64 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод 89 587,75 тыс. тенге без НДС;

7) Объемы предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за 2025 год составили:

- на услуги производства тепловой энергии – 644 200 Гкал.

- на услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией –  184 382 Гкал

- на услуги подачи воды по распределительным сетям – 3 575,24 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода) – 3 724,54 тыс. м3

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода) – 3 164,33 тыс. м3

- на услуги отвода сточных вод – 573,53 тыс. м3

8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Предприятие теплоэнергетики за период 2025 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 года составила –   2 202 809,08  тыс. тенге, в том числе:

ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения» -  2 090 812,2  тыс. тенге (просроченная и текущая ДЗ);

АО «Предприятие тепловодоснабжения» г.Жезказгана на сумму  105 892, 1 тыс.тенге (просроченная и текущая ДЗ);

ИП «Хадис»на сумму  411,91  тыс.тенге (просроченная ДЗ, имеется решение суда);

ИП «Смагулов» на сумму 661,57 тыс.тенге (просроченная ДЗ, имеется решение суда);

ТОО «StroyMontajKz» на сумму 5 031, 2 тыс.тенге (просроченная ДЗ, имеется решение суда).

9) В перспективе на 2026 год в целях обеспечения надежными качественными услугами заложены следующие инвестиционные проекты:

По услуге производство тепловой энергии:

-Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст.№1

-Капитальный ремонт сетевого насоса КРХА 660/300 ТС-1

-Капитальный ремонт сетевого насоса КРХА 660/300 ТС-1

-Капитальный ремонт сетевого насоса КРХА 660/300 ТС-1

-Капитальный ремонт скрубберов котлов ПТВП-100 №1,2,3 с установкой эмульгаторов и прокладкой трубопровода технической воды на ТС-1

-Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 ст.№4, ТС-1

-Кап. ремонт вала молотковой мельницы (ММТ 1600) с дисками

-Ремонт здания КПП участка №1 ПТЭ

-Ремонт здания АБК ТС-1

-Ремонт кровли здания паровой котельной ТС-1

-Ремонт здания лаборатории по сварке участка №1 ПТЭ

-Замена технологических трубопроводов ТС-2 (общий коллектор - вход и выход котлов)

-Установка сигнализации пожаротушения мазутного хозяйства ТС№1

-Установка видеонаблюдения по складским помещениям на объекте ТС-№1

-Установка видеонаблюдения по складским помещениям на объекте ТС-№2

-Реализация проекта "Инженерно-техническая укрепленность

-АППАРАТА ВЫС.ДАВЛ. E5-210-13-DU-IDL 210БАР 5,5КВТ 1450ОБМИН

-ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-8501.10 БЕЗ КПП И СЦ. (440 Л.С) АВТОДИЗЕЛЬ

-Приобретение насос вакуумный ВВН-2-50, ТС-1, ТС-2

-ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ВДН-18 611670

По услуге подачи воды по распределительным сетям (питьевая вода):

- Ремонт трубопроводов сырой воды

- Ремонт здания складов ДСУ цеха ТВС

- Рем.здания нас.станции промводозабора Кенгир.вод/ща цеха ТВС

- Молот ковочный пневманический МА4129А

- Приобретение Сварочный аппарат инверторный 200А MINI 200

По услуге подачи воды по распределительным сетям (техническая вода):

- Замена участка водопроводных.сетей ОС23000000027 (от А до 65 шх.)

- Замена участка водопроводных сетей.Вынос Дюкера Бекбулатской диаметром ф820х10

- Приобретение НАСОС DW 65.27.А3 96090255 МОНОБЛОЧНЫЙ

- Погрузчик фронтальный XCMG XC936

- Кунг для, а/м «Great Wall King Kong»

- Ремонт насосных агрегатов ASC 350-470 насосной станции 1-го подъема КЕССОН в кол-ве 2 ед

По услуге подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода):

- Приобретение Модульный пост охраны БП4, габариты д/ш 6х2,5 Площадь 15 м2

- Приобретение НАСОСЫ С569М С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

- Приобретение АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ARC-200-III (Z120)

- Приобретение оборудование для улучшение условий труда