Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ,
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) - Предприятие электрических сетей
перед потребителями и иными заинтересованными лицами за I полугодие 2026 года

1) Общая информация о субъекте естественной монополии
В соответствии с п. 289 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (далее – Правила), размещаем информацию, указанную в п. 13 Правил, и обоснования к ней.
Основной вид деятельности по регулируемой услуге – передача электрической энергии.
С 1 января 2026 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау № 32-ОД от 17.03.2025 года для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Предприятие электрических сетей) утвержден тариф – 5,15 тенге/кВт*ч без НДС.
С 1 апреля 2026 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау № 11-ОД от 28.01.2026 года для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Предприятие электрических сетей) утвержден тариф до истечения срока действия – 5,14 тенге/кВт*ч без НДС.
С 1 мая 2026 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау № 21-ОД от 23.04.2026 года для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Предприятие электрических сетей) утвержден тариф до истечения срока действия – 5,96 тенге/кВт*ч без НДС.

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Инвестиционная программа для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие электрических сетей на 2026 год утверждена Совместным Приказом «Об утверждении инвестиционной программы для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) на регулируемую услугу по передаче электрической энергии на 2024-2028 годы» Министерства энергетики Республики Казахстан и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау №44-ОД от 01.09.2023 года.
Источником финансирования инвестиционной программы ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие электрических сетей являются собственные средства: амортизационные отчисления и прибыль.

* Приложение 5 форма 1





3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы 


Форма 2

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы 
на услуги по передаче электрической энергии по итогам I полугодия 2026 года

	№ пп
	Наименование показателей  
	Единица измерения
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
	Отклонение в %
	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего
	тыс. тенге
	9 385 065,21
	2 829 948,24
	-70%
	

	1
	Материальные затраты всего, в т.ч.
	-"-
	105 284,00
	57 898,98
	-45%
	

	1.1
	сырье и материалы
	-"-
	48 504,30
	32 485,21
	-33%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	1.2
	горюче-смазочные материалы
	-"-
	56 779,69
	25 413,77
	-55%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	2
	Расходы на оплату труда всего, в т.ч.
	-"-
	1 986 861,50
	1 122 165,30
	-44%
	

	2.1
	заработная плата производственного персонала
	-"-
	1 727 014,85
	979 633,02
	-43%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	2.2
	социальный налог и соц. отчисления
	-"-
	167 175,04
	91 110,22
	-46%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	2.3
	медицинское страхование (ОСМС)
	-"-
	51 810,44
	27 239,98
	-47%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	2.4
	обязательные пенсионные взносы работодателя
	-"-
	40 861,17
	24 182,07
	-41%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	3
	Амортизация
	-"-
	675 210,57
	312 018,57
	-54%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	4
	Ремонт всего, в т.ч.
	-"-
	731 136,04
	128 374,73
	-82%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	5
	Прочие затраты (расшифровать)
	-"-
	5 886 573,10
	1 209 490,66
	-79%
	

	5.1
	услуги по наладке и поверке
	-"-
	46 071,50
	14 182,67
	-69%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	5.2
	услуги транспорта
	-"-
	288 233,80
	17 687,84
	-94%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	5.3
	технический осмотр транспорта
	-"-
	144,69
	107,84
	-25%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	5.4
	охрана труда 
	-"-
	56 102,41
	25 895,55
	-54%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	5.5
	пожарная безопасность
	-"-
	2 207,86
	1 648,92
	-25%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	5.6
	услуги по измерениям концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
	-"-
	744,62
	291,15
	-61%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	5.7
	затраты на компенсацию нормативных технических потерь
	-"-
	5 467 930,96
	1 135 204,29
	-79%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	5.8
	командировочные расходы
	-"-
	6 251,35
	2 969,17
	-53%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	5.9
	коммунальные услуги
	-"-
	17 653,78
	10 315,93
	-42%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	5.10
	плата за негативное воздействие на окружающую среду
	-"-
	305,06
	108,59
	-64%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	5.11
	утилизация промышленных отходов
	-"-
	927,07
	1 078,73
	16%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	II
	Расходы периода всего, в т.ч.
	тыс. тенге
	554 772,80
	353 681,88
	-36%
	

	6
	Общие и административные расходы всего, в т.ч.
	-"-
	554 772,80
	353 681,88
	-36%
	

	6.1
	заработная плата административного персонала
	-"-
	304 441,72
	241 571,67
	-21%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.2
	социальный налог и соц. отчисления
	-"-
	29 469,95
	19 857,28
	-33%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.3
	медицинское страхование (ОСМС)
	-"-
	9 133,25
	4 819,98
	-47%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.4
	обязательные пенсионные взносы работодателя
	-"-
	7 203,09
	4 213,11
	-42%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.5
	канцелярские товары
	-"-
	3 245,30
	2 031,85
	-37%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.6
	комплектующие к средствам вычисл. техники
	-"-
	2 406,96
	670,12
	-72%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.7
	налоги
	-"-
	27 603,97
	15 869,32
	-43%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.8
	командировочные расходы
	-"-
	773,82
	2 073,02
	168%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.9
	услуги связи 
	-"-
	59 587,42
	14 516,38
	-76%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10
	прочие расходы (расшифровать)
	-"-
	110 907,32
	48 059,16
	-57%
	

	6.10.1
	подписка
	-"-
	22,12
	0,00
	-100%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.2
	почтово-телеграфные расходы
	-"-
	1 966,14
	21,72
	-99%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.3
	поверка средств измерений
	-"-
	23 826,64
	10 688,32
	-55%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.4
	противопожарные мероприятия
	-"-
	4 505,18
	634,41
	-86%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.5
	услуги охраны
	-"-
	25 355,25
	9 657,90
	-62%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.6
	страхование, в том числе:
	-"-
	25 798,14
	19 690,38
	-24%
	

	6.10.6.1
	страхование работника от несчастных случаев при исполнении им служебных обязанностей
	-"-
	24 345,50
	19 098,69
	-22%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.6.2
	страхование ГПО автовладельца
	-"-
	1 226,35
	503,57
	-59%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.6.3
	страхование перевозчика перед пассажирами
	-"-
	226,30
	88,11
	-61%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.7
	медицинские услуги
	-"-
	8 787,24
	1 897,91
	-78%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.8
	дезинсекция и дератизация объектов
	-"-
	980,92
	450,07
	-54%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.9
	подготовка кадров
	-"-
	1 923,06
	745,70
	-61%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.10
	услуги СМИ
	-"-
	642,32
	11,02
	-98%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.11
	экспертиза, в том числе:
	-"-
	16 686,58
	917,24
	-95%
	

	6.10.12.1
	обследование технического состояния
	-"-
	609,63
	517,24
	-15%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.12.2
	экспертиза по энергооборудованию
	-"-
	954,21
	
	-100%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.12.3
	экспертиза зданий ТП
	-"-
	13 199,55
	
	-100%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.12.4
	экспертиза инвест.программы
	-"-
	397,69
	400,00
	1%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.12.5
	оценка безхозяйных сетей
	-"-
	1 525,50
	
	-100%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	6.10.12
	пользование помещениями общехозяйственного назначения
	-"-
	0,00
	3 244,50
	#ДЕЛ/0!
	

	6.10.13
	услуги типографии
	-"-
	413,73
	100,00
	-76%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	7
	Расходы на выплату вознаграждений
	-"-
	
	
	
	

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	тыс. тенге
	9 939 838,01
	3 183 630,13
	-68%
	

	IV
	Доход (РБА*СП)
	тыс. тенге
	258 617,23
	129 308,62
	-50%
	

	V
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)
	тыс. тенге
	4 459 768,00
	4 459 768,00
	0%
	

	VI
	Всего доходов
	тыс. тенге
	10 198 455,24
	3 312 938,74
	-68%
	

	VII
	Объем предоставляемых услуг 
	тыс.кВтч
	1 725 064,58
	844 964,99
	-51%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	
	Итого объем предоставляемых услуг 
	тыс.кВтч
	1 725 064,58
	844 964,99
	-50%
	

	VIII
	Нормативные технические потери
	%
	7%
	4%
	-43%
	

	
	
	тыс.кВтч
	129 843,57
	35 890,92
	-72%
	исполнение планируется до конца 2026 г.

	IX
	Тариф (без налога на добавленную стоимость)
	 тенге/кВт*ч 
	5,91
	3,92
	-35%
	




 4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
   Форма 3
 
Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам I полугодия 2026 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие электрических сетей 
передача электрической энергии
 
	№ п/п
	Показатель качества и надежности
	Факт 
I полугодия 2025 года
	План на 2026 год
	Факт
 I полугодия 2026 года
	Оценка соблюдения показателей надежности и качества
	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI)
	
1,94

	Не более 3,7
	1,24
	Отсутствует превышение нормативных значений
	

	2
	Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI)
	3,23
	Не более 3,7
	1,67
	Отсутствует превышение нормативных значений
	








5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии 
Форма 4
 
Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам I полугодия 2026 года
 
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие электрических сетей 
передача электрической энергии

	№ п/п
	Показатель эффективности
	Факт 
I полугодия 2025 года
	План на 2026 год
	Факт
 I полугодия 2026 года
	Оценка достижения показателей эффективности
	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Показатель отпуска электроэнергии потребителям 
	0,95
	Не менее 0,98
	1,01
	Отсутствует занижение нормативных значений
	

	2
	Показатель готовности оборудования, учитывающий простои на восстановление и ремонт оборудования электрических сетей
	0,97

	Не менее 0,97
	0,98
	Отсутствует занижение нормативных значений
	

	3
	Показатель производительности оборудования электрических сетей
	2,5
	Не менее 2,2
	2,23
	Отсутствует занижение нормативных значений
	

	4
	Показатель общей эффективности работы электрических сетей
	0,81
	Не менее 0,7
	0,7
	Отсутствует занижение нормативных значений
	




6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности

За I полугодие 2026 года расходы и доходы на услуги по передаче электрической энергии составили:
расходы - 3 183 630,13 тыс. тенге без НДС;
доходы - 3 834 379,16 тыс. тенге без НДС;


7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за I полугодие 2026 года составили:
- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 844 964,99 тыс. кВт*ч;

8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Основной деятельностью ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие электрических сетей являются услуги по передаче электроэнергии промышленным и непромышленным потребителям, таким как ТОО «Корпорация Казахмыс» - филиал Производственное объединение «Жезказганцветмет», ТОО «Казахмыс Смэлтинг», Шахтопроходческое управление, а также сторонним потребителям: АО «НК «КТЖ-Дирекция магистральной сети», ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», АО «ЖРЭК», АО «KEGOC», Филиал ТОО «ЖРЭК»-«Энергоснабжение» городов Жезказган и Сатпаев, пос. Жезказган и других близлежащих поселков.
За I полугодие 2026 года составлено 7 857 актов, в т.ч. актов опломбировок юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 1 473, актов выявленных нарушений у юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 254, актов установки/замены АСКУЭ – 3 263, актов проверок состояния однофазной и трехфазной электросети юридических и бытовых потребителей – 2 867.

9) Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

На II полугодие 2026 года планируется дальнейшее осуществление инвестиционной программы, включающей в себя следующие мероприятия:
[bookmark: _Hlk203981283][bookmark: _GoBack]
1. Замена коммутационного оборудования 110/6кВ – 1 услуга;
2. Установка приборов учета по г. Сатпаев АСКУЭ – 1 услуга;
3. Замена силового оборудования 6кВ (КТПН, КТПБ) – 1 услуга;
4. Разработка ПСД Реконструкция мягкой кровли здания АБК ЦПЭС – 1 услуга;
5. Приобретение и замена: Выключатель ВВ/ТЕL-6кВ ЦРП-5 яч. 1,19 – 2 шт;
6. [bookmark: _Hlk234395071]Приобретение и замена: КТПБ-6/0,4кВ 29 квл ЦЖГЭС – 1 шт;
7. Капитальный ремонт ВЛ-6кВ яч.17 ЦРП-5 г. Сатпаев – 153 метр;
8. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кв.ТП-63квл (фидер №3,5) г.Сатпаев – 600 м;
9. Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Опытное поле г.Жезказган – 600 м;
10. Приобретение и замена: КТПН-6/0,4кВ (3шт) – 3 шт;
11. Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ на ЦРП-35/6кВ Венствол-1 – 2 шт;
12. Приобретение: шкаф ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А ЦРП-9 ЦЖГЭС – 1 шт;
13. Установка приборов учета по г. Сатпаев АСКУЭ – 1 услуга;
14. Замена приборов учета АСКУЭ г. Жезказган – 200 шт;
15. Приобретение и замена: ТМ-630/10/0,4кВ РП-91квл, ТП-93 квл – 2 шт;
16. Замена кабеля 10кВ от ГПП-Городская до РП-Самсунг – 2000 м;
17. Приобретение и замена: шкаф ШЗА 35кВ на ЦРП-2 г. Сатпаев – 2 шт;
18. Установка ограждений к зданию мастерской с тремя гаражами – 1 проект; 
19. Замена портала на ЦРП-35/6кВ ЦЖЭС, ЦЖГЭС, ЦСЭС – 18 шт;
20. Прохождение внев. Экспертизы проекта «Строительство пристройки к зданию КПП на территории ПЭС» – 1 услуга;
21. Прохождение внев. экспертизы проекта «Замена кабеля в городе Жезказган» – 1 услуга;
22. Приобретение и замена: Устройство сбора и передачи данных (АСКУЭ) – 2 шт;
23. Приобретение: Автомобиль Рамный Пикап 2,4л 4wd бензин – 1 ед;
24. Капитальный ремонт кровель здания ЦРП-35/6кВ – 4 здание;
25. Разработку проектно-сметной документации «Охранная сигнализация с видеонаблюдением на складах ПЭС» – 1 услуга;
26. Оборудование для улучшения условий труда – 1 проект;
27. Приобретение измерительных приборов и систем – 12 шт;
28. Приобретение и замена: ВАБ-49-5000/15 -К-УХЛ4 – 1 шт;
29. Приобретение: шкаф защиты, автоматики и управления Т-16МВА – 1 шт;
30. Приобретение и установка спутникового терминала «Starlink» – 1 шт;
31. Приобретение прибора учета тепловой энергии ПРЭМ ДУ-80 мм – 1 услуга;
32. Установка приборов учета холодной воды – 1 услуга;
33. Оснащение GPS модулями автотранспорта – 2 шт.

