Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ,

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) - Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети»

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2023 год

- Общая информация о субъекте естественной монополии:

Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети» ТОО "Kazakhmys Distribution» состоит из двух энергетических цехов – цеха электрических сетей и подстанций и цеха Тепловодоснабжения.

Потребителями услуг являются промышленные организации, находящиеся на производственной площадке предприятия.

Виды деятельности Балхашского Регионального Предприятия «ЭнергоСети»: передача электрической энергии; передача и распределение тепловой энергии; подача воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение); подача воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение); отвод сточных вод (хоз.фекальная канализация); отвод сточных вод (промышленная канализация).

- Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети» утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 198/2-ОД от 17.08.2018 года; с учетом изменений совместными Приказами ДКРЕМ МНЭ РК по области Ұлытау за №62-04-01/12-ОД от 28 февраля 2023 года и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау за №30 от 28.02.2023 года (о внесение изменений в приказ №276-ОД от 23.12.2022 года); совместными Приказами ДКРЕМ МНЭ РК по области Ұлытау от 27.12.2023 года за №113-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау от 28.12.2023 года за №69

* Приложение 5 форма 1

3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Форма 2

Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы

на услуги по передаче электрической энергии по итогам 2023 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (до 09.10.2023г.) | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с 10.10.2023г.) | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (средняя) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе: | тыс. тенге | 4 108 149,06 | 4 789 463,71 | 4 266 170,59 | 4 153 744,69 | -2,6% |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 23 308,33 | 23 308,33 | 23 308,33 | 24 865,88 | 6,7% |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 14 036,56 | 14 036,56 | 14 036,56 | 15 555,63 | 10,8% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 9 271,78 | 9 271,78 | 9 271,78 | 9 310,25 | 0,4% | отклонение незначительное |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 615 566,79 | 615 566,79 | 615 566,79 | 702 648,80 | 14,1% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 568 075,67 | 568 075,67 | 568 075,67 | 648 319,89 | 14,1% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 47 491,13 | 47 491,13 | 47 491,13 | 54 328,90 | 14,4% |  |
| 3 | ОСМС | -//- | 17 042,27 | 17 042,27 | 17 042,27 | 18 451,17 | 8,3% |  |
| 4 | Амортизация | -//- | 933 611,64 | 933 611,64 | 933 611,64 | 848 905,37 | -9,1% | износ основных средств |
| 5 | Ремонт, всего: | -//- | 93 778,14 | 93 778,14 | 93 778,14 | 92 378,23 | -1,5% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 93 778,14 | 93 778,14 | 93 778,14 | 92 378,23 | -1,5% | экономия по результатам проведенных тендерных процедур |
| 6 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 689 485,40 | 689 485,40 | 689 485,40 | 592 478,50 | -14,1% |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 45 843,14 | 45 843,14 | 45 843,14 | 56 772,34 | 23,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.2 | услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации машин и оборудования | -//- | 4 601,46 | 4 601,46 | 4 601,46 | 5 195,75 | 12,9% | увеличение стоимости услуг |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 0,0% |  |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 456,70 | 456,70 | 456,70 | 490,46 | 7,4% | увеличение стоимости услуг |
| 6.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта | -//- | 372,21 | 372,21 | 372,21 | 376,21 | 1,1% | отклонение незначительное |
| 6.6 | оказание охранных услуг подстанции 220 кВ | -//- | 9 092,66 | 9 092,66 | 9 092,66 | 9 092,66 | 0,0% |  |
| 6.7 | экологические услуги | -//- | 5 678,64 | 5 678,64 | 5 678,64 | 10 621,17 | 87,0% | увеличение стоимости услуг |
| 6.8 | эксплуатационное обслуживание ВЛ | -//- | 566 489,31 | 566 489,31 | 566 489,31 | 450 852,95 | -20,4% | экономия по результатам проведенных тендерных процедур |
| 6.9 | медицинские услуги | -//- | 9 941,24 | 9 941,24 | 9 941,24 | 11 112,06 | 11,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 20 292,64 | 20 292,64 | 20 292,64 | 19 867,66 | -2,1% | отклонение незначительное |
| 6.11 | услуги по обучению работников | -//- | 1 686,76 | 1 686,76 | 1 686,76 | 1 790,03 | 6,1% | увеличение стоимости услуг |
| 6.12 | услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости | -//- | 107,59 | 107,59 | 107,59 | 585,43 | 444,1% | увеличение работ |
| 6.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,0% |  |
| 6.14 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 23 717,04 | 23 717,04 | 23 717,04 | 24 515,78 | 3,4% | отклонение незначительное |
| 7 | Прочие затраты, всего | -//- | 45 168,48 | 45 168,48 | 45 168,48 | 49 016,19 | 8,5% |  |
| 7.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -//- | 45 168,48 | 45 168,48 | 45 168,48 | 49 016,19 | 8,5% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| 8 | Затраты на компенсацию нормативных потерь | -//- | 1 690 188,00 | 2 371 502,65 | 1 848 209,53 | 1 825 000,55 | -1,3% | отклонение незначительное |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 265 239,85 | 270 720,34 | 266 510,97 | 323 936,18 | 21,5% |  |
| 9 | Общие и административные расходы, всего | -//- | 265 239,85 | 270 720,34 | 266 510,97 | 323 936,18 | 21,5% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 112 709,89 | 112 709,89 | 112 709,89 | 153 875,91 | 36,5% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 9 422,55 | 9 422,55 | 9 422,55 | 13 013,67 | 38,1% |  |
| 9.3 | ОСМС | -//- | 3 381,30 | 3 381,30 | 3 381,30 | 4 379,95 | 29,5% | увеличение заработной платы работников |
| 9.4 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 6 646,49 | 6 646,49 | 6 646,49 | 9 615,24 | 44,7% | увеличение заработной платы работников |
| 9.5 | амортизация | -//- | 1 098,06 | 1 098,06 | 1 098,06 | 1 721,82 | 56,8% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.6 | налоговые платежи и сборы | -//- | 86 167,95 | 86 167,95 | 86 167,95 | 87 292,27 | 1,3% | отклонение незначительное |
| 9.7 | командировочные расходы | -//- | 6 407,13 | 6 407,13 | 6 407,13 | 6 662,90 | 4,0% | отклонение незначительное |
| 9.8 | коммунальные услуги | -//- | 21 702,12 | 27 182,61 | 22 973,24 | 27 974,13 | 21,8% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 9.9 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники, типография | -//- | 6 136,13 | 6 136,13 | 6 136,13 | 7 039,04 | 14,7% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 9.10 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 11 568,23 | 11 568,23 | 11 568,23 | 12 361,26 | 6,9% |  |
| 9.10.1 | услуги связи | -//- | 771,07 | 771,07 | 771,07 | 789,00 | 2,3% | отклонение незначительное |
| 9.10.2 | услуги почты | -//- | 252,15 | 252,15 | 252,15 | 248,16 | -1,6% | отклонение незначительное |
| 9.10.3 | услуги публикации объявлений | -//- | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 895,50 | 8,2% | увеличение объема публикаций |
| 9.10.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 9 141,65 | 9 141,65 | 9 141,65 | 9 853,23 | 7,8% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| 9.10.5 | услуги по аренде служебного помещения | -//- | 575,37 | 575,37 | 575,37 | 575,37 | 0,0% |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 4 373 388,90 | 5 060 184,05 | 4 532 681,56 | 4 477 680,87 | -1,2% |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 4 373 388,90 | 5 060 184,05 | 4 532 681,56 | 4 477 680,87 | -1,2% |  |
| VII | Объем предоставляемых услуг | тыс. кВтч | 2 067 095,62 | 2 067 095,62 | 2 067 095,62 | 2 378 979,33 | 15,1% | основные потребители ТОО "Казахмыс Смэлтинг" и ТОО "КазМинералзАктогай" увеличили потребление эл.энергии |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 5,00 | -24,2% |  |
|  |  | тыс. кВтч | 156 947,67 | 156 947,67 | 156 947,67 | 126 895,52 | -19,1% | выполнение технических мероприятий |
| IX | Тариф | тенге/кВтч | 2,116 | 2,448 | 2,193 | 1,882 | -14,2% |  |

Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы

на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по итогам 2023 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (до 30.09.2023г.) | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с 01.10.2023г.) | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (средняя) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 328 349,46 | 339 685,33 | 331 269,86 | 346 694,84 | 4,7% |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -//- | 1 962,41 | 1 962,41 | 1 962,41 | 2 216,06 | 12,9% |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 1 086,30 | 1 086,30 | 1 086,30 | 1 333,86 | 22,8% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 876,11 | 876,11 | 876,11 | 882,20 | 0,7% | отклонение незначительное |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -//- | 110 660,56 | 110 660,56 | 110 660,56 | 122 951,75 | 11,1% |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 101 944,32 | 101 944,32 | 101 944,32 | 113 423,48 | 11,3% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 8 716,24 | 8 716,24 | 8 716,24 | 9 528,27 | 9,3% |  |
| 3 | ОСМС | -//- | 3 058,33 | 3 058,33 | 3 058,33 | 3 150,28 | 3,0% |  |
| 4 | Амортизация | -//- | 7 416,95 | 7 416,95 | 7 416,95 | 12 092,34 | 63,0% | увеличение стоимости основных средств |
| 5 | Ремонт всего, в том числе: | -//- | 28 201,25 | 28 201,25 | 28 201,25 | 39 006,19 | 38,3% |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 28 201,25 | 28 201,25 | 28 201,25 | 39 006,19 | 38,3% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| 6 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 18 110,02 | 18 110,02 | 18 110,02 | 28 757,72 | 58,8% |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 7 560,00 | 7 560,00 | 7 560,00 | 14 876,99 | 96,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 435,16 | 1 435,16 | 1 435,16 | 1 758,82 | 22,6% | увеличение стоимости услуг |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 61,02 | 61,02 | 61,02 | 61,02 | 0,0% |  |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 105,67 | 105,67 | 105,67 | 108,08 | 2,3% | отклонение незначительное |
| 6.5 | технический осмотр транспорта | -//- | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 0,0% |  |
| 6.6 | услуги по обучению работников | -//- | 200,48 | 200,48 | 200,48 | 243,96 | 21,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 1 290,73 | 1 290,73 | 1 290,73 | 1 319,15 | 2,2% | отклонение незначительное |
| 6.8 | услуги связи | -//- | 191,60 | 191,60 | 191,60 | 217,88 | 13,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.9 | медицинские услуги | -//- | 1 235,39 | 1 235,39 | 1 235,39 | 1 917,91 | 55,2% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | услуги почты | -//- | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 29,64 | 57,6% | увеличение стоимости услуг |
| 6.11 | услуги публикации объявлений | -//- | 223,56 | 223,56 | 223,56 | 241,79 | 8,2% | увеличение объема публикаций |
| 6.12 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 5 083,93 | 5 083,93 | 5 083,93 | 6 396,41 | 25,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 0,0% |  |
| 6.14 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 466,62 | 466,62 | 466,62 | 1 349,03 | 189,1% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| 7 | Прочие затраты: | -//- | 5 774,19 | 5 774,19 | 5 774,19 | 6 333,44 | 9,7% |  |
| 7.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -//- | 5 774,19 | 5 774,19 | 5 774,19 | 6 333,44 | 9,7% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| 8 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -//- | 153 165,75 | 164 501,62 | 156 086,15 | 132 187,06 | -15,3% | снижение фактического объема нормативных потерь |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 4 072,76 | 4 072,76 | 4 072,76 | 5 328,50 | 30,8% |  |
| 9 | Общие и административные расходы, всего в том числе: | -//- | 4 072,76 | 4 072,76 | 4 072,76 | 5 328,50 | 30,8% |  |
| 9.1 | заработная плата | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | социальный налог | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | амортизация | -//- | 258,42 | 258,42 | 258,42 | 315,67 | 22,2% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.4 | налог на имущество | -//- | 45,77 | 45,77 | 45,77 | 112,03 | 144,8% | увеличение остаточной стоимости основных средств |
| 9.5 | налог на транспорт | -//- | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 73,82 | 13,0% | увеличение МРП |
| 9.6 | ОСМС | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9.7 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 1 151,97 | 1 151,97 | 1 151,97 | 1 690,62 | 46,8% | увеличение заработной платы работников |
| 9.8 | командировочные | -//- | 144,89 | 144,89 | 144,89 | 290,51 | 100,5% | увеличение МРП и стоимости проезда |
| 9.9 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 522,31 | 522,31 | 522,31 | 653,55 | 25,1% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 9.10 | коммунальные услуги | -//- | 1 884,07 | 1 884,07 | 1 884,07 | 2 192,30 | 16,4% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 332 422,23 | 343 758,09 | 335 342,63 | 352 023,34 | 5,0% |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -//- | 4 510,07 | 4 510,07 | 4 510,07 | 4 510,07 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 30 937,52 | 30 937,52 | 30 937,52 | 30 937,52 | 0,0% |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 336 932,30 | 348 268,16 | 339 852,70 | 356 533,41 | 4,9% |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 288,60 | 288,60 | 288,60 | 213,58 | -26,0% | уменьшение потребления тепловой энергии ТОО "Казахмыс Смэлтинг." Ограничений по предоставлению услуг не было |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 15,61 | 7,1% |  |
|  |  | тыс. Гкал. | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 39,66 | -19,7% | снижение фактического объема услуг |
| IX | Тариф | тенге/Гкал | 1 167,46 | 1 206,74 | 1 177,58 | 1 669,33 | 41,8% |  |

Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы

на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) по итогам 2023 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (до 30.09.2023г.) | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с 01.10.2023г.) | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (средняя) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 240 246,74 | 295 378,08 | 254 939,29 | 283 845,19 | 11,3% |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 151 339,00 | 206 470,34 | 166 031,56 | 179 415,04 | 8,1% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 2 591,29 | 2 591,29 | 2 591,29 | 2 806,71 | 8,3% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 551,63 | 551,63 | 551,63 | 555,46 | 0,7% | отклонение незначительное |
| 1.3 | вода покупная | -//- | 148 196,09 | 203 327,43 | 162 888,64 | 176 052,87 | 8,1% | увеличение стоимости покупной воды |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 53 479,99 | 53 479,99 | 53 479,99 | 56 102,11 | 4,9% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 49 354,00 | 49 354,00 | 49 354,00 | 51 754,42 | 4,9% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 4 125,99 | 4 125,99 | 4 125,99 | 4 347,69 | 5,4% |  |
| 3 | ОСМС | -//- | 1 480,62 | 1 480,62 | 1 480,62 | 1 501,77 | 1,4% |  |
| 4 | Амортизация | -//- | 4 827,93 | 4 827,93 | 4 827,93 | 12 606,23 | 161,1% | увеличение стоимости основных средств |
| 5 | Ремонт, всего | -//- | 11 883,65 | 11 883,65 | 11 883,65 | 11 618,87 | -2,2% |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов |  | 11 883,65 | 11 883,65 | 11 883,65 | 11 618,87 | -2,2% | отклонение незначительное |
| 6 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 13 809,87 | 13 809,87 | 13 809,87 | 18 588,13 | 34,6% |  |
| 6.1 | услуги по бактериологическому исследованию хоз.питьевой воды | -//- | 641,90 | 641,90 | 641,90 | 481,43 | -25,0% | задержка выставления ЭСФ со стороны поставщика, фактически услуга выполнена в полном объеме. |
| 6.2 | автотранспортные услуги | -//- | 6 525,36 | 6 525,36 | 6 525,36 | 9 367,00 | 43,5% | увеличение стоимости услуг |
| 6.3 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 903,62 | 903,62 | 903,62 | 1 107,40 | 22,6% | увеличение стоимости услуг |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0,0% |  |
| 6.5 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 68,05 | 2,3% | отклонение незначительное |
| 6.6 | технический осмотр транспорта | -//- | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 0,0% |  |
| 6.7 | услуги по обучению работников | -//- | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 153,60 | 21,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.8 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 812,68 | 812,68 | 812,68 | 830,57 | 2,2% | отклонение незначительное |
| 6.9 | услуги связи | -//- | 120,64 | 120,64 | 120,64 | 137,18 | 13,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | медицинские услуги | -//- | 777,84 | 777,84 | 777,84 | 1 207,57 | 55,2% | увеличение стоимости услуг |
| 6.11 | услуги почты | -//- | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 18,66 | 57,6% | увеличение стоимости услуг |
| 6.12 | услуги публикации объявлений | -//- | 140,76 | 140,76 | 140,76 | 152,24 | 8,2% | увеличение объема публикаций |
| 6.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 3 200,99 | 3 200,99 | 3 200,99 | 4 027,37 | 25,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 139,40 | 139,40 | 139,40 | 139,40 | 0,0% |  |
| 6.15 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 293,80 | 293,80 | 293,80 | 849,39 | 189,1% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| 7 | Прочие затраты, всего | -//- | 3 425,67 | 3 425,67 | 3 425,67 | 4 013,05 | 17,1% |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 425,67 | 3 425,67 | 3 425,67 | 4 013,05 | 17,1% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 6 217,96 | 6 217,96 | 6 217,96 | 9 373,20 | 50,7% |  |
| 8 | Общие и административные, всего | -//- | 6 217,96 | 6 217,96 | 6 217,96 | 9 373,20 | 50,7% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | увеличение заработной платы работников |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 2 816,04 | 2 816,04 | 2 816,04 | 4 817,96 | 71,1% |  |
| 8.2 | социальный налог | -//- | 235,42 | 235,42 | 235,42 | 407,41 | 73,1% |  |
| 8.3 | амортизация | -//- | 163,43 | 163,43 | 163,43 | 200,88 | 22,9% | увеличение стоимости основных средств |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 328,86 | 328,86 | 328,86 | 411,50 | 25,1% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 8.5 | коммунальные услуги | -//- | 1 186,27 | 1 186,27 | 1 186,27 | 1 380,34 | 16,4% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 8.6 | командировочные расходы | -//- | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 184,28 | 99,9% | увеличение МРП и стоимости проезда |
| 8.7 | налог на имущество | -//- | 863,84 | 863,84 | 863,84 | 863,67 | 0,0% |  |
| 8.8 | налог на транспорт | -//- | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 46,48 | 13,0% | увеличение МРП |
| 8.9 | ОСМС | -//- | 84,48 | 84,48 | 84,48 | 137,04 | 62,2% | увеличение заработной платы работников |
| 8.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 406,29 | 406,29 | 406,29 | 923,64 | 127,3% | увеличение заработной платы работников |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 246 464,70 | 301 596,04 | 261 157,26 | 293 218,39 | 12,3% |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -//- | 12 657,97 | 12 657,97 | 12 657,97 | 12 657,97 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 42 193,22 | 42 193,22 | 42 193,22 | 42 193,22 | 0,0% |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 259 122,66 | 314 254,01 | 273 815,22 | 305 876,36 | 11,7% |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 991,74 | 991,74 | 991,74 | 936,95 | -5,5% | уменьшение потребления хоз.питьевой воды предприятиями. Ограничений по предоставлению услуг не было. |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 0,0% |  |
|  |  | тыс. м3 | 145,76 | 145,76 | 145,76 | 137,73 | -5,5% | снижение фактического объема услуг |
| IX | Тариф | тенге/м3 | 261,28 | 316,87 | 276,10 | 326,46 | 18,2% |  |

Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы

на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) по итогам 2023 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (до 10.10.2023г.) | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с 11.10.2023г.) | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (средняя) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 221 887,34 | 259 383,85 | 230 638,01 | 321 323,24 | 39,3% |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 111 486,39 | 148 982,89 | 120 237,06 | 150 224,53 | 24,9% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 2 644,59 | 2 644,59 | 2 644,59 | 2 844,04 | 7,5% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 876,11 | 876,11 | 876,11 | 882,20 | 0,7% | отклонение незначительное |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 69 325,67 | 106 822,18 | 78 076,34 | 104 396,34 | 33,7% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 1.4 | вода покупная | -//- | 38 640,02 | 38 640,02 | 38 640,02 | 42 101,95 | 9,0% | увеличение фактического объема оказываемых услуг |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 53 307,93 | 53 307,93 | 53 307,93 | 100 777,37 | 89,0% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 49 195,21 | 49 195,21 | 49 195,21 | 92 967,53 | 89,0% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 4 112,72 | 4 112,72 | 4 112,72 | 7 809,84 | 89,9% |  |
| 3 | ОСМС | -//- | 1 475,86 | 1 475,86 | 1 475,86 | 2 547,43 | 72,6% |  |
| 4 | Амортизация | -//- | 8 785,58 | 8 785,58 | 8 785,58 | 12 511,84 | 42,4% | увеличение стоимости основных средств |
| 5 | Ремонт, всего | -//- | 20 500,89 | 20 500,89 | 20 500,89 | 20 000,30 | -2,4% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 20 500,89 | 20 500,89 | 20 500,89 | 20 000,30 | -2,4% | отклонение незначительное |
| 6 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 20 913,84 | 20 913,84 | 20 913,84 | 28 757,72 | 37,5% |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 10 363,81 | 10 363,81 | 10 363,81 | 14 876,99 | 43,5% | увеличение стоимости услуг |
| 6.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 435,16 | 1 435,16 | 1 435,16 | 1 758,82 | 22,6% | увеличение стоимости услуг |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 61,02 | 61,02 | 61,02 | 61,02 | 0,0% |  |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 105,67 | 105,67 | 105,67 | 108,08 | 2,3% | отклонение незначительное |
| 6.5 | технический осмотр транспорта | -//- | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 0,0% |  |
| 6.6 | услуги по обучению работников | -//- | 200,48 | 200,48 | 200,48 | 243,96 | 21,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 1 290,73 | 1 290,73 | 1 290,73 | 1 319,15 | 2,2% | отклонение незначительное |
| 6.8 | услуги связи | -//- | 191,60 | 191,60 | 191,60 | 217,88 | 13,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.9 | медицинские услуги | -//- | 1 235,39 | 1 235,39 | 1 235,39 | 1 917,91 | 55,2% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | услуги почты | -//- | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 29,64 | 57,6% | увеличение стоимости услуг |
| 6.11 | услуги публикации объявлений | -//- | 223,56 | 223,56 | 223,56 | 241,79 | 8,2% | увеличение объема публикаций |
| 6.12 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 5 083,93 | 5 083,93 | 5 083,93 | 6 396,41 | 25,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 0,0% |  |
| 6.14 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 466,62 | 466,62 | 466,62 | 1 349,03 | 189,1% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| 7 | Прочие затраты, всего | -//- | 5 416,86 | 5 416,86 | 5 416,86 | 6 504,06 | 20,1% |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 5 416,86 | 5 416,86 | 5 416,86 | 6 504,06 | 20,1% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 12 230,11 | 12 230,11 | 12 230,11 | 23 347,01 | 90,9% |  |
| 8 | Общие и административные, всего | -//- | 12 230,11 | 12 230,11 | 12 230,11 | 23 347,01 | 90,9% |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 6 734,30 | 6 734,30 | 6 734,30 | 14 864,13 | 120,7% | увеличение заработной платы работников |
| 8.2 | социальный налог | -//- | 562,99 | 562,99 | 562,99 | 1 257,14 | 123,3% |  |
| 8.3 | амортизация | -//- | 248,68 | 248,68 | 248,68 | 286,97 | 15,4% | увеличение стоимости основных средств |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 522,31 | 522,31 | 522,31 | 653,55 | 25,1% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 8.5 | коммунальные услуги | -//- | 1 884,07 | 1 884,07 | 1 884,07 | 2 192,30 | 16,4% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 8.6 | командировочные расходы | -//- | 131,71 | 131,71 | 131,71 | 272,04 | 106,5% | увеличение МРП и стоимости проезда |
| 8.7 | налог на имущество | -//- | 582,17 | 582,17 | 582,17 | 668,10 | 14,8% | увеличение остаточной стоимости основных средств |
| 8.8 | налог на транспорт |  | 65,33 | 65,33 | 65,33 | 73,82 | 13,0% | увеличение МРП |
| 8.9 | плата за пользование земельными участками | -//- | 687,08 | 687,08 | 687,08 | 800,54 | 16,5% | увеличение объема услуг |
| 8.10 | ОСМС | -//- | 202,03 | 202,03 | 202,03 | 423,06 | 109,4% | увеличение заработной платы работников |
| 8.11 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 609,43 | 609,43 | 609,43 | 1 855,35 | 204,4% | увеличение заработной платы работников |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 234 117,45 | 271 613,96 | 242 868,12 | 344 670,24 | 41,9% |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -//- | 23 110,52 | 23 110,52 | 23 110,52 | 23 110,52 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 77 035,05 | 77 035,05 | 77 035,05 | 77 035,05 | 0,0% |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 257 227,97 | 294 724,48 | 265 978,64 | 367 780,76 | 38,3% |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 18 512,24 | 18 512,24 | 18 512,24 | 19 086,27 | 3,1% | в связи с остановом оборотной системы ОФ и переходом на пром.воду БРП |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 0,0% |  |
|  |  | тыс.м3 | 1 853,26 | 1 853,26 | 1 853,26 | 1 910,73 | 3,1% |  |
| IX | Тариф | тенге/м3 | 13,90 | 15,92 | 14,37 | 19,27 | 34,1% |  |

Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы

на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) по итогам 2023 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (до 10.10.2023г.) | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с 11.10.2023г.) | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (средняя) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 111 527,94 | 114 112,49 | 112 568,59 | 199 874,62 | 77,6% |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 5 857,45 | 8 441,99 | 6 898,09 | 8 633,87 | 25,2% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 657,16 | 657,16 | 657,16 | 946,75 | 44,1% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 421,83 | 421,83 | 421,83 | 424,76 | 0,7% | отклонение незначительное |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 4 778,46 | 7 363,00 | 5 819,10 | 7 262,36 | 24,8% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 30 358,11 | 30 358,11 | 30 358,11 | 56 572,27 | 86,3% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 28 015,97 | 28 015,97 | 28 015,97 | 52 196,12 | 86,3% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 2 342,14 | 2 342,14 | 2 342,14 | 4 376,15 | 86,8% |  |
| 3 | ОСМС | -//- | 840,48 | 840,48 | 840,48 | 1 514,42 | 80,2% |  |
| 4 | Амортизация | -//- | 3 141,10 | 3 141,10 | 3 141,10 | 4 276,34 | 36,1% | увеличение стоимости основных средств |
| 5 | Ремонт, всего | -//- | 3 218,60 | 3 218,60 | 3 218,60 | 3 530,64 | 9,7% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 3 218,60 | 3 218,60 | 3 218,60 | 3 530,64 | 9,7% | увеличение стоимости работ и ТМЦ |
| 6 | Плата за услуги отвода сточных вод | -//- | 54 485,96 | 54 485,96 | 54 485,96 | 107 519,30 | 97,3% | увеличение фактического объема и стоимости услуг |
| 7 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 10 904,63 | 10 904,63 | 10 904,63 | 14 681,31 | 34,6% |  |
| 7.1 | автотранспортные услуги | -//- | 4 989,98 | 4 989,98 | 4 989,98 | 7 163,00 | 43,5% | увеличение стоимости услуг |
| 7.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 691,00 | 691,00 | 691,00 | 846,84 | 22,6% | увеличение стоимости услуг |
| 7.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 0,0% |  |
| 7.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 50,88 | 50,88 | 50,88 | 52,04 | 2,3% | отклонение незначительное |
| 7.5 | технический осмотр транспорта | -//- | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,0% |  |
| 7.6 | услуги по обучению работников | -//- | 96,53 | 96,53 | 96,53 | 117,46 | 21,7% | увеличение стоимости услуг |
| 7.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 621,46 | 621,46 | 621,46 | 635,14 | 2,2% | отклонение незначительное |
| 7.8 | услуги связи | -//- | 92,25 | 92,25 | 92,25 | 104,90 | 13,7% | увеличение стоимости услуг |
| 7.9 | медицинские услуги | -//- | 594,82 | 594,82 | 594,82 | 923,44 | 55,2% | увеличение стоимости услуг |
| 7.10 | услуги почты | -//- | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 14,27 | 57,6% | увеличение стоимости услуг |
| 7.11 | услуги публикации объявлений | -//- | 107,64 | 107,64 | 107,64 | 116,42 | 8,2% | увеличение объема публикаций |
| 7.12 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 2 447,82 | 2 447,82 | 2 447,82 | 3 079,75 | 25,8% | увеличение стоимости услуг |
| 7.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 106,60 | 106,60 | 106,60 | 106,60 | 0,0% |  |
| 7.14 | экологические услуги | -//- | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 0,0% |  |
| 7.15 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 649,53 | 189,1% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| 8 | Прочие затраты, всего | -//- | 2 721,63 | 2 721,63 | 2 721,63 | 3 146,48 | 15,6% |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 2 721,63 | 2 721,63 | 2 721,63 | 3 146,48 | 15,6% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 8 772,54 | 8 772,54 | 8 772,54 | 13 896,71 | 58,4% |  |
| 9 | Общие и административные, всего |  | 8 772,54 | 8 772,54 | 8 772,54 | 13 896,71 | 58,4% |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 6 274,41 | 6 274,41 | 6 274,41 | 9 942,09 | 58,5% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 524,54 | 524,54 | 524,54 | 840,84 | 60,3% |  |
| 9.3 | амортизация | -//- | 121,54 | 121,54 | 121,54 | 143,48 | 18,1% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 251,48 | 251,48 | 251,48 | 314,67 | 25,1% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 9.5 | коммунальные услуги | -//- | 907,15 | 907,15 | 907,15 | 1 055,55 | 16,4% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 9.6 | командировочные расходы | -//- | 65,86 | 65,86 | 65,86 | 134,40 | 104,1% | увеличение МРП и стоимости проезда |
| 9.7 | налог на имущество | -//- | 52,37 | 52,37 | 52,37 | 55,01 | 5,0% | увеличение остаточной стоимости основных средств |
| 9.8 | налог на транспорт |  | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 35,54 | 13,0% | увеличение МРП |
| 9.9 | ОСМС | -//- | 188,23 | 188,23 | 188,23 | 282,99 | 50,3% | увеличение заработной платы работников |
| 9.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 355,50 | 355,50 | 355,50 | 1 092,12 | 207,2% | увеличение заработной платы работников |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 120 300,48 | 122 885,03 | 121 341,13 | 213 771,34 | 76,2% |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -//- | 7 759,18 | 7 759,18 | 7 759,18 | 7 759,18 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 25 863,92 | 25 863,92 | 25 863,92 | 25 863,92 | 0,0% |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 128 059,66 | 130 644,21 | 129 100,31 | 221 530,51 | 71,6% |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 397,48 | 1 397,48 | 1 397,48 | 1 411,97 | 1,0% | увеличение сброса хоз.фекальной канализации предприятиями |
| VIII | Тариф | тенге/м3 | 91,64 | 93,49 | 92,38 | 156,89 | 69,8% |  |

Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы

на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) по итогам 2023 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (до 10.10.2023г.) | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (с 11.10.2023г.) | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете (средняя) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 213 522,19 | 219 976,19 | 215 085,28 | 216 879,62 | 0,8% |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 14 154,98 | 20 608,98 | 15 718,07 | 21 668,81 | 37,9% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 1 703,28 | 1 703,28 | 1 703,28 | 3 119,83 | 83,2% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 519,18 | 519,18 | 519,18 | 522,79 | 0,7% | отклонение незначительное |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 11 932,52 | 18 386,52 | 13 495,61 | 18 026,19 | 33,6% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 41 420,68 | 41 420,68 | 41 420,68 | 60 675,80 | 46,5% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 38 225,06 | 38 225,06 | 38 225,06 | 55 974,64 | 46,4% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 3 195,62 | 3 195,62 | 3 195,62 | 4 701,16 | 47,1% |  |
| 3 | ОСМС | -//- | 1 146,75 | 1 146,75 | 1 146,75 | 1 540,44 | 34,3% |  |
| 4 | Амортизация | -//- | 130 613,80 | 130 613,80 | 130 613,80 | 88 046,63 | -32,6% | износ основных средств |
| 5 | Ремонт, всего | -//- | 3 990,33 | 3 990,33 | 3 990,33 | 11 543,22 | 189,3% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 3 990,33 | 3 990,33 | 3 990,33 | 11 543,22 | 189,3% | увеличение стоимости работ и ТМЦ |
| 6 | Плата за услуги водоотведения | -//- | 4 562,08 | 4 562,08 | 4 562,08 | 9 044,70 | 98,3% | увеличение тарифа на отвод сточных вод от ТОО "Казахмыс Энерджи" |
| 7 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 14 274,07 | 14 274,07 | 14 274,07 | 20 583,81 | 44,2% |  |
| 7.1 | сервисное обслуживание систем автоматики насосной станции ПЛК-2 | -//- | 3 542,20 | 3 542,20 | 3 542,20 | 3 542,20 | 0,0% |  |
| 7.2 | автотранспортные услуги | -//- | 4 480,00 | 4 480,00 | 4 480,00 | 8 816,00 | 96,8% | увеличение стоимости услуг |
| 7.3 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 850,46 | 850,46 | 850,46 | 1 042,26 | 22,6% | увеличение стоимости услуг |
| 7.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 0,0% |  |
| 7.5 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 62,62 | 62,62 | 62,62 | 64,04 | 2,3% | отклонение незначительное |
| 7.6 | технический осмотр транспорта | -//- | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 0,0% |  |
| 7.7 | услуги по обучению работников | -//- | 118,80 | 118,80 | 118,80 | 144,57 | 21,7% | увеличение стоимости услуг |
| 7.8 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 764,88 | 764,88 | 764,88 | 781,72 | 2,2% | отклонение незначительное |
| 7.9 | услуги связи | -//- | 113,54 | 113,54 | 113,54 | 129,11 | 13,7% | увеличение стоимости услуг |
| 7.10 | медицинские услуги | -//- | 732,08 | 732,08 | 732,08 | 1 136,54 | 55,2% | увеличение стоимости услуг |
| 7.11 | услуги почты | -//- | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 17,56 | 57,6% | увеличение стоимости услуг |
| 7.12 | услуги публикации объявлений | -//- | 132,48 | 132,48 | 132,48 | 143,28 | 8,2% | увеличение объема публикаций |
| 7.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 3 012,70 | 3 012,70 | 3 012,70 | 3 790,46 | 25,8% | увеличение стоимости услуг |
| 7.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 131,20 | 0,0% |  |
| 7.15 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 276,52 | 276,52 | 276,52 | 799,43 | 189,1% | увеличение объема проектно-сметной документации |
| 8 | Прочие затраты, всего | -//- | 3 359,50 | 3 359,50 | 3 359,50 | 3 776,20 | 12,4% |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 359,50 | 3 359,50 | 3 359,50 | 3 776,20 | 12,4% | увеличение стоимости ТМЦ и услуг |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 22 199,60 | 22 199,60 | 22 199,60 | 28 128,40 | 26,7% |  |
| 9 | Общие и административные, всего | -//- | 22 199,60 | 22 199,60 | 22 199,60 | 28 128,40 | 26,7% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 5 461,08 | 5 461,08 | 5 461,08 | 9 626,42 | 76,3% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 456,55 | 456,55 | 456,55 | 814,13 | 78,3% |  |
| 9.3 | амортизация | -//- | 148,09 | 148,09 | 148,09 | 172,18 | 16,3% | увеличение стоимости основных средств |
| 9.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 309,52 | 309,52 | 309,52 | 387,29 | 25,1% | увеличение стоимости ТМЦ |
| 9.5 | коммунальные услуги | -//- | 1 116,49 | 1 116,49 | 1 116,49 | 1 299,14 | 16,4% | увеличение тарифа на покупную эл.энергию |
| 9.6 | командировочные расходы | -//- | 79,03 | 79,03 | 79,03 | 162,58 | 105,7% | увеличение МРП и стоимости проезда |
| 9.7 | налог на имущество | -//- | 13 986,17 | 13 986,17 | 13 986,17 | 14 210,31 | 1,6% | отклонение незначительное |
| 9.8 | налог на транспорт | -//- | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 43,75 | 13,0% | увеличение МРП |
| 9.9 | ОСМС | -//- | 163,83 | 163,83 | 163,83 | 274,14 | 67,3% | увеличение заработной платы работников |
| 9.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 440,14 | 440,14 | 440,14 | 1 138,47 | 158,7% | увеличение заработной платы работников |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 235 721,79 | 242 175,79 | 237 284,88 | 245 008,01 | 3,3% |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -//- | 142 936,89 | 142 936,89 | 142 936,89 | 142 936,89 | 0,0% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 1 427 894,80 | 1 427 894,80 | 1 427 894,80 | 1 427 894,80 | 0,0% |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 378 658,68 | 385 112,68 | 380 221,77 | 387 944,90 | 2,0% |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 6 036,60 | 6 036,60 | 6 036,60 | 6 929,38 | 14,8% | в связи с переводом пром.стоков БМЗ ТОО «Казахмыс Смэлтинг» на ГЗУ БТЭЦ не в полном объеме |
| VIII | Тариф | тенге/м3 | 62,73 | 63,80 | 62,99 | 55,99 | -11,1% |  |

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Форма 3

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
по итогам 2023 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети»

наименование субъекта естественной монополии

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт 2022 года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2023 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество отключений по электроэнергии | 33 |  | 13 | -20 | Уменьшение отключений у потребителя из-за частичной замены эл. оборудования, кабельных и воздушных линии 6 кВ |
| 2 | Количество отключение по тепловой энергии | 3 |  | 4 | +1 | В связи с изношенностью участков тепловой сети |
| 3 | Количество отключений по хоз. питьевой воде | 3 |  | 5 | +2 | В связи с изношенностью участков хоз. питьевого водовода |
| 4 | Количество отключений по промышленной воде | 5 |  | 3 | -2 | В связи с ремонтом изношенного участка трассы промышленного водовода |
| 5 | Количество отключений по хоз. фекальной канализации | 6 |  | 10 | +4 | В связи с изношенностью участков трубопроводов хоз.фекальной канализации. |
| 6 | Количество отключений по промышленной канализации | 2 |  | 4 | +2 | В связи с изношенностью участков трассы пром. канализации. |

5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

Форма 4

Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам 2023 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети»

наименование субъекта естественной монополии

| № п/п | Показатель эффективности | Факт 2022 года | План на 2023 год | Факт 2023 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | услуги по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс. кВтч) | 2 379 081,01 | 2 067 095,62 | 2 378 979,33 | +311 883,71 |  |
| 2 | услуги по передаче и распределению тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 251,60 | 288,60 | 213,58 | -75,03 | периодические остановы печей ПВ-1, ПВ-2 на ППР |
| 3 | услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 962,81 | 991,74 | 936,95 | -54,79 | хозпитьевая вода на пром.площадку подавалась без ограничений. Снижение потребления хозпитьевой воды предприятиями промплощадки |
| 4 | услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 19 980,42 | 18 512,24 | 19 086,27 | +574,03 |  |
| 5 | услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 1 419,64 | 1 397,48 | 1 411,97 | +14,49 |  |
| 6 | услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 6 419,19 | 6 036,60 | 6 929,38 | +892,78 |  |

6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности:

За 2023 год доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче электрической энергии 4 477 680,87 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 356 533,41 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 305 876,36 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 367 780,76 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 221 530,51 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 387 944,90 тыс. тенге без НДС.

За 2023 год расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче электрической энергии 4 477 680,87 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 352 023,34 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 293 218,39 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 344 670,24 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 213 771,34 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 245 008,01 тыс. тенге без НДС.

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за 2023 год составили:

- на услуги по передаче электрической энергии – 2 378 979,33 тыс. квтч;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 213,58 тыс. Гкал;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) – 936,95 тыс.м3;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 19 086,27 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) – 1 411,97 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 6 929,38 тыс.м3

8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Основной деятельностью Балхашского регионального предприятия являются услуги по передаче электрической энергии, по передаче и распределению тепловой энергии, по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения, предоставление услуг по промышленному водоснабжению и промышленному водоотведению. БРП «ЭнергоСети» за период 2023 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей. Работа с потребителями проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг. Договора заключаются ежегодно. Претензий за недобросовестное исполнение договорных обязательств не поступало.

За 2023 год по хоз. питьевому и промышленному водоснабжению составлено 63 актов, в т.ч. актов опломбировок - 11, актов нарушений - 4, актов проверок без нарушений – 59.

За 2023 год по теплоснабжению составлено 84 актов, в т.ч. актов опломбировок – 34, актов нарушений - 13, актов проверок без нарушений -12, актов хищений – 25.

За 2023 год по передаче электрической энергии составлено 12 актов, в т.ч. актов замены счетчиков – 11, актов опломбировок – 12, актов проверок без нарушений – 0.

9) Информация о перспективах деятельности (планы развития)

-Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ ЦЭСиП БРП "ЭнергоСети" - 1 этап;

-Замена промышленного трубопровода водоснабжения диаметром Ф 630 мм ЦТТ ТВС в районе стоянки ЗОЦМ в сторону РМЗ;

-Строительство резервной трассы промышленной канализации от МПЦ (район ЦРМП) до склада БТЭЦ";

-Замена комплектной трансформаторной подстанции КТП-400 3/0,4кВ мкр. Коунрад, 1 комплект.