Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ,

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) - Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети»

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за I полугодие 2023года

- Общая информация о субъекте естественной монополии:

Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети» ТОО "Kazakhmys Distribution» состоит из двух энергетических цехов – цеха электрических сетей и подстанций и цеха Тепловодоснабжения.

Потребителями услуг являются промышленные организации, находящиеся на производственной площадке предприятия.

Виды деятельности Балхашского Регионального Предприятия «ЭнергоСети»: передача электрической энергии; передача и распределение тепловой энергии; подача воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение); подача воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение); отвод сточных вод (хоз.фекальная канализация); отвод сточных вод (промышленная канализация).

- Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети» утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 198/2-ОД от 17.08.2018 года

* Приложение 5 форма 1

3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Форма 2

Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы

на услуги по передаче и распределению электрической энергии по итогам I полугодия 2023 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе: | тыс. тенге | 4 145 557,11 | 2 019 096,92 | -51,3% |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 23 308,33 | 9 049,53 | -61,2% |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 14 036,56 | 6 048,92 | -56,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 9 271,78 | 3 000,61 | -67,6% |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 398 084,06 | 309 205,02 | -22,3% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 366 728,75 | 285 292,66 | -22,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 31 355,31 | 23 912,37 | -23,7% |  |
| 3 | ОСМС | -//- | 11 001,86 | 8 070,62 | -26,6% |  |
| 4 | Амортизация | тыс. тенге | 933 611,64 | 463 778,70 | -50,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 5 | Ремонт, всего: | -//- | 78 470,32 | 53 576,86 | -31,7% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 78 470,32 | 53 576,86 | -31,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 975 441,83 | 258 829,85 | -73,5% |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 32 840,74 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 5 926,97 | 649,99 | -89,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 173,40 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 456,70 | 227,65 | -50,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта | -//- | 453,00 | 291,21 | -35,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.6 | оказание охранных услуг | -//- | 8 266,07 | 4 546,33 | -45,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.7 | экологические услуги | -//- | 3 360,63 | 3 939,91 | 17,2% | увеличение стоимости услуг |
| 6.8 | эксплуатационное обслуживание ВЛ | -//- | 878 571,43 | 225 426,48 | -74,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.9 | медицинские услуги | -//- | 4 798,38 | 4 981,20 | 3,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 14 998,89 | 6 504,28 | -56,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.11 | услуги по обучению работников | -//- | 385,96 | 1 561,98 | 304,7% | увеличение стоимости услуг |
| 6.12 | услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости | -//- | 929,34 | 9,66 | -99,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 1 595,60 | 490,00 | -69,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.14 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 22 684,71 | 10 201,16 | -55,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7 | Прочие затраты: | -//- | 35 451,07 | 32 291,81 | -8,9% |  |
| 7.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -//- | 35 451,07 | 32 291,81 | -8,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8 | Затраты на компенсацию нормативных потерь | -//- | 1 690 188,00 | 884 294,51 | -47,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 227 831,80 | 155 947,10 | -31,6% |  |
| 9 | Общие и административные расходы, всего | -//- | 227 831,80 | 155 947,10 | -31,6% |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 84 512,70 | 87 484,75 | 3,5% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 7 225,84 | 7 385,82 | 2,2% |  |
| 9.3 | ОСМС | -//- | 2 535,38 | 2 454,89 | -3,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.4 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 5 541,55 | 3 725,75 | -32,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.5 | амортизация | -//- | 1 098,06 | 723,20 | -34,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.6 | налоговые платежи и сборы | -//- | 85 307,33 | 43 059,87 | -49,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.7 | командировочные расходы | -//- | 7 481,39 | 2 888,02 | -61,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.8 | коммунальные услуги | -//- | 21 702,12 | 4 922,50 | -77,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.9 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 4 023,57 | 817,32 | -79,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.10 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 8 403,85 | 2 484,98 | -70,4% |  |
| 9.10.1 | услуги связи | -//- | 2 629,83 | 405,59 | -84,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.10.2 | услуги почты | -//- | 90,00 | 37,03 | -58,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.10.3 | услуги публикации объявлений | -//- | 608,56 | 378,00 | -37,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.10.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 4 421,36 | 1 376,68 | -68,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.10.5 | услуги по аренде служебного помещения | -//- | 654,10 | 287,68 | -56,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 4 373 388,90 | 2 175 044,02 | -50,3% |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -//- | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| VI | Всего доходов | -//- | 4 373 388,90 | 2 175 044,02 | -50,3% |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. кВтч | 2 067 095,62 | 1 188 031,48 | -42,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 6,60 | 4,70 | -28,8% |  |
|  |  | тыс. кВтч | 156 947,67 | 59 257,49 | -62,2% |  |
| IX | Тариф | тенге/кВтч | 2,116 | 1,831 | -13,5% |  |

Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы

на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по итогам I полугодия 2023 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на предоставление услуг всего, в том числе: | тыс. тенге | 328 254,46 | 178 537,72 | -45,6% |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в том числе: | -//- | 2 860,15 | 1 473,34 | -48,5% |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 1 086,30 | 685,09 | -36,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 773,85 | 788,25 | -55,6% |  |
| 2 | Затраты на оплату труда всего, в том числе: | -//- | 110 660,56 | 57 902,45 | -47,7% |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 101 944,32 | 53 373,03 | -47,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 8 716,24 | 4 529,42 | -48,0% |  |
| 3 | ОСМС | -//- | 3 058,33 | 1 380,21 | -54,9% |  |
| 4 | Амортизация | -//- | 7 416,95 | 6 114,75 | -17,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 5 | Ремонт всего, в том числе: | -//- | 27 815,54 | 17 816,61 | -35,9% |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 27 815,54 | 17 816,61 | -35,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 17 502,99 | 4 708,75 | -73,1% |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 7 560,00 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.2 | услуги по эксплуатации оборудования | -//- | 2 924,98 | 216,29 | -92,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 46,82 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 105,67 | 53,56 | -49,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.5 | технический осмотр транспорта | -//- | 15,66 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.6 | услуги по обучению работников | -//- | 159,84 | 137,27 | -14,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 971,82 | 447,38 | -54,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.8 | услуги связи | -//- | 235,07 | 111,93 | -52,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.9 | медицинские услуги | -//- | 812,56 | 981,79 | 20,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | услуги почты | -//- | 24,30 | 10,00 | -58,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.11 | услуги публикации объявлений | -//- | 115,71 | 102,06 | -11,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.12 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 3 185,81 | 2 450,29 | -23,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 310,50 | 110,70 | -64,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.14 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 1 034,25 | 87,48 | -91,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7 | Прочие затраты: | -//- | 5 774,19 | 1 777,75 | -69,2% |  |
| 7.1 | мероприятия по охране труда и технике безопасности | -//- | 5 774,19 | 1 777,75 | -69,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -//- | 153 165,75 | 87 363,86 | -43,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 4 167,77 | 2 275,18 | -45,4% |  |
| 9 | Общие и административные расходы, всего в том числе: | -//- | 4 167,77 | 2 275,18 | -45,4% |  |
| 9.1 | амортизация | -//- | 258,42 | 195,26 | -24,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.2 | налог на имущество | -//- | 140,78 | 49,21 | -65,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.3 | налог на транспорт | -//- | 65,33 | 43,32 | -33,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.4 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 1 151,97 | 533,44 | -53,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.5 | командировочные | -//- | 144,89 | 128,99 | -11,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.6 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 522,31 | 385,72 | -26,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.7 | коммунальные услуги | -//- | 1 884,07 | 939,24 | -50,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| III | Всего затрат | -//- | 332 422,23 | 180 812,90 | -45,6% |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -//- | 4 510,07 |  | -100,0% |  |
| VI | Всего доходов | -//- | 336 932,30 | 180 812,90 | -46,3% |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 288,60 | 116,53 | -59,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 14,58 | 16,46 | 12,9% | установка приборов учета потребителями |
|  |  | тыс. Гкал. | 49,37 | 23,03 | -53,4% |  |
| IX | Тариф | тенге/Гкал | 1 167,46 | 1 551,71 | 32,9% |  |

Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы

на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) по итогам I полугодия 2023 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 240 706,25 | 130 220,82 | -45,9% |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 153 090,94 | 80 648,00 | -47,3% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 3 777,98 | 1 540,37 | -59,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 116,87 | 496,31 | -55,6% |  |
| 1.3 | вода покупная | -//- | 148 196,09 | 78 611,33 | -47,0% |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 40 599,15 | 32 330,46 | -20,4% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 37 401,33 | 29 833,55 | -20,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 3 197,81 | 2 496,91 | -21,9% |  |
| 3 | ОСМС | -//- | 1 122,04 | 874,17 | -22,1% |  |
| 4 | Амортизация | -//- | 4 827,93 | 6 400,54 | 32,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 5 | Ремонт, всего | -//- | 21 617,67 | 4 284,33 | -80,2% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 21 617,67 | 4 284,33 | -80,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 16 022,85 | 3 333,99 | -79,2% |  |
| 6.1 | услуги по бактериологическому исследованию хоз.питьевой воды | -//- | 549,11 | 369,23 | -32,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.2 | автотранспортные услуги | -//- | 6 525,36 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.3 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 841,65 | 136,18 | -92,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 29,48 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.5 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 66,53 | 33,72 | -49,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.6 | технический осмотр транспорта | -//- | 9,86 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.7 | услуги по обучению работников | -//- | 100,64 | 86,43 | -14,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.8 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 611,89 | 281,68 | -54,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.9 | услуги связи | -//- | 148,01 | 70,48 | -52,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.10 | медицинские услуги | -//- | 511,61 | 618,16 | 20,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.11 | услуги почты | -//- | 15,30 | 6,30 | -58,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.12 | услуги публикации объявлений | -//- | 72,86 | 64,26 | -11,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 4 693,86 | 1 542,78 | -67,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 195,50 | 69,70 | -64,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.15 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 651,19 | 55,08 | -91,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7 | Прочие затраты, всего | -//- | 3 425,67 | 2 349,33 | -31,4% |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 425,67 | 2 349,33 | -31,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| II | Расходы периода всего: | -//- | 5 758,45 | 5 230,54 | -9,2% |  |
| 8 | Общие и административные, всего | -//- | 5 758,45 | 5 230,54 | -9,2% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 2 571,73 | 3 211,87 | 24,9% | увеличение заработной платы работников |
| 8.2 | социальный налог | -//- | 219,88 | 272,80 | 24,1% |  |
| 8.3 | амортизация | -//- | 163,43 | 122,94 | -24,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 328,86 | 268,91 | -18,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.5 | коммунальные услуги | -//- | 1 186,27 | 591,38 | -50,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.6 | командировочные расходы | -//- | 92,20 | 81,96 | -11,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.7 | налог на имущество | -//- | 671,50 | 234,74 | -65,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.8 | налог на транспорт | -//- | 41,14 | 27,27 | -33,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.9 | ОСМС | -//- | 77,15 | 88,40 | 14,6% | увеличение заработной платы работников |
| 8.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 406,29 | 330,27 | -18,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| III | Всего затрат | -//- | 246 464,70 | 135 451,36 | -45,0% |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -//- | 12 657,97 |  | -100,0% |  |
| VI | Всего доходов | -//- | 259 122,66 | 135 451,36 | -47,7% |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 991,74 | 460,55 | -53,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 12,78 | 12,78 | 0,0% |  |
|  |  | тыс. м3 | 145,76 | 67,70 | -53,6% |  |
| IX | Тариф | тенге/м3 | 261,28 | 294,11 | 12,6% |  |

Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы

на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) по итогам I полугодия 2023 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 222 345,25 | 157 845,21 | -29,0% |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 112 384,13 | 77 285,52 | -31,2% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 2 644,59 | 1 630,30 | -38,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 773,85 | 788,25 | -55,6% |  |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 69 325,67 | 54 247,80 | -21,7% |  |
| 1.4 | вода покупная | -//- | 38 640,02 | 20 619,17 | -46,6% |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 51 690,86 | 54 568,22 | 5,6% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 47 619,40 | 50 347,28 | 5,7% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 4 071,46 | 4 220,94 | 3,7% |  |
| 3 | ОСМС | -//- | 1 428,58 | 1 434,90 | 0,4% |  |
| 4 | Амортизация | -//- | 8 785,58 | 6 952,81 | -20,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 5 | Ремонт, всего | -//- | 20 500,89 | 10 657,46 | -48,0% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 20 500,89 | 10 657,46 | -48,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 22 138,35 | 4 708,75 | -78,7% |  |
| 6.1 | автотранспортные услуги | -//- | 10 363,81 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 756,52 | 216,29 | -87,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 46,82 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 105,67 | 53,56 | -49,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.5 | технический осмотр транспорта | -//- | 15,66 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.6 | услуги по обучению работников | -//- | 159,84 | 137,27 | -14,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 971,82 | 447,38 | -54,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.8 | услуги связи | -//- | 235,07 | 111,93 | -52,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.9 | медицинские услуги | -//- | 812,56 | 981,79 | 20,8% | увеличение стоимости услуг |
| 6.10 | услуги почты | -//- | 24,30 | 10,00 | -58,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.11 | услуги публикации объявлений | -//- | 115,71 | 102,06 | -11,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.12 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 6 185,81 | 2 450,29 | -60,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 310,50 | 110,70 | -64,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6.14 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 1 034,25 | 87,48 | -91,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7 | Прочие затраты, всего | -//- | 5 416,86 | 2 237,55 | -58,7% |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 7.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 5 416,86 | 2 237,55 | -58,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| II | Расходы периода всего: | -//- | 11 772,21 | 12 481,44 | 6,0% |  |
| 8 | Общие и административные, всего | -//- | 11 772,21 | 12 481,44 | 6,0% |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 8.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 6 312,34 | 8 630,61 | 36,7% | увеличение заработной платы работников |
| 8.2 | социальный налог | -//- | 539,71 | 733,03 | 35,8% |  |
| 8.3 | амортизация | -//- | 248,68 | 195,26 | -21,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 522,31 | 446,04 | -14,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.5 | коммунальные услуги | -//- | 1 884,07 | 939,24 | -50,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.6 | командировочные расходы | -//- | 131,71 | 118,96 | -9,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.7 | налог на имущество | -//- | 582,17 | 203,51 | -65,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.8 | налог на транспорт |  | 65,33 | 43,32 | -33,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.9 | плата за пользование земельными участками | -//- | 687,08 | 344,48 | -49,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8.10 | ОСМС | -//- | 189,37 | 237,53 | 25,4% | увеличение заработной платы работников |
| 8.11 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 609,43 | 589,46 | -3,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 234 117,45 | 170 326,66 | -27,2% |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -//- | 23 110,52 |  | -100,0% |  |
| VI | Всего доходов | -//- | 257 227,97 | 170 326,66 | -33,8% |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 18 512,24 | 9 577,98 | -48,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 9,10 | 9,10 | 0,0% |  |
|  |  | тыс.м3 | 1 853,26 | 958,85 | -48,3% |  |
| IX | Тариф | тенге/м3 | 13,90 | 17,78 | 28,0% |  |

Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы

на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) по итогам I полугодия 2023 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 112 104,74 | 88 487,53 | -21,1% |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 7 880,33 | 5 294,91 | -32,8% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 2 247,80 | 1 176,21 | -47,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 854,08 | 379,53 | -55,6% |  |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 4 778,46 | 3 739,17 | -21,7% |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 27 930,06 | 28 247,80 | 1,1% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 25 730,13 | 26 059,38 | 1,3% | увеличение заработной платы работников |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 2 199,93 | 2 188,42 | -0,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 3 | ОСМС | -//- | 771,90 | 757,83 | -1,8% |  |
| 4 | Амортизация | -//- | 3 141,10 | 2 376,48 | -24,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 5 | Ремонт, всего | -//- | 3 218,60 | 756,96 | -76,5% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 3 218,60 | 756,96 | -76,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6 | Плата за услуги отвода сточных вод | -//- | 54 485,96 | 47 545,89 | -12,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 11 955,16 | 2 684,67 | -77,5% |  |
| 7.1 | автотранспортные услуги | -//- | 4 989,98 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.2 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 845,73 | 104,14 | -87,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 22,54 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.4 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 50,88 | 25,79 | -49,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.5 | технический осмотр транспорта | -//- | 7,54 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.6 | услуги по обучению работников | -//- | 76,96 | 66,09 | -14,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 467,91 | 215,41 | -54,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.8 | услуги связи | -//- | 113,18 | 53,89 | -52,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.9 | медицинские услуги | -//- | 391,23 | 472,71 | 20,8% | увеличение стоимости услуг |
| 7.10 | услуги почты | -//- | 11,70 | 4,81 | -58,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.11 | услуги публикации объявлений | -//- | 55,71 | 49,14 | -11,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.12 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 3 278,31 | 1 179,77 | -64,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.13 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 149,50 | 53,30 | -64,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.14 | экологические услуги | -//- | 996,00 | 417,50 | -58,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.15 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 497,97 | 42,12 | -91,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8 | Прочие затраты, всего | -//- | 2 721,63 | 823,00 | -69,8% |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 2 721,63 | 823,00 | -69,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| II | Расходы периода всего: | -//- | 8 195,74 | 6 776,26 | -17,3% |  |
| 9 | Общие и административные, всего | -//- | 8 195,74 | 6 776,26 | -17,3% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 5 730,05 | 5 044,37 | -12,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 489,92 | 428,44 | -12,5% |  |
| 9.3 | амортизация | -//- | 121,54 | 94,02 | -22,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 251,48 | 202,74 | -19,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.5 | коммунальные услуги | -//- | 907,15 | 452,23 | -50,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.6 | командировочные расходы | -//- | 65,86 | 59,13 | -10,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.7 | налог на имущество | -//- | 70,88 | 24,78 | -65,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.8 | налог на транспорт | -//- | 31,46 | 20,86 | -33,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.9 | ОСМС | -//- | 171,90 | 138,83 | -19,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 355,50 | 310,87 | -12,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| III | Всего затрат | -//- | 120 300,48 | 95 263,80 | -20,8% |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -//- | 7 759,18 |  | -100,0% |  |
| VI | Всего доходов | -//- | 128 059,66 | 95 263,80 | -25,6% |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 1 397,48 | 757,74 | -45,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| VIII | Тариф | тенге/м3 | 91,64 | 125,72 | 37,2% |  |

Информация

об исполнении утвержденной тарифной сметы

на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) по итогам I полугодия 2023 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в процентах | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 212 959,22 | 92 380,78 | -56,6% |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | -//- | 14 686,97 | 11 178,68 | -23,9% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 1 703,28 | 1 374,29 | -19,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 051,17 | 467,11 | -55,6% |  |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 11 932,52 | 9 337,28 | -21,7% |  |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 36 867,29 | 23 936,85 | -35,1% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 33 963,42 | 22 086,29 | -35,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 2 903,87 | 1 850,56 | -36,3% |  |
| 3 | ОСМС | -//- | 1 018,90 | 597,67 | -41,3% |  |
| 4 | Амортизация | -//- | 130 613,80 | 44 183,93 | -66,2% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 5 | Ремонт, всего | -//- | 6 587,31 | 2 479,03 | -62,4% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | -//- | 6 587,31 | 2 479,03 | -62,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 6 | Плата за услуги водоотведения | -//- | 4 562,08 | 4 485,18 | -1,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7 | Услуги сторонних организаций: | -//- | 15 263,36 | 3 675,92 | -75,9% |  |
| 7.1 | сервисное обслуживание систем автоматики насосной станции ПЛК-2 | -//- | 3 053,77 | 885,55 | -71,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.2 | автотранспортные услуги | -//- | 4 480,00 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.3 | услуги по эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 040,90 | 128,17 | -87,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.4 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 27,74 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.5 | страхование ГПО автовладельца | -//- | 62,62 | 31,74 | -49,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.6 | технический осмотр транспорта | -//- | 9,28 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.7 | услуги по обучению работников | -//- | 94,72 | 81,34 | -14,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.8 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 575,89 | 265,11 | -54,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.9 | услуги связи | -//- | 139,30 | 66,33 | -52,4% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.10 | медицинские услуги | -//- | 481,52 | 581,80 | 20,8% | увеличение стоимости услуг |
| 7.11 | услуги почты | -//- | 14,40 | 5,92 | -58,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.12 | услуги публикации объявлений | -//- | 68,57 | 60,48 | -11,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений | -//- | 4 417,75 | 1 452,02 | -67,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.14 | услуги по контролю воздуха рабочей зоны | -//- | 184,00 | 65,60 | -64,3% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 7.15 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 612,89 | 51,84 | -91,5% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 8 | Прочие затраты, всего | -//- | 3 359,50 | 1 843,53 | -45,1% |  |
|  | в том числе: | -//- |  |  |  |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 359,50 | 1 843,53 | -45,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| II | Расходы периода всего: | тыс. тенге | 22 762,58 | 12 891,93 | -43,4% |  |
| 9 | Общие и административные, всего | -//- | 22 762,58 | 12 891,93 | -43,4% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 4 987,29 | 5 669,99 | 13,7% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 426,41 | 481,57 | 12,9% |  |
| 9.3 | амортизация | -//- | 148,09 | 115,71 | -21,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.4 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники | -//- | 309,52 | 270,50 | -12,6% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.5 | коммунальные услуги | -//- | 1 116,49 | 556,59 | -50,1% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.6 | командировочные расходы | -//- | 79,03 | 71,24 | -9,9% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.7 | налог на имущество | -//- | 15 067,28 | 5 267,20 | -65,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.8 | налог на транспорт | -//- | 38,72 | 25,67 | -33,7% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| 9.9 | ОСМС | -//- | 149,62 | 156,05 | 4,3% | увеличение заработной платы работников |
| 9.10 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 440,14 | 277,41 | -37,0% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| III | Всего затрат | -//- | 235 721,79 | 105 272,71 | -55,3% |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -//- | 142 936,89 |  | -100,0% |  |
| VI | Всего доходов | -//- | 378 658,68 | 105 272,71 | -72,2% |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 6 036,60 | 3 510,95 | -41,8% | исполнение планируется до конца 2023 года |
| VIII | Тариф | тенге/м3 | 62,73 | 29,98 | -52,2% |  |

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Форма 3

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
по итогам I полугодия 2023 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети»

наименование субъекта естественной монополии

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт II полугодия 2022 года | План (на 2023 год) | Факт I полугодия 2023 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество отключений на услуги по передаче электрической энергии | 29 |  | 16 | -13 | Уменьшение отключений у потребителя из-за частичной замены кабельных и воздушных линии 6 кВ и проведение текущих ремонтов |
| 2 | Количество отключений на услуги по передаче и распределению тепловой энергии | 3 |  | 3 | 0 |  |
| 3 | Количество отключений на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) | 3 |  | 5 | +2 | В связи с изношенностью трубопроводов |
| 4 | Количество отключений на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) | 5 |  | 3 | -2 | Проведение текущих ремонтов |
| 5 | Количество отключений на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация | 6 |  | 6 | 0 |  |
| 6 | Количество отключений на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) | 2 |  | 4 | +2 | В связи с изношенностью трубопроводов |

5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

Форма 4

Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий
по итогам I полугодия 2023 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети»

наименование субъекта естественной монополии

| № п/п | Показатель эффективности | Факт II полугодия 2022 года | План на 2023 год | Факт I полугодия 2023 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | услуги по передаче и распределению электрической энергии |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс. кВтч) | 1 207 013,328 | 2 067 095,62 | 1 188 031,483 | -18 981,845 | уменьшение потребления Балхашской ОФ |
| 2 | услуги по передаче и распределению тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 108, 084 | 288,60 | 116,525 | +8,441 |  |
| 3 | услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 495,990 | 991,74 | 460,548 | -35,442 | уменьшение потребления хоз.питьевой воды потребителями |
| 4 | услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 10 047,990 | 18 512,24 | 9 577,983 | -470,007 | уменьшение потребления промышленной воды потребителями |
| 5 | услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 687,682 | 1 397,48 | 757,736 | +70,054 |  |
| 6 | услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) |  |  |  |  |  |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 3 323,859 | 6 036,60 | 3 510,95 | -187,091 | перевод промышленных стоков БМЗ на ГЗУ БТЭЦ |

6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности:

За I полугодие 2023 года доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2 175 044,02 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 180 812,90 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 135 451,36 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 170 326,66 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 95 263,80 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 105 272,71 тыс. тенге без НДС.

За I полугодие 2023 года расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 2 175 044,02 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 180 812,90 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 135 451,36 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 170 326,66 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 95 263,80 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 105 272,71 тыс. тенге без НДС.

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за I полугодие 2023 год составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 1 188 031,483 тыс. квтч;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 116,525 тыс. Гкал;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) – 460,548 тыс.м3;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 9 577,983 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) – 757,736 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 3 510,95 тыс.м3

8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Основной деятельностью Балхашского регионального предприятия являются услуги по передаче электрической энергии, по передаче и распределению тепловой энергии, по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения, предоставление услуг по промышленному водоснабжению и промышленному водоотведению. БРП «ЭнергоСети» за I полугодие 2023 года произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей. Работа с потребителями проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг. Договора заключаются ежегодно. Претензий за недобросовестное исполнение договорных обязательств не поступало.

За I полугодие 2023 года по хоз. питьевому и промышленному водоснабжению составлено 37 акт, в т.ч. актов опломбировок - 5, актов нарушений - 2, актов проверок без нарушений – 30.

За I полугодие 2023 года по теплоснабжению составлено 78 актов, в т.ч. актов опломбировок – 34, актов нарушений - 10, актов проверок без нарушений -12, актов хищений – 22.

За I полугодие 2023 года по передаче электрической энергии проверки по актам замены счетчиков, по пломбировке приборов учета и по нарушениям не производились.

9) Информация о перспективах деятельности (планы развития)

Реализация проекта: Капитальный ремонт участка центрального проходного тоннеля от камеры №3 до РМЗ БРП «ЭнергоСети»

Реализация проекта: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке

Строительство кабельной эстакады ЦРП-2 ЦРП-2а

Замена силового трансформатора ТМ-3200 10/3 – 1 шт.

Монтаж коллектора хоз. фекальной канализации от склада №1 до колодца гасителя

БРП «ЭнергоСети» направило в ДКРЕМ заявку на утверждение тарифов на все виды регулируемых услуг, разработанную в соответствии с Правилами формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 19 ноября 2019 года № 90 на 2024-2028 годы.