Информация по ежегодному отчету об исполнении утвержденных тарифных смет,

об исполнении утвержденных инвестиционных программ,

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) - Предприятия электрических сетей

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2021 год

- Общая информация о субъекте естественной монополии

С 1 сентября 2020 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 98-ОД от 30.07.2020 г. для ТОО "Kazakhmys Distribution (Предприятие электрических сетей) утвержден компенсирующий тариф на регулируемые услуги – 1,92 тенге/кВтч без НДС.

C 6 марта 2021 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 31-ОД от 01.03.2021 г. для ТОО "Kazakhmys Distribution (Предприятие электрических сетей) утвержден тариф до истечения его срока действия на регулируемые услуги – 2,23 тенге/кВтч без НДС.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 271-ОД от 26.11.2021 г. внесены изменения в тарифную смету без повышения тарифа. Тариф составил 2,31 тенге/кВтч без НДС

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы (Приложение 1 к Информации)

Инвестиционная программа для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия электрических сетей на 2021 год утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 41-ОД от 18.08.2017 года.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 36-ОД от 11.02.2022 года Инвестиционная программа на 2021 год была утверждена с изменениями.

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2021 год приведена в Приложении 5 форма 1.

3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Форма 2

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы

на услуги по передаче электрической энергии по итогам 2021 года

| № пп | Наименование показателей тарифной сметы | ед изм | Тарифная смета с учетом изменений без повышения тарифа, утвержденная Приказом №271-ОД от 26.11.2021 г | Фактическии сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год | Отклонение в % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего | тыс. тенге | 3 872 241 | 3 475 015 | -10,3 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | -"- | 77 204 | 85 324 | 10,5 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -"- | 35 511 | 38 817 | 9,3 | перерасход в связи с повышением цен на ТМЦ |
| 1.3 | ГСМ | -"- | 41 693 | 46 507 | 11,5 | перерасход в связи с повышением цен на ГСМ |
| 2 | Затраты на оплату труда, в т.ч. | -"- | 630 124 | 915 697 | 45,3 | повышение заработной платы |
| 2.1 | заработная плата | -"- | 569 990 | 830 565 | 45,7 | повышение заработной платы |
| 2.2 | социальный налог | -"- | 48 734 | 69 621 | 42,9 | зависит от заработной платы |
| 2.3 | Медицинское страхование | -"- | 11 400 | 15 511 | 36,1 | зависит от заработной платы |
| 3 | Амортизация | -"- | 463 609 | 544 096 | 17,4 | перерасход за счет внедрения мероприятий инвестиционных программ 2018, 2019,2020,2021 годов |
| 4 | Ремонт, всего в т.ч. | -"- | 248 724 | 238 437 | -4,1 | отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| 5 | Прочие затраты | -"- | 2 452 580 | 1 691 462 | -31,0 |  |
| 5.1 | услуги по наладке и поверке | -"- | 108 996 | 104 385 | -4,2 | отклонение незначительное |
| 5.2 | Услуги транспорта | -"- | 161 236 | 156 810 | -2,7 | отклонение незначительное |
| 5.4 | охрана труда | -"- | 69 653 | 39 458 | -43,4 | отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| 5.5 | Пожарная безопасность | -"- | 1 670 | 1 642 | -1,7 | отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| 5.6 | Услуги по измерениям концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | -"- | 450 | 450 |  | отклонений нет |
| 5.7 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 2 087 545 | 1 370 340 | -34,4 | экономия в связи со снижением процента потерь в результате проведенных мероприятий |
| 5.8 | командировочные расходы | -"- | 3 222 | 3 409 | 5,8 | рост в связи с увеличением количества командировок |
| 5.9 | коммунальные услуги | -"- | 19 070 | 14 460 | -24,2 | экономия по причине установки приборов учета на всех точках раздела границ коммунальных услуг |
| 5.11 | Утилизация промышленных отходов | -"- | 739 | 509 | -31,2 | отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| II | Расходы периода, всего | -"- | 256 013 | 326 199 | 27,4 |  |
| 6 | Общие и адм.расходы всего, в т.ч. | -"- | 256 013 | 326 199 | 27,4 |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -"- | 123 833 | 182 480 | 47,4 | повышение заработной платы |
| 6.2 | социальный налог | -"- | 10 588 | 15 860 | 49,8 | зависит от заработной платы |
| 6.3 | Медицинское страхование | -"- | 2 477 | 3 042 | 22,8 | зависит от заработной платы |
| 6.4 | Канцелярские товары | -"- | 2 009 | 1 916 | -4,6 | отклонение незначительное |
| 6.5 | Комплектующие к средствам вычисл. техники | -"- | 1 000 | 1 471 | 47,1 | повышение цен на комплектующие |
| 6.6 | налоговые платежи и сборы | -"- | 30 100 | 30 537 | 1,5 | отклонение незначительное |
| 6.7 | Перерегистрация основных средств | -"- | 9 882 | 9 969 | 0,9 | отклонение незначительное |
| 6.8 | командировочные | -"- | 692 | 608 | -12,1 | снижение количества поездок |
| 6.9 | услуги связи | -"- | 34 966 | 40 972 | 17,2 | перерасход в связи ростом IT-услуг |
| 6.10 | Другие расходы (расшифровать) | -"- | 40 466 | 39 344 | -2,8 |  |
| 6.10.1 | подписка, почтово-телеграфные расходы | -"- | 63 | 32 | -50,0 | уменьшение почтовых отправлений |
| 6.10.2 | поверка средств измерений | -"- | 867 | 795 | -8,3 | отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| 6.10.3 | обследование технического состояния | -"- | 1 240 | 1 240 |  | отклонений нет |
| 6.10.4 | Противопожарные мероприятия |  | 1 063 | 982 | -7,7 | отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| 6.10.5 | услуги охраны | -"- | 16 339 | 16 927 | 3,6 | отклонение незначительное |
| 6.10.6 | Страхование | -"- | 10 629 | 11 758 | 10,6 | повышение заработной платы |
| 6.10.7 | Медицинские услуги | -"- | 7 374 | 4 962 | -32,7 | отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| 6.10.8 | Дезинсекция и дератизация объектов | -"- | 502 | 481 | -4,2 | отклонение незначительное |
| 6.10.9 | подготовка кадров | -"- | 1 280 | 1 340 | 4,7 | отклонение незначительное |
| 6.10.11 | услуги СМИ | -"- | 757 | 476 | -37,2 | отсутствие финансирования за счет снижения фактического объема оказываемых услуг |
| 6.10.12 | экспертиза по энергооборудованию | -"- | 350 | 350 |  | отклонений нет |
| 6.10.14 | услуги типографии | -"- | - | - |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 4 128 254 | 3 801 214 | -7,9 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | -"- | - |  |  |  |
| VI | Всего доходов | -"- | 4 128 254 | 3 801 214 | -7,9 |  |
| VII | Объем предоставляемых услуг | тыс.кВтч | 1 785 275 | 1 531 136 | -14,2 | Снижение фактического объема - в связи с тем, что на ЖМЗ ТОО «Казахмыс Смелтинг» 23 мая 2021года произошло возгорание трансформатора рудотермической печи РТП-1, нормальная схема электроснабжения восстановлена 11 декабря 2021года, а также в связи с уменьшением перетока электрической энергии для предприятий ТОО «Корпорация Казахмыс» и ЖМЗ ТОО «Казахмыс Смелтинг» |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 9,047% | 5,93% |  |  |
|  |  | тыс.кВтч | 177 579 | 96 532 |  |  |
| IX | Тариф без НДС | тенге/ за кВтч | 2,31 | 2,483 |  |  |

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Форма 3

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2021 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия электрических сетей

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

передача электрической энергий

регулируемая услуга

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2021 год) | Факт 2021 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI) | 0,016 | Не более 3.7 | 0,74 | Отсутствует превышение нормативных значений. |  |
| 2 | Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) | 0,036 | Не более 3.7 | 1,031 | Отсутствует превышение нормативных значений. |  |

5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

Форма 4

Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2021 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия электрических сетей

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

передача электрической энергий

регулируемая услуга

| № п/п | Показатель эффективности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2021 год) | Факт 2021 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель отпуска электроэнергии потребителям | 0,944261 | Не менее 0,92 | 0,865996 | Занижение нормативных значений | Снижение показателей - в связи с тем, что на ЖМЗ ТОО «Казахмыс Смелтинг» 23 мая 2021года произошло возгорание трансформатора рудотермической печи РТП-1, нормальная схема электроснабжения восстановлена 11 декабря 2021года. |
| 2 | Показатель готовности оборудования, учитывающий простои на восстановление и ремонт оборудования электрических сетей | 0,95 | Не менее 0,85 | 0,99 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 3 | Показатель производительности оборудования электрических сетей | 1,01 | Не менее 0,9 | 0,91 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 4 | Показатель общей эффективности работы электрических сетей | 0,91 | Не менее 0,7 | 0,91 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |

6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности

В 2021 году доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 3 812 392 тыс. тенге без НДС;

В 2021 году расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 3 812 392 тыс. тенге без НДС.

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за 2021 год составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 1 531 136,116   тыс. кВтч;

8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Основной деятельностью Предприятия электрических сетей являются услуги по передаче и распределению электрической энергии с целью передачи и (или) распределения электрической энергии ее промышленным и непромышленным потребителям, таким как филиал Производственное объединение «Жезказганцветмет», ТОО «Казахмыс Смэлтинг», Шахтопроходческое управление, а также сторонним потребителям: ТОО «Жезказганэнергосбыт», ТОО «АБ Энерго», ТОО «Казэнергоцентр», ТОО «Электржабдыктау», ТОО «Анкил», АО «НК «КТЖ», ТОО «Промснаб-Астана», АО «ЖРЭК» ТОО «ОрдаЭнергосбыт», ТОО «QR Energo», АО «ЖРЭК», АО «KEGOC» городов Жезказгана и Сатпаева, пос. Жезказган и других близлежащих поселков.

За 2021 год составлено 9282 актов, в т.ч. актов опломбировок юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 3952, актов выявленных нарушений у юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 502, актов проверок состояния однофазной и трехфазной электросети юридических и бытовых потребителей–4828 .

9) Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

На 2022 год планируется осуществление инвестиционной программы, включающей в себя следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35/6 кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами ЖТЭЦ-ЖМЗ с заменой промежуточной опоры (2 этап)

- Реализация проекта "Монтаж пожарной сигнализации и оповещение о пожаре здания боксов и прилегающей к ней территории"

- Приобретение РЕКЛОУЗЕРА TER_REC35_SMART1_SUB7 ИСП. 1

- Приобретение  ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  6КВ 3150А 31,5 КА Исп.1

- Приобретение  ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 6КВ 1000А 20КА

- Приобретение ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  6КВ 2000А 31,5 КА Исп.1

- Приобретение ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЭЛЕГАЗОВОГО КОЛОНКОВЫЙ 110КВ 3150А 40КА

- Приобретение РЕКЛОУЗЕРА TER_REC35_SMART1_SUB7 ИСП. 1

- Приобретение ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 6КВ 1000А 20КА

- Приобретение РЕКЛОУЗЕРА TER_REC35_SMART1_SUB7 ИСП. 1

- Приобретение УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 6 КВ НА КАМЕРАХ КСО 1250 А

- Приобретение Трансформатора ТМ 630 кВа

- Приобретение Трансформатора ТМ 400 кВа

- Приобретение ЭКСКАВАТОРА ТРАНШЕЙНОГО ЦЕПНОГО-ЭТЦ-201

- Приобретение АВТОМОБИЛЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО ЗМЗ-40911 2.7Л МККП-5СТ 7МЕСТ 4Х4 ГУР

- Разработка проектно-сметной документации "Строительство пристройки   диспечерской на территории ПЭС"

- Приобретение АЛКОТЕСТЕРА С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ДИАПОЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 0-5 ПРОМИЛЛЕ,

- Приобретение СТЕНДА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО СТАЦИОНАРНОГО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СИЗ СВС-100Ц

- Приобретение ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А

- Приобретение УСТАНОВКИ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ

- Приобретение УСТАНОВКИ ВАКУУМНОЙ ДЕГАЗАЦИИ МАСЕЛ  УДВМ-4/1,5