Информация по ежегодному отчету об исполнении утвержденных тарифных смет,

об исполнении утвержденных инвестиционных программ,

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) - Предприятия электрических сетей

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за I полугодие 2024 года

- Общая информация о субъекте естественной монополии

В соответствии с п. 289 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (далее – Правила), размещаем информацию, указанную в п. 13 Правил, и обоснования к ней.

С 1 января 2024 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау № 88-ОД от 06.11.2023 года для ТОО "Kazakhmys Distribution" (Предприятие электрических сетей) утвержден тариф – 3,84 тенге/кВтч без НДС.

С 15.апреля 2024 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау № 20-ОД от 28.03.2024 года для ТОО "Kazakhmys Distribution" (Предприятие электрических сетей) утвержден тариф до истечения срока действия – 3,84 тенге/кВтч без НДС.

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы представлена в Приложении 1 к Информации, Форма 1

Инвестиционная программа для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия электрических сетей на 2024 год утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау №44-ОД от 01.09.2023г.

3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Форма 2

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы

на услуги по передаче электрической энергии по итогам I полугодия 2024 года

| № пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2024 года | Отклонения, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего | тыс. тенге | 6 044 608 | 3 130 298 | -48 |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | -"- | 95 505 | 62 545 | -35 |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -"- | 43 999 | 32 399 | -26 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 1.2 | горюче-смазочные материалы | -"- | 51 505,53 | 30 146 | -41 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | -"- | 1 628 858,01 | 1 040 107 | -36 |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -"- | 1 440 830 | 927 647 | -36 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 2.2 | социальный налог и соц. отчисления | -"- | 123 191 | 77 879 | -37 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 2.3 | Медицинское страхование (ОСМС) | -"- | 43 225 | 25 373 | -41 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 2.4 | Пенсионные взносы | -"- | 21 612 | 9 209 | -57 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 3 | Амортизация | -"- | 542 359,75 | 604 310 | 11 |  |
| 4 | Ремонт всего, в т.ч. | -"- | 680 635,72 | 62 767 | -92 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5 | Прочие затраты (расшифровать) | -"- | 3 097 250 | 1 360 570 | -56 |  |
| 5.1 | услуги по наладке и поверке | -"- | 41 792 | 17 050 | -59 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.2 | Услуги транспорта | -"- | 261 460,27 | 1 611 | -99 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.3 | Технический осмотр транспорта | -"- | 131 | 50 | -62 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.4 | Охрана труда | -"- | 50 891,16 | 26 717 | -48 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.5 | Пожарная безопасность | -"- | 2 003 | 429 | -79 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.6 | Услуги по измерениям концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | -"- | 675 | 250 | -63 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.7 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 2 717 494 | 1 299 756 | -52 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.8 | командировочные расходы | -"- | 5 671 | 5 052 | -11 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.9 | коммунальные услуги | -"- | 16 014 | 9 557 | -40 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.10 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | -"- | 277 | 99 | -64 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 5.11 | Утилизация промышленных отходов | -"- | 841 | - | -100 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| II | Расходы периода всего, в т.ч. | -"- | 482 067,23 | 1 113 052 | 131 |  |
| 6 | Общие и административные расходы всего, в т.ч. | -"- | 482 067 | 1 113 052 | 131 |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -"- | 253 992,420 | 927 647 | 265 |  |
| 6.2 | социальный налог и соц. отчисления | -"- | 21 716,352 | 77 879 | 259 |  |
| 6.3 | Медицинское страхование (ОСМС) | -"- | 7 619,773 | 25 373 | 233 |  |
| 6.4 | Пенсионные взносы | -"- | 3 810 | 9 209 | 142 |  |
| 6.5 | Канцелярские товары | -"- | 2 944 | 2 382 | -19 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.6 | Комплектующие к средствам вычисл. техники | -"- | 2 183 | 2 638 | 21 |  |
| 6.7 | Налоги | -"- | 30 982 | 15 787 | -49 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.8 | командировочные | -"- | 702 | 5 052 | 620 |  |
| 6.9 | услуги связи | -"- | 58 191 | 12 472 | -79 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10 | прочие расходы (расшифровать) | -"- | 99 926 | 34 613 | -65 |  |
| 6.10.1 | аттестация рабочих мест | -"- |  | - |  | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.2 | подписка | -"- | 20 | 2 | -89 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.3 | почтово-телеграфные расходы | -"- | 1 784 | 3 577 | 101 |  |
| 6.10.4 | поверка средств измерений | -"- | 20 910 | 320 | -98 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.5 | Противопожарные мероприятия | -"- | 3 927 | 711 | -82 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.6 | услуги охраны | -"- | 23 000 | 11 956 | -48 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.7 | Страхование, в том числе: | -"- | 23 402 | 13 730 | -41 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.7.1 | Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им служебных обязанностей | -"- | 22 084 | 13 220 | -40 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.7.2 | Страхование ГПО автовладельца | -"- | 1 112 | 464 | -58 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.7.3 | Страхование перевозчика перед пассажирами | -"- | 205 | 46 | -77 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.8 | Медицинские услуги | -"- | 7 971 | 1 858 | -77 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.9 | Дезинсекция и дератизация объектов | -"- | 861 | 81 | -91 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.10 | подготовка кадров | -"- | 1 710 | 489 | -71 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.11 | услуги СМИ | -"- | 583 | 287 | -51 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.12 | Экспертиза, в том числе: | -"- | 15 385 | 1 264 | -92 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 6.10.13 | Услуги типографии | -"- | 375 | 337 | -10 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | -"- |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 6 526 675 | 4 243 350 | -35 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| IV | Доход (РБА*СП) | -"- | 457 873,21 |  |  |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА). | -"- | 3 340 885 | 3 340 885 |  |  |
| VI | Всего доходов | -"- | 6 984 548 | 4 243 350 | -39 | исполнение планируется до конца 2024 г |
|  | НД по итогам 2022 года |  | 33 736 |  |  |  |
|  | Всего доходов с НД |  | 6 950 812 | 4 243 350 | -39 |  |
| VII | Объем предоставляемых услуг | тыс.кВтч | 1 703 140 | 880 704 | -48 | исполнение планируется до конца 2024 г |
|  | Переданный безвозмездно (ТОО "Корпорация Казахмыс") |  | 15 423 | 7 516 | -51 | исполнение планируется до конца 2024 г |
|  | Итого объем предоставляемых услуг |  | 1 687 717 | 873 188 | -48 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 7% | 5% | -31 | исполнение планируется до конца 2024 г |
|  |  | тыс.кВтч | 128 193 | 44 379 | -65 | исполнение планируется до конца 2024 г |
| IX | Тариф (без налога на добавленную стоимость) с НД | тенге/ за кВтч | 4,12 | 4,86 | 18 |  |

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Форма 3

Информация

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам I полугодия 2024 года

наименование субъекта естественной монополии - ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия электрических сетей

вид деятельности - передача электрической энергии регулируемая услуга

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт I полугодия 2023 года | План на 2024 год | Факт I полугодия 2024 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI) | 0,186 | Не более 1,85 | 1,0920000 | Отсутствует превышение нормативных значений. |  |
| 2 | Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) | 0,351 | Не более 1,85 | 1,633 | Отсутствует превышение нормативных значений. |  |

5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

Форма 4

Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам I полугодия 2024 года

наименование субъекта естественной монополии - ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятия электрических сетей

вид деятельности - передача электрической энергии

регулируемая услуга

| № п/п | Показатель эффективности | Факт I полугодия 2023 года | План на 2024 год | Факт I полугодия 2024 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель отпуска электроэнергии потребителям | 1,03 | Не менее 0,94 | 0,95 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 2 | Показатель готовности оборудования, учитывающий простои на восстановление и ремонт оборудования электрических сетей | 0,99 | Не мене 0,85 | 0,92 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 3 | Показатель производительности оборудования электрических сетей | 1,7 | Не менее 0,9 | 2,5 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 4 | Показатель общей эффективности работы электрических сетей | 0,66 | Не менее 0,7 | 0,81 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |

6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности

За I полугодие 2024 года доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 4 231 704   тыс. тенге без НДС;

За I полугодие 2024 года расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии 4 231 704 тыс. тенге без НДС.

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за I полугодие 2024 года составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 880 704,04 тыс. кВтч;

8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Основной деятельностью Предприятия электрических сетей являются услуги по передаче и распределению электрической энергии с целью передачи и (или) распределения электрической энергии ее промышленным и непромышленным потребителям, таким как ТОО «Корпорация Казахмыс» - филиал Производственное объединение «Жезказганцветмет», ТОО «Казахмыс Смэлтинг», Шахтопроходческое управление, а также сторонним потребителям: ТОО «АБ Энерго», ТОО «Казэнергоцентр», ТОО «Электржабдыктау», ТОО «Анкил», АО «НК «КТЖ-Дирекция магистральной сети», ТОО «Промснаб-Астана», ТОО «ОрдаЭнергосбыт»,  ТОО "Росэлко трейд", ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", АО «ЖРЭК», АО «KEGOC», ТОО "KCC Power Provider" городов Жезказгана и Сатпаева, пос. Жезказган и других близлежащих поселков.

За  I полугодие 2024 года составлено 5 229 актов, в т.ч. актов опломбировок юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 1590, актов выявленных нарушений у юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 265, актов проверок состояния однофазной и трехфазной электросети юридических и бытовых потребителей–3374.

9) Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

На 2024 год планируется осуществление инвестиционной программы, включающей в себя следующие мероприятия:

- Приобретение и замена: Выключатель элегазовый колонкового типа GL 312 F1/4031P 110кВ в количестве 2 шт

- Приобретение и замена: Выключатель ВВ/ТЕL-6кВ в количестве 24 шт

- Приобретение: ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А в количестве 3 шт

- Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 9Ц-10Ц от 1 до 11 опоры по 10 Ц (1326,15м)

- Приобретение и замена: ВАБ-49-3200/15 катодное линейные в количестве 3 шт

- Приобретение и замена: КТПБ-400-6/0,4 кВ в количестве 5 шт

- Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ ЦРП-12, ЦРП-9, ЦРП-2 в количестве 8 шт

- Приобретение: ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ ECH/R-1500E в количестве 15 шт

- Приобретение: ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТОРНЫЙ 220-230В 1000ВТ НА 10М2 в количестве 15 шт

- Приобретение: АППАРАТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОБОЯ ТРАНСФ-ГО МАСЛА в количестве 1 шт

- ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ 100КГ в количестве 1 шт

- ДОЗИМЕТР ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДКГ-05Д 47X26X87ММ" в количестве 1 шт

- Приобретение и замена трансформатор ТМ-35/10000 в количестве 2 шт

- Проектирование: Замена кабеля в городе Жезказган

- Установка устройства для перекрытия дороги в количестве 2 шт

- Капитальный ремонт ВЛ-6кВ Старый микрорайон

- Капитальный ремонт ВЛ-6кВ "ЖДЦ" (станция Комбинатская) с ЦРП-4 яч. №10 в районе ул.Жездинская

- Замена трансформатора ТМ-630 кВа/6-0,4 кВ в количестве 2 шт

- ТРАНСФОРМАТОР ТМ-630КВА-35/0,4КВ-У1 У/УН-0" в количестве 2 шт

- Разработка ПСД корр. Проекта: «Капитальный   ремонт здания гаражей (инв. № ОС-23000001734) ПЭС

- Оборудование для улучшения условий труда

- Установка приборов учета АСКУЭ в городе Сатпаев в количестве 1696 шт

- Приобретение АВТОМОБИЛЯ ФУРГОН 27527, 7 МЕСТ, ОБЪЕМ 2,69Л, БЕНЗИН в количестве 2 шт

- СТАНОК РАСПИЛОЧНЫЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ 5500ВТ 380В 980Х730Х810 в количестве 1 шт

- Разработка ПСД «Системы телемеханики Сатпаевской площадки»

- Установка системы учета СИЗ ПЭС

- КУНГ КУЗОВА ДЛЯ TOYOTA HILUX 2019 1600х1580х500ММ БЕЛЫЙ в количестве 1 шт

- Замена трансформаторов напряжения 35кВ в количестве 3 шт

- Оснащение GPS модулями автотранспорта (4 автомашины)

- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания «Гараж (6 боксов) и лаборатория