Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ,

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) - Предприятие электрических сетей

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за I полугодие 2026 года

- Общая информация о субъекте естественной монополии

В соответствии с п. 289 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 (далее – Правила), размещаем информацию, указанную в п. 13 Правил, и обоснования к ней.

Основной вид деятельности по регулируемой услуге – передача электрической энергии.

С 1 января 2026 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау № 32-ОД от 17.03.2025 года для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Предприятие электрических сетей) утвержден тариф – 5,15 тенге/кВт*ч без НДС.

С 1 апреля 2026 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау № 11-ОД от 28.01.2026 года для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Предприятие электрических сетей) утвержден тариф до истечения срока действия – 5,14 тенге/кВт*ч без НДС.

С 1 мая 2026 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау № 21-ОД от 23.04.2026 года для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Предприятие электрических сетей) утвержден тариф до истечения срока действия – 5,96 тенге/кВт*ч без НДС.

2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие электрических сетей на 2026 год утверждена Совместным Приказом «Об утверждении инвестиционной программы для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) на регулируемую услугу по передаче электрической энергии на 2024-2028 годы» Министерства энергетики Республики Казахстан и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Ұлытау №44-ОД от 01.09.2023 года.

Источником финансирования инвестиционной программы ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие электрических сетей являются собственные средства: амортизационные отчисления и прибыль.

* Приложение 5 форма 1

3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Форма 2

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы

на услуги по передаче электрической энергии по итогам I полугодия 2026 года

| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставления услуг, всего | тыс. тенге | 9 385 065,21 | 2 829 948,24 | -70% |  |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | -"- | 105 284,00 | 57 898,98 | -45% |  |
| 1.1 | сырье и материалы | -"- | 48 504,30 | 32 485,21 | -33% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 1.2 | горюче-смазочные материалы | -"- | 56 779,69 | 25 413,77 | -55% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | -"- | 1 986 861,50 | 1 122 165,30 | -44% |  |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -"- | 1 727 014,85 | 979 633,02 | -43% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 2.2 | социальный налог и соц. отчисления | -"- | 167 175,04 | 91 110,22 | -46% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 2.3 | медицинское страхование (ОСМС) | -"- | 51 810,44 | 27 239,98 | -47% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 2.4 | обязательные пенсионные взносы работодателя | -"- | 40 861,17 | 24 182,07 | -41% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 3 | Амортизация | -"- | 675 210,57 | 312 018,57 | -54% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 4 | Ремонт всего, в т.ч. | -"- | 731 136,04 | 128 374,73 | -82% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 5 | Прочие затраты (расшифровать) | -"- | 5 886 573,10 | 1 209 490,66 | -79% |  |
| 5.1 | услуги по наладке и поверке | -"- | 46 071,50 | 14 182,67 | -69% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 5.2 | услуги транспорта | -"- | 288 233,80 | 17 687,84 | -94% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 5.3 | технический осмотр транспорта | -"- | 144,69 | 107,84 | -25% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 5.4 | охрана труда | -"- | 56 102,41 | 25 895,55 | -54% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 5.5 | пожарная безопасность | -"- | 2 207,86 | 1 648,92 | -25% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 5.6 | услуги по измерениям концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | -"- | 744,62 | 291,15 | -61% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 5.7 | затраты на компенсацию нормативных технических потерь | -"- | 5 467 930,96 | 1 135 204,29 | -79% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 5.8 | командировочные расходы | -"- | 6 251,35 | 2 969,17 | -53% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 5.9 | коммунальные услуги | -"- | 17 653,78 | 10 315,93 | -42% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 5.10 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | -"- | 305,06 | 108,59 | -64% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 5.11 | утилизация промышленных отходов | -"- | 927,07 | 1 078,73 | 16% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| II | Расходы периода всего, в т.ч. | тыс. тенге | 554 772,80 | 353 681,88 | -36% |  |
| 6 | Общие и административные расходы всего, в т.ч. | -"- | 554 772,80 | 353 681,88 | -36% |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -"- | 304 441,72 | 241 571,67 | -21% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.2 | социальный налог и соц. отчисления | -"- | 29 469,95 | 19 857,28 | -33% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.3 | медицинское страхование (ОСМС) | -"- | 9 133,25 | 4 819,98 | -47% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.4 | обязательные пенсионные взносы работодателя | -"- | 7 203,09 | 4 213,11 | -42% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.5 | канцелярские товары | -"- | 3 245,30 | 2 031,85 | -37% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.6 | комплектующие к средствам вычисл. техники | -"- | 2 406,96 | 670,12 | -72% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.7 | налоги | -"- | 27 603,97 | 15 869,32 | -43% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.8 | командировочные расходы | -"- | 773,82 | 2 073,02 | 168% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.9 | услуги связи | -"- | 59 587,42 | 14 516,38 | -76% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10 | прочие расходы (расшифровать) | -"- | 110 907,32 | 48 059,16 | -57% |  |
| 6.10.1 | подписка | -"- | 22,12 | 0,00 | -100% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.2 | почтово-телеграфные расходы | -"- | 1 966,14 | 21,72 | -99% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.3 | поверка средств измерений | -"- | 23 826,64 | 10 688,32 | -55% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.4 | противопожарные мероприятия | -"- | 4 505,18 | 634,41 | -86% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.5 | услуги охраны | -"- | 25 355,25 | 9 657,90 | -62% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.6 | страхование, в том числе: | -"- | 25 798,14 | 19 690,38 | -24% |  |
| 6.10.6.1 | страхование работника от несчастных случаев при исполнении им служебных обязанностей | -"- | 24 345,50 | 19 098,69 | -22% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.6.2 | страхование ГПО автовладельца | -"- | 1 226,35 | 503,57 | -59% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.6.3 | страхование перевозчика перед пассажирами | -"- | 226,30 | 88,11 | -61% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.7 | медицинские услуги | -"- | 8 787,24 | 1 897,91 | -78% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.8 | дезинсекция и дератизация объектов | -"- | 980,92 | 450,07 | -54% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.9 | подготовка кадров | -"- | 1 923,06 | 745,70 | -61% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.10 | услуги СМИ | -"- | 642,32 | 11,02 | -98% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.11 | экспертиза, в том числе: | -"- | 16 686,58 | 917,24 | -95% |  |
| 6.10.12.1 | обследование технического состояния | -"- | 609,63 | 517,24 | -15% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.12.2 | экспертиза по энергооборудованию | -"- | 954,21 |  | -100% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.12.3 | экспертиза зданий ТП | -"- | 13 199,55 |  | -100% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.12.4 | экспертиза инвест.программы | -"- | 397,69 | 400,00 | 1% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.12.5 | оценка безхозяйных сетей | -"- | 1 525,50 |  | -100% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 6.10.12 | пользование помещениями общехозяйственного назначения | -"- | 0,00 | 3 244,50 | #ДЕЛ/0! |  |
| 6.10.13 | услуги типографии | -"- | 413,73 | 100,00 | -76% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | -"- |  |  |  |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 9 939 838,01 | 3 183 630,13 | -68% |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс. тенге | 258 617,23 | 129 308,62 | -50% |  |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс. тенге | 4 459 768,00 | 4 459 768,00 | 0% |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 10 198 455,24 | 3 312 938,74 | -68% |  |
| VII | Объем предоставляемых услуг | тыс.кВтч | 1 725 064,58 | 844 964,99 | -51% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
|  | Итого объем предоставляемых услуг | тыс.кВтч | 1 725 064,58 | 844 964,99 | -50% |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 7% | 4% | -43% |  |
|  |  | тыс.кВтч | 129 843,57 | 35 890,92 | -72% | исполнение планируется до конца 2026 г. |
| IX | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге/кВт*ч | 5,91 | 3,92 | -35% |  |

4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Форма 3

Информация

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам I полугодия 2026 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие электрических сетей

передача электрической энергии

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт I полугодия 2025 года | План на 2026 год | Факт I полугодия 2026 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI) | 1,94 | Не более 3,7 | 1,24 | Отсутствует превышение нормативных значений |  |
| 2 | Средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) | 3,23 | Не более 3,7 | 1,67 | Отсутствует превышение нормативных значений |  |

5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

Форма 4

Информация
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам I полугодия 2026 года

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие электрических сетей

передача электрической энергии

| № п/п | Показатель эффективности | Факт I полугодия 2025 года | План на 2026 год | Факт I полугодия 2026 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель отпуска электроэнергии потребителям | 0,95 | Не менее 0,98 | 1,01 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 2 | Показатель готовности оборудования, учитывающий простои на восстановление и ремонт оборудования электрических сетей | 0,97 | Не менее 0,97 | 0,98 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 3 | Показатель производительности оборудования электрических сетей | 2,5 | Не менее 2,2 | 2,23 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |
| 4 | Показатель общей эффективности работы электрических сетей | 0,81 | Не менее 0,7 | 0,7 | Отсутствует занижение нормативных значений |  |

6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности

За I полугодие 2026 года расходы и доходы на услуги по передаче электрической энергии составили:

расходы - 3 183 630,13 тыс. тенге без НДС;

доходы - 3 834 379,16 тыс. тенге без НДС;

7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за I полугодие 2026 года составили:

- на услуги по передаче и распределению электрической энергии – 844 964,99 тыс. кВт*ч;

8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Основной деятельностью ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Предприятие электрических сетей являются услуги по передаче электроэнергии промышленным и непромышленным потребителям, таким как ТОО «Корпорация Казахмыс» - филиал Производственное объединение «Жезказганцветмет», ТОО «Казахмыс Смэлтинг», Шахтопроходческое управление, а также сторонним потребителям: АО «НК «КТЖ-Дирекция магистральной сети», ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», АО «ЖРЭК», АО «KEGOC», Филиал ТОО «ЖРЭК»-«Энергоснабжение» городов Жезказган и Сатпаев, пос. Жезказган и других близлежащих поселков.

За I полугодие 2026 года составлено 7 857 актов, в т.ч. актов опломбировок юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 1 473, актов выявленных нарушений у юридических и бытовых потребителей однофазной и трехфазной электросети – 254, актов установки/замены АСКУЭ – 3 263, актов проверок состояния однофазной и трехфазной электросети юридических и бытовых потребителей – 2 867.

9) Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

На II полугодие 2026 года планируется дальнейшее осуществление инвестиционной программы, включающей в себя следующие мероприятия:

- Замена коммутационного оборудования 110/6кВ – 1 услуга;

- Установка приборов учета по г. Сатпаев АСКУЭ – 1 услуга;

- Замена силового оборудования 6кВ (КТПН, КТПБ) – 1 услуга;

- Разработка ПСД Реконструкция мягкой кровли здания АБК ЦПЭС – 1 услуга;

- Приобретение и замена: Выключатель ВВ/ТЕL-6кВ ЦРП-5 яч. 1,19 – 2 шт;

- Приобретение и замена: КТПБ-6/0,4кВ 29 квл ЦЖГЭС – 1 шт;

- Капитальный ремонт ВЛ-6кВ яч.17 ЦРП-5 г. Сатпаев – 153 метр;

- Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кв.ТП-63квл (фидер №3,5) г.Сатпаев – 600 м;

- Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ Опытное поле г.Жезказган – 600 м;

- Приобретение и замена: КТПН-6/0,4кВ (3шт) – 3 шт;

- Приобретение и замена: Реклоузер 35кВ на ЦРП-35/6кВ Венствол-1 – 2 шт;

- Приобретение: шкаф ШУОТ 380 50ГЦ 230В 80А ЦРП-9 ЦЖГЭС – 1 шт;

- Установка приборов учета по г. Сатпаев АСКУЭ – 1 услуга;

- Замена приборов учета АСКУЭ г. Жезказган – 200 шт;

- Приобретение и замена: ТМ-630/10/0,4кВ РП-91квл, ТП-93 квл – 2 шт;

- Замена кабеля 10кВ от ГПП-Городская до РП-Самсунг – 2000 м;

- Приобретение и замена: шкаф ШЗА 35кВ на ЦРП-2 г. Сатпаев – 2 шт;

- Установка ограждений к зданию мастерской с тремя гаражами – 1 проект;

- Замена портала на ЦРП-35/6кВ ЦЖЭС, ЦЖГЭС, ЦСЭС – 18 шт;

- Прохождение внев. Экспертизы проекта «Строительство пристройки к зданию КПП на территории ПЭС» – 1 услуга;

- Прохождение внев. экспертизы проекта «Замена кабеля в городе Жезказган» – 1 услуга;

- Приобретение и замена: Устройство сбора и передачи данных (АСКУЭ) – 2 шт;

- Приобретение: Автомобиль Рамный Пикап 2,4л 4wd бензин – 1 ед;

- Капитальный ремонт кровель здания ЦРП-35/6кВ – 4 здание;

- Разработку проектно-сметной документации «Охранная сигнализация с видеонаблюдением на складах ПЭС» – 1 услуга;

- Оборудование для улучшения условий труда – 1 проект;

- Приобретение измерительных приборов и систем – 12 шт;

- Приобретение и замена: ВАБ-49-5000/15 -К-УХЛ4 – 1 шт;

- Приобретение: шкаф защиты, автоматики и управления Т-16МВА – 1 шт;

- Приобретение и установка спутникового терминала «Starlink» – 1 шт;

- Приобретение прибора учета тепловой энергии ПРЭМ ДУ-80 мм – 1 услуга;

- Установка приборов учета холодной воды – 1 услуга;

- Оснащение GPS модулями автотранспорта – 2 шт.